SMLOUVA O DÍLO

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi

Objednatel:	Moravské zemské muzeum, p.o.

Sídlo:	             Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČ:	             00094862

DIČ:	             CZ00094862

Bank. spojení:	xxxxxxxxxxx

Zastoupený:	Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Kuběnský spol. s r.o.

Sídlo:		Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ:		04335759

DIČ:		CZ04335759

Zapsaný v obchodním rejstříku: pod spis. Zn. C 246099 vedená u Městského soudu v Praze

Bank.spojení:	xxxxxxxxxxx

Zastoupený:	xxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“).

- ÚČEL SMLOUVY

- Tato Smlouva se uzavírá pro dodávku s názvem: „MZM Brno – nasvícení výstavního sálu a kaple“.

Přesná specifikace díla: dodávka, montáž a instalace scénického nasvícení výstavního prostoru

Jelínkův sál   a kaple v objektu Paláce Šlechtičen. Dále jen „Dílo“.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky, resp. dodání a montáž výstavního osvětlení za dodržení všech zákonných povinností a povinností stanovených touto Smlouvou a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této Smlouvy.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje provést Dílo a dodat Objednateli zboží, jehož specifikace tvoří příloha č. 1 - Výkaz výměr a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem uvedeným v čl. 1 odst. 1 této smlouvy, a to včetně příloh v zadávací dokumentaci obsažených, Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zboží dopravit do místa plnění a zde ho instalovat, seřídit a provést jeho individuální vyzkoušení v rozsahu nutném pro prověření úplnosti a funkčnosti, včetně zaškolení obsluhy.

  - Součástí Díla jsou i dodávky a práce v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto dodávek a prací však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla.

  - Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4.  této Smlouvy.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. listopadu 2025.

  - Místem plnění je:

- Jelínkův sál – Biskupský dvůr, vstup Zelný trh 8, Brno, 2.NP

- Kaple – Palác Šlechtičen, Kobližná 1, Brno, 1.NP

  - Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele a celkem činí 1 506 152,00,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“), 21% sazba DPH ve výši 316 291,92 Kč. Cena celkem vč. DPH činí 1 822 443,92 Kč

  - Cena je stanovena jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

  - Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění).

  - Cena díla bude uhrazena na základě faktury, která bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání díla a oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu ve smyslu ust. čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy, se splatností faktury 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH).  Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). Faktura bude rovněž označena textem: „MZM Brno – nasvícení výstavního sálu a kaple“.

  - Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

  - Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele a jejím připsáním na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. O změně č. účtu je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat.

  - Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli formou předávacího protokolu, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a musí k němu být připojena technická a provozní dokumentace všech dodaných systémů a zákres skutečného provedení díla V předávacím protokolu smluvní strany zaznamenají případné vady a nedodělky Díla zjištěné při předání.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při předání Díla neprodleně po sepsání předávacího protokolu a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, nejpozději však ve lhůtě uvedené v čl. 8 bod 8.6 této smlouvy

  - Dílo se považuje za řádně dokončené a předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel potvrdí zápisem do předávacího protokolu.

6	PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

  - Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.

  - Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.

- PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění, resp. Díla, a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.

  - Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku v dálce trvání 36 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného Díla, tedy Díla bez vad a nedodělků, Objednatelem ve smyslu ust. čl. 5 bod 5.3 této smlouvy. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.

  - Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich skutečně dozví.

  - Případná reklamace musí být uplatněna písemně. V případě reklamace je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení reklamace, zahájit práce na odstranění vady či plnit dle práva z vadného plnění, které Zhotovitel zvolí.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem stvrzeného předávacím protokolem ve smyslu ust. čl. 5 bod 5.3. této smlouvy.

  - Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména, nikoliv však výlučně:

- jestliže Zhotovitel uvedl při předávání Díla, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné a uvedené v této Smlouvě, anebo že nemá žádné vady, a toto prohlášení se následně ukáže nepravdivým,

- jestliže Dílo nebo postup jeho zhotovení nebude odpovídat ujednáním této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 14 kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

  - V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.

  - Smlouva může zaniknout jednostranným odstoupením Smluvní strany pro podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména nedodržení smluvních ujednání dle bodu 7.2 a přílohy této Smlouvy.

  - Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; jakož i nadále trvají práva a povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností ujednaných v této Smlouvě.

  - Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran.

- OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

  - Oprávněnými zástupci za Objednatele ve věcech smluvních, generální ředitel, a technických xxxxxxxxxxx.

  - Oprávněnými zástupci za Zhotovitele při provádění služby a ve věcech smluvních je: xxxxxxxxxxx.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

  - Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

  - V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle bodu 10.10. této smlouvy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolního oprávnění.

  - Smluvní strany berou na vědomí povinnost publikovat smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Smlouva nabude účinnosti až po řádném zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje neprodleně po uzavření Smlouvy tuto Smlouvu publikovat v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že pokud si v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy poskytly či poskytnou osobní údaje fyzických osob, zavazují se s těmito osobními údaji nakládat a tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Výkaz výměr

| V Brně dne 24.6.2025 ___________________________________ Za objednatele xxxxxxxxxxx . | Ve Slaném dne 24.6.2025 ___________________________________ Za zhotovitele xxxxxxxxxxx |
| --- | --- |