příloha Pv.02

PRAŽSKÉ TUNELOVÉ STANDARDY

Smlouva

| Název zakázky | Servisní služby pro tunely TSK |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy Objednatele | 6/24/5500/002/3 |
| Datum uzavření | viz datum el. podpisů za Objednatele v kmenové části Smlouvy |

strany

| Objednatel | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice |
| IČO | 03447286 |
| Zástupce Objednatele | xxxxxxxxxxxxxx |
| Dodavatel | Společnost SAT-MET-TBR-SETU 2023 |
| Dodavatel (vedoucí společník) | SATRA,spol.s r.o. |
| Sídlo | Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 |
| IČO | 18584209 |
| Dodavatel (další společník) | Metrostav TBR a.s. |
| Sídlo | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |
| IČO | 09884572 |
| Zástupce Dodavatele | xxxxxxxxxxxxxxx |

verze 240821

Pv.02 – Projekt Pražské tunelové standardy

Souhrnné údaje

| Tunely | všechny (TKB, SAT, ATM, ZAT, LAT, TAT, SVT, VT, ŽT, HDŘÚ) |
| --- | --- |
| Den vložení Zadání do Smlouvy | (postupem podle čl. 5 [Vložení dalšího Zadání do Smlouvy]) Smlouvy |
| Cena projektu | 1 216 875 Kč bez DPH |
| Způsob určení Ceny projektu a platby | měřením skutečného množství jednotlivých položek vykazovány a propláceny měsíčně Cena projektu je určena násobkem hodinové sazby z Nabídky a předpokládaného objemu prací. |
| Valorizace | ano |
| Datum zahájení | předpoklad 1. 7. 2025; konkrétní Datum zahájení bude stanoveno pokynem Objednatele |
| Doba pro dokončení | 11 měsíců od Data zahájení |
| Požadavky na harmonogram | Dodavatel musí předložit (a průběžně aktualizovat a předkládat) podrobný harmonogram Projektu. Dále viz odst. 1.5 |
| Požadavky na akceptační test a akceptační kritéria | viz odst. 1.7 |
| Odstranění vad z Potvrzení převzetí | Do 1 měsíce |
| Zádržné | Ne |
| Bankovní záruka | Ne |
| Záruční doba | - |
| Registr smluv | Zadání řady Pv podléhají uveřejnění v registru smluv |

Základní popis a záměr

Pro navrhování automobilových tunelů v ČR v současné době platí pouze jedna norma (ČSN 737507) spolu s návaznými návrhovými a prováděcími technickými podmínkami Ministerstva dopravy ČR. Platná ČSN 737507 - Navrhování tunelů pozemních komunikací byla v poslední verzi vydána v roce 2013, aktuálně se již cca 2 roky v gesci ŘSD s.p. připravuje její revize. Dlouhodobě však tato norma a ani její připravovaná verze nenaplňuje potřeby technických řešení městských automobilových tunelů. Norma je koncipována pro navrhování mj. extravilánových silničních a dálničních tunelů. Ani v rámci připravované revize se nepředpokládá změna této koncepce, neboť to není požadavkem ani potřebou jejího zadavatele (dodavatel je členem pracovního týmu této normy).

Parametry a požadavky kladené na tunely pozemních komunikací v ČSN 737507 však dle nejen pražských zkušeností nelze aplikovat na městské tunely. Městské tunely často vyžadují subtilnější parametry trasy jako poloměry oblouků, sklony, vzdálenosti křižovatek, průjezdný profil, jiné návrhové rychlosti, kapacity, způsoby odvětrání a vůbec bezpečnostní vybavení a vybavení pro přenos informací a řízení dopravy. Při použití odlišných řešení oproti platné ČSN však investor a projektant v rámci přípravy dokumentace (povolení, změny, rekonstrukce) jsou vystaveni potřebě projednat s autorem normy odlišné řešení, což je často časově velmi komplikované a někdy i nereálné. Typickým příkladem je využití asfaltobetonových krytů vozovek v tunelech. V pražských tunelech dlouhodobě odzkoušené a osvědčené řešení. ČSN  737507 toto řešení však u tunelů delších než 1 km neumožňuje.

V rámci přípravy nové revize ČSN 737507 se podařilo do znění zakomponovat odstavec, že norma platí pro městské automobilové tunely na místních komunikacích jen v rozsahu, v jakém je aplikovatelná a současně odpovídající konkrétnímu zamýšlenému účelu, tak aby bylo možné se z neadekvátních požadavků vymanit bez potřeby potvrzení souhlasu s odlišným řešením. V takovém případě však hlavní město Praha a jeho pověřený správce pozemních komunikací Technická správa komunikací hl.m. Prahy a.s. nemá žádný předpis požadavky na tunely specifikující. To platí nejen pro podrobnost ČSN, ale i pro podrobnost navazujících prováděcích vyhlášek. Pražské stavební předpisy se netýkají tunelů.

Z výše uvedených potřeb, a i v souvislosti s logikou sjednocovat jednotlivé tunelové prvky, systémy a vybavení v pražských tunelech pro efektivnější zajištění provozu a údržby, je vhodné připravit jednotné pražské tunelové standardy, které jednoznačně specifikují požadavky TSK (resp. HMP) na technické řešení pražských městských automobilových tunelů ve všech stupních přípravy a provozu (novostavba, rekonstrukce), tak aby byly jednotné pro všechny potenciální dodavatele.

Předmět Projektu

Předpis – Pražské tunelové standardy bude rozdělen do následujících částí:

- Úvodní obecná část; tato bude vymezovat obecné okrajové podmínky a roztřídění městských tunelů do kategorií, stanoveny zde budou požadavky města a jeho správce TSK hl.m. P., vč. seznamu souvisejících předpisů a norem

- Část požadavků na provozní bezpečnost a plynulost dopravy

- Část požadavků na vizuální – architektonické řešení

- Část požadavků na stavební konstrukce (dispozice, materiály, parametry)

- Část požadavků na technologické vybavení (parametry, kompatibilita)

- Část požadavků na požární bezpečnost

- Část požadavků na provozování, správu a údržbu (městské zvyklosti)

- Část požadavků na dokumentace tunelů (všechny stupně)

- Část požadavků na BIM tunelových staveb

Dílčí členění jednotlivých částí stavební a technologické bude podle stavebních celků, resp. provozních celků s využitím dokumentu Znalostního modelu technologického vybavení (ontologie tunelů).

Předpis bude vydán v digitální podobě ve formátu pdf. Obsahovat bude jak textovou, tak grafickou část, vč. vybraných vzorových řešení a detailů.

Předpis bude projednán kromě zadavatele rovněž s následujícími subjekty:

- HZS hl.m. Prahy

- INV MHMP

- Policie ČR

- Odbor bezpečnosti MHMP

- IZS HMP

- PKD MHMP

- IPR HMP

| č. pol. | popis položky | měrná jednotka | množství | jednot. cena | cena položky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položky dokumentace |  |  |  |  |  |
| 1 | Pražské tunelové standardy Předpokládaná náročnost: 885 hodin | hod | 885 | 1 375 | 1 216 875 |

Výhrada jiné věci

Pokud je věc v Zadání identifikovaná konkrétním obchodním názvem nebo jiným obdobným označením, a pokud Strany v průběhu realizace Projektu zjistí, že taková věc je:

za běžných obchodních podmínek nedostupná; a/nebo

nahrazena novějším modelem,

- může jakákoli ze Stran navrhnout, aby byla nahrazena jinou věcí, a to za současného splnění následujících podmínek:

i jiná věc splňuje požadavky stanovené v Zadání;

nedochází k navýšení Ceny projektu; a

druhá Strana s nahrazením věci souhlasí.

Nahrazení věci ve smyslu tohoto odstavce musí být zaznamenáno do dokumentace skutečného provedení.

Právo iniciovat Variaci ve smyslu odst. 14.1 [Variace] Smlouvy není tímto odstavcem dotčeno.

Milníky

| č. | popis | Dílčí výstup | lhůta od Data zahájení (ve dnech) | odpovídající část Ceny projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Návrh koncepce standardů | Obsah standardů | [30] | 199 375 |
| 2 | Odsouhlasení obsahu standardů | Souhlas objednatele s obsahem standardů | [30] | 16 500 |
| 3 | Zpracování konceptu standardů | Koncept standardů | [180] | 838 750 |
| 4 | Projednání a odsouhlasení standardů | Vypořádání připomínek | [60] | 24 750 |
| 5 | Zapracování relevantních připomínek | Čistopis standardů | [30] | 137 500 |

Místo plnění (Staveniště)

Místo plnění (Staveniště) je Hlavní město Praha

Právo přístupu Dodavatele: Dodavatel má právo přístupu do archivu Objednatele, vč. provádění kopií.

Vzorky

Zhotovitel musí předložit ke schválení následující vzorky:

| číslo | popis | podrobnosti | lhůta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncept předpisu | x | 240 dnů |

dokumentace Dodavatele

Dodavatel musí vypracovat následující dokumentaci:

Pražské tunelové standardy

Dokumentace Pražské tunelové standardy musí splňovat následující požadavky:

Musí obsahovat vazbu na platnou ČSN 737507 projektování tunelů pozemních komunikací;

Bude vydána v digitální uzavřené podobě ve formátu pdf.

Bude zpracováno v českém jazyce

Dokumentace skutečného provedení musí splňovat rovněž následující požadavky:

x;

x.

Výstup

Výstup Projektu

Výstupem (konečným výsledkem činnosti Dodavatele) je:

Předpis Pražské tunelové standardy

Údržba a Servis

Požadavky na údržbu a Servis předmětu Projektu

Dodavatel musí zajistit následnou aktualizaci předmětu Projektu, a to v níže specifikovaném rozsahu:

| č. pol. | popis položky | měrná jednotka | množství | jednot. cena | cena položky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualizace předpisu na základě potřeb zadavatele (předpoklad 1x za 5 let) | [hod] | Dle potřeby] | 1375 | Dle budoucí potřeby |

Položky aktualizace jsou měřeny (podle skutečného množství), vykazovány a propláceny měsíčně (po provedení příslušné činnosti).

Důvěrné informace

Informace považované Objednatelem za důvěrné

- Není relevantní

nda

nda JAKO PODMÍNKA

Objednatel podmiňuje poskytnutí Podkladové dokumentace nebo její části uzavřením NDA ve znění, které je přílohou Zadání.

Přílohy

Seznam příloh Zadání

| číslo | popis |
| --- | --- |
| 1 | NDA |
| 2 | x |
| 3 | x |
| 4 | x |

Podpisy za Strany

Podpisem za Objednatele je Zadání oznámeno ve smyslu písm. a) odst. 5.3 [Oznámení Objednatele] Smlouvy.

Podpisem za Dodavatele je Zadání potvrzeno ve smyslu písm. a) odst. 5.4 [Oznámení Dodavatele] Smlouvy.

| za Objednatele | za Dodavatele |
| --- | --- |
| Praha, 3.7.2025 | Praha, datum podle el. podpisu |
| Ing. Marcel Homolka | Ing. Ludvík Šajtar |
| místopředseda představenstva | jednatel |
|  | SATRA,spol.s r.o. |
| Ing. Petr Kožíšek |  |
| člen představenstva |  |
| Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. |  |