MZE-55384/2025-12122

mzedms029762159

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-55384/2025-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 24. 7. 2025

Prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2025 No919 SDB replikace GAEO (Z40964-1) ID SD MZe: Z40964

Vážený pane xxx,

tímto navrhujeme prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2025 No919 SDB replikace GAEO č. obj. 4500152575 nově do 30.9.2025.

Předmětný termín navrhujeme prodloužit na základě žádosti ředitele odboru přímých plateb a environmentálních podpor Ing. Josefa Miškovského. Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že předpokladem pro dokončení úprav požadovaných v PZ 919 je spuštění služby APA_GAEO23_02A , která byla ze strany SZIF vystavené na test v nové struktuře 26.6.2025. Následně bude třeba vše s ohledem na možné závažné dopady jakýchkoli chyb vše řádně otestovat, ale s ohledem na probíhající či plánované dovolené (SZIF, SAP) v letních měsících není možné toto spolehlivě zajistit v původním termínu do 31.7.  Jako konečný termín pro dodání předmětného PZ proto navrhujeme 30.9.2025

S výše uvedeným souhlasí garant aplikace pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Leona Slabochová

ředitelka odboru

Přílohy