Rámcová dohoda na dodávku a implementaci nástroje pro Virtualizaci centrálních systémů, KSM a LAB včetně licencí a poskytování souvisejících služeb

č. 2025/191 NAKIT

Smluvní strany

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem:           	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:                       	04767543

DIČ:                  	CZ04767543

zastoupen:                	xxx

zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322

bankovní spojení:       	Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

a

GAPP System, spol. s r.o.

se sídlem:	Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5

IČO:	60487291

DIČ:	CZ60487291

jednající:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 27177

bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: xxx

(dále také jako „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále budou označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ a tato rámcová dohoda na dodávku a implementaci nástroje pro Virtualizaci centrálních systémů, KSM a LAB včetně licencí a poskytování souvisejících služeb dále jen jako „Dohoda“ nebo „Rámcová dohoda“; Hovoří-li se v přílohách této Dohody o Zadavateli či Kupujícím, rozumí se jím Objednatel; Hovoří-li se v přílohách této Dohody o Zhotoviteli či Dodavateli, rozumí se jím Dodavatel)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo též „ZVZ“), tuto Dohodu.

Preambule

- Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na dodávku a implementaci nástroje pro Virtualizaci centrálních systémů, KSM a LAB včetně licencí a poskytování souvisejících služeb“ (dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Dohody. Tato Dohoda je uzavírána s Dodavatelem na základě výsledku Zadávacího řízení. Objednatel tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Dohody s dodatkem nebo odchylkou.

- Objednatel a Dodavatel se shodují, že veškerá ustanovení této Dohody budou vykládána ve smyslu a s ohledem na veškerá právní jednání učiněná před uzavřením této Dohody související s jejím uzavřením a informacemi a projevy vůle Smluvních stran k tomu směřujícími v rámci Zadávacího řízení a stejně tak s ohledem na závěry plynoucí ze Zadávacího řízení, žádostí o dodatečné informace a z odpovědí na tyto žádosti, závěrů a upřesnění, která konkretizují, doplňují a upravují zadávací dokumentaci a Dohodu, a to v celém komplexu těchto smluvních a zadávacích podmínek předmětného Zadávacího řízení.

- Plnění může být určeno jednak pro plnění závazků Objednatele vůči jeho zákazníkům na základě jeho potřeb a zadání (zejména pro komunikační infrastrukturu Dohledového centra e-governmentu dále též „DCeGOV“) a/nebo pro interní potřeby Objednatele. Zákazníkem se rozumí subjekt v postavení objednatele vůči Objednateli, jemuž Objednatel dodává zboží a poskytuje služby, a to zejména v oblasti ICT technologií. Zákazníkem Objednatele jsou přitom především orgány státní správy, v současnosti zejména, nikoli však výlučně, Ministerstvo vnitra ČR a Digitální a informační agentura (dále tyto subjekty jednotlivě jako „Koncový zákazník“). Dodavatel v souvislosti s tím bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn Dohodu a/nebo jednotlivé Dílčí smlouvy a nároky z ní / z nich vyplývající převést na jiné subjekty, zejména na Koncové zákazníky, s čímž Dodavatel výslovně souhlasí.

- Realizace plnění dle této Dohody (s výjimkou Plnění určeného pro interní potřeby Objednatele a Plnění realizovaného za účelem plnění závazků Objednatele vůči jeho zákazníkům na základě jeho potřeb a zadání, hrazeného z jiných prostředků než z rozpočtů Projektů podle tohoto odstavce Dohody) je hrazena z rozpočtů projektů s názvy Dohledové centrum eGovernmentu, reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_021/0007694, Navyšování kapacity datových center a  datových úložišť, reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_029/0008143 a Kybernetická bezpečnost – zákon č. 181/2014 Sb., reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_028/0008345 (dále dohromady jako „Projekty“ a jednotlivě každý zvlášť jako „Projekt“), které jsou financovány z Národního plánu obnovy (NPO), jehož plány reforem jsou realizovány využitím evropských prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost Recovery and Resilience Facility (RRF).

# Účel a předmět Dohody

  - Účelem této Dohody je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání dílčích smluv mezi Objednatelem (na straně jedné) a Dodavatelem (na straně druhé) na dodávku / poskytnutí / poskytování plnění dle odst. 1.2 tohoto článku Dohody postupem dle čl. 2 této Dohody (dále jen „Dílčí smlouva“).

  - Na základě této Dohody může být prostřednictvím Dílčích smluv realizována/o:

    - dodávka software, včetně oprávnění k výkonu práva jej užít (licence), dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Dohody, včetně dokumentace v rozsahu dle bodu 1.4.2 Přílohy č. 1 Dohody (dále jen „SW“);

    - poskytování software maintenance v rozsahu a dle specifikace uvedené v článku 6 Dohody (dále jen „Software maintenance“);

    - poskytování ad hoc služeb spočívajících zejména v návrhu řešení virtualizačního prostředí, konzultaci, instalaci a implementaci virtualizačního prostředí, odborném předání, školení, rozvoji a poskytnutí odborných činností za účelem vypracování dokumentace související s dodávaným plněním, to vše dle potřeb Objednatele a/nebo Koncového zákazníka viz Příloha č. 1 Dohody (dále též „Služby“);

(SW, Software maintenance a Služby jsou společně dále též označovány jako „Předmět plnění“).

Plnění poskytované Dodavatelem Objednateli z rámce sjednaného touto Dohodou na základě konkrétní Dílčí smlouvy bude dále označováno jako „Plnění“.

  - Dodavatel odpovídá za integritu a celistvost veškerého plnění dodaného / poskytnutého / poskytovaného v rámci příslušného Projektu na základě této Dohody a Dílčích smluv, jakož i za funkčnost celého řešení z hlediska technické specifikace obsažené v Příloze č. 1 Dohody. Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že bude-li předmětem příslušné Dílčí smlouvy i závazek Dodavatele k poskytnutí Služeb spočívajících ve vypracování návrhu řešení virtualizačního prostředí, odpovídá Dodavatel rovněž za funkčnost jím zpracovaného a předloženého návrhu řešení virtualizačního prostředí, vždy však s plným respektováním požadavků stanovených v Příloze č. 1 Dohody. Podpis Akceptačního protokolu předloženého návrhu řešení virtualizačního prostředí Objednatelem s výrokem „akceptováno“ nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za jeho funkčnost.

  - Pro účely této Dohody se za Software maintenance rozumí i maintenance k SW v rozsahu a dle požadavků stanovených článkem 6 Dohody poskytovaná jiným poskytovatelem nebo jiným původcem nežli výrobcem SW, který takovou maintenance k SW poskytuje (viz ustanovení čl. 8 odst. 8.12 a násl. Dohody).

  - Objednatel nevylučuje možnost dodání Software maintenance jako součást dodávky SW. V takovém případě se pro účely této Dohody na Plnění tvořené SW včetně Software maintenance aplikují přiměřeně pouze ustanovení pro dodávku SW (zejména např. z hlediska akceptace, fakturace, zahájení poskytování plnění).

- Dílčí smlouvy a postup jejich uzavření

  - Jednotlivá plnění z rámce sjednaného touto Dohodou budou realizována na základě Dílčích smluv uzavíraných postupem specifikovaným v tomto článku Dohody. Na základě jednotlivých Dílčích smluv se Dodavatel zavazuje dodat / poskytovat / poskytnout Objednateli Plnění podle konkrétních potřeb a požadavků Objednatele za podmínek uvedených v této Dohodě a Dílčí smlouvě, přičemž druh, množství, specifikace a případně další podmínky Plnění budou vždy blíže určeny v Dílčí smlouvě.

  - Dílčí smlouva představuje dílčí plnění z rámce sjednaného touto Dohodou. Počet Dílčích smluv je neomezený. Objednatel však při uzavírání Dohody negarantuje žádný minimální objem plnění, který bude prostřednictvím Dílčích smluv v průběhu její účinnosti požadován. Objednatel uzpůsobuje rozsah poptávaného plnění svým aktuálním potřebám, které jsou v čase proměnlivé. Objednatel není povinen vystavit, byť jedinou Výzvu a tedy uzavřít, byť jedinou Dílčí smlouvu. Dodavatel se přes výše uvedené zavazuje být připraven poskytnout plnění v rozsahu poptávaném Objednatelem dle podmínek této Dohody.

  - Na veškerý Předmět plnění, který bude dodán / poskytován / poskytnut na základě této Dohody, se budou vztahovat práva a povinnosti Smluvních stran vymezené v této Dohodě a stanou se tak nedílnou součástí jednotlivých smluvních vztahů. Dílčí smlouvy budou uzavírány v souladu s podmínkami této Dohody. Takto uzavřené Dílčí smlouvy se stanou součástí Dohody.

  - Konkrétní Dílčí smlouva bude uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí Plnění, jež je výzvou k předložení Nabídky (jak je tento pojem definován níže v tomto článku Dohody), s příslušným Plněním, které odpovídá předmětu plnění dle této Dohody (dále jen „Výzva“). Výzva musí obsahovat takové údaje, aby byl Dodavatel schopen na základě ní připravit svoji Nabídku, tj. bude obsahovat zpravidla alespoň:

- číslo a datum vystavení Výzvy;

- číslo této Dohody;

- návrh Dílčí smlouvy, který bude obsahovat zejména následující:

  - uvedení požadovaného Plnění dle této Dohody;

  - dobu / harmonogram / termín a místo plnění;

  - další požadavky Objednatele na Plnění v souladu s touto Dohodou;

- lhůtu pro předložení Nabídky Dodavateli;

- podpis oprávněné osoby Objednatele.

  - Výzva může dále obsahovat:

- maximální Cenu za Plnění;

- maximální počet člověkohodin / MD (v případě Služeb);

- další požadavky s ohledem na charakter požadovaného Plnění.

  - V případě, že podmínky obsažené ve Výzvě / nejsou objektivně splnitelné (např. z důvodu existence tzv. Vyšší moci), má Dodavatel povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a objektivní nesplnitelnost podmínek prokázat. Objednatel je poté oprávněn vystavit novou Výzvu nebo podmínky Výzvy upravit.

  - Dodavatel je povinen doručit Objednateli ve lhůtě stanovené ve Výzvě svou nabídku, která bude obsahovat minimálně vyplněný a podepsaný návrh Dílčí smlouvy dle Výzvy, popř. další náležitosti stanovené Výzvou (dále jen „Nabídka“) nebo do dvou (2) pracovních dnů od doručení Výzvy písemně požádat Objednatele o prodloužení lhůty pro předložení Nabídky. Objednatel je oprávněn žádosti o prodloužení lhůty k předložení Nabídky nevyhovět. Nevyhoví-li Objednatel žádosti o prodloužení lhůty k předložení Nabídky, je Dodavatel povinen doručit Objednateli Nabídku ve lhůtě stanovené ve Výzvě.

- Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s touto Dohodou, Výzvou nebo platnými právními předpisy. Dodavatel není oprávněn navrhnout v Nabídce podmínky, které budou pro Objednatele méně výhodné v porovnání s touto Dohodou. V případě, že Nabídka bude obsahovat vady, je Objednatel povinen o tom Dodavatele písemně informovat včetně označení těch částí Nabídky, které vady obsahují, a včetně lhůty pro opětovné doručení opravené / doplněné Nabídky. Dodavatel je povinen odstranit případné vady Nabídky, které budou řádně specifikované Objednatelem a nabídku opětovně předložit Objednateli. Objednatel je oprávněn provádět změny Výzvy či Výzvu zrušit, a to i bez udání důvodu.

  - Nabídka je neodvolatelným návrhem na uzavření Dílčí smlouvy o poskytnutí Plnění. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen návrh z Nabídky přijmout. Může rovněž předložit Dodavateli k uzavření návrh Dílčí smlouvy s obsahem dle Výzvy a Nabídky (zejm. při potřebě doplnění formálních náležitostí). Takto předložený návrh Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen podepsat nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho doručení Dodavateli.

- Okamžikem podpisu návrhu Dílčí smlouvy oběma Smluvními stranami dojde mezi Objednatelem a Dodavatelem k uzavření Dílčí smlouvy o dodání / poskytnutí / poskytování Plnění, jež se řídí podmínkami, které jsou stanoveny v této Dohodě a Dílčí smlouvě.

  - Pokud Nabídka Dodavatele nebude splňovat požadavky stanovené ve Výzvě nebo v této Dohodě, bude v rozporu s platnými právními předpisy nebo bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle ZZVZ, je Objednatel oprávněn vyžádat si od Dodavatele příslušné vysvětlení, zdůvodnění nebo doplnění Nabídky.

  - Dodavatel je povinen nabídnout v každé své Nabídce jednotkovou cenu v maximální výši odpovídající té, kterou uvedl ve své nabídce v rámci Zadávacího řízení na uzavření této Dohody. V rámci Nabídky je Dodavatel oprávněn nabídnout jednotkové ceny nižší, než které jsou uvedeny v Příloze č. 2 Dohody.

  - Dílčí smlouva zaniká řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených v této Dohodě či Občanském zákoníku. Případné ukončení této Dohody nebude mít vliv na práva a povinnosti Smluvních stran dle jiné Dílčí smlouvy a na platnost a účinnost Dílčích smluv řádně uzavřených v době trvání této Dohody.

  - Každá Dílčí smlouva se řídí touto Dohodou, pokud není v Dílčí smlouvě uvedeno výslovně jinak. Součástí Dílčí smlouvy jsou i podmínky stanovené v této Dohodě, nestanoví-li Smluvní strany výslovně, že se konkrétní články této Dohody na konkrétní Dílčí dohodu neužijí.

  - Každá Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti nejdříve uveřejněním příslušné Dílčí smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), není-li výslovně uvedeno pozdější datum.

  - Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že dle § 131 odst. 5 ZZVZ nejsou oprávněny při zadávání dílčích veřejných zakázek a uzavírání Dílčích smluv na základě této Dohody umožnit a/nebo sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Dohodou.

  - Po uzavření Dílčí smlouvy sdělí Objednatel Dodavateli číslo tzv. Evidenční objednávky (EOBJ), která má pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění dle Dílčí smlouvy. Číslo EOBJ Objednatele je číslo, které musí být vždy uvedeno na faktuře (viz čl. 7 odst. 7.3 Dohody). Neuvedení čísla EOBJ na faktuře je důvodem k neproplacení faktury a jejímu oprávněnému vrácení Dodavateli ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 7.5 této Dohody.

# Cena

- Celková cena za plnění poskytnuté na základě této Dohody odpovídá součtu cen za všechna dodaná / poskytovaná / poskytnutá Plnění dle jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě této Dohody, a nesmí přesáhnout částku 300 000 000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) bez DPH.

- Cena za dodávku / poskytování / poskytnutí Plnění dle jednotlivé Dílčí smlouvy Dodavatelem odpovídá součinu příslušných jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Dohody a množství (počet jednotek) daného plnění dodaného / poskytnutého / poskytovaného Objednateli na základě příslušné Dílčí smlouvy (dále jen „Cena“).

- Sjednanou jednotkovou cenou se rozumí zejména:

- v případě SW cena za jeden (1) kus dané položky / produktu dle Přílohy č. 2 této Dohody;

- v případě Software maintenance cena za jeden (1) rok jejího poskytování uvedená v Příloze č. 2 této Dohody;

- v případě Služeb cena za jeden (1) člověkoden (MD) poskytování Služeb a/nebo soubor člověkodnů (MD) tvořící samostatný naceněný celek Služeb dle Přílohy č. 2 této Dohody.

- Jednotkové ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady Dodavatele související s plněním Dohody, Dílčí smlouvy a dodáním / poskytováním / poskytnutím Plnění Objednateli, pokud není dále v této Dohodě stanoveno jinak. V rámci Dílčích smluv mohou být tyto jednotkové ceny pouze sníženy, nikoli zvýšeny. Dodavatel dále zaručuje jejich úplnost.

- Veškeré ceny dle této Dohody jsou uvedeny v Kč bez DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Jedním člověkodnem (MD) se pro účely této Dohody rozumí součet osmi (8) člověkohodin poskytnutých Služeb, které nemusí být poskytovány ve stejný den. Pracovníci Dodavatele budou evidovat svoji práci s přesností na dokončenou půlhodinu.

- Náklady na bezpečnost informací:

- Dodavatele na přijetí a dodržování Kybernetických požadavků (Příloha č. 4 této Dohody) a zajištění souladu bezpečnosti informací s Dohodou a její Přílohou č. 4 nese Dodavatel (s výjimkou dle písm. g) tohoto odstavce Dohody);

- na provedení Auditu (jak je tento pojem definován v čl. 7 Přílohy č. 4 této Dohody) a bezpečnostního testování na straně Dodavatele nad rámec podmínek dle čl. 19 Přílohy č. 4 této Dohody nese Dodavatel (zejména součinnost);

- na provedení Auditu a bezpečnostního testování na straně Objednatele nad rámec podmínek dle čl. 7 Přílohy č. 4 této Dohody nese Objednatel;

- na odstranění zjištěných nedostatků v rámci Auditu či bezpečnostních testů ve smyslu čl. 19 odst. 19.4 Přílohy č. 4 této Dohody nese Dodavatel;

- na změnu Kybernetických požadavků a/nebo povinností v oblasti bezpečnosti informací v důsledku všeobecně závazného aktu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) (opatření obecné povahy) nese Dodavatel;

- na změnu v oblasti bezpečnosti informací v důsledku přijetí změněných opatření v oblasti bezpečnosti informací, jejichž změnu požaduje Objednatel, zejména změna ISMS MVČR (politiky, šablony) – viz Příloha č. 4 této Dohody, a/nebo vyplývá z individuálních aktů NÚKIB zavazujících pouze Objednatele, nese Dodavatel;

- v důsledku změny legislativy v oblasti bezpečnosti informací, tedy novely ZoKB a/nebo VyKB, nese Dodavatel, s výjimkou novely související s implementací NIS2.

- Pokud je v odst. 3.7 tohoto článku Dohody výše uvedeno, že náklady nese:

- Dodavatel, jsou součástí ceny dle tohoto čl. 3 Dohody;

- Objednatel, vztahuje se to pouze na náklady, jejichž vynaložení Dodavatel nezavinil. Zaviněné jsou například bezpečnostní incidenty či nesoulad vyvolané v důsledku činností Dodavatele, nasazení software, který v době nasazení představuje bezpečnostní hrozbu a/nebo navyšuje rizika, nasazení software, o němž Dodavatel měl a mohl vědět, že je dodáváno poddodavatelem, který je předmětem zkoumání NÚKIB za účelem vydání aktu NÚKIB a/nebo je přímo předmětem aktu NÚKIB a představuje riziko.

# Doba, místo a podmínky dodání / poskytnutí / poskytování Plnění, minimální vlastnosti Plnění

  - Místa plnění jsou zejména Praha a střední Čechy.

  - Konkrétní místo a termín dodání / poskytnutí Plnění a/nebo doba poskytování Plnění budou stanoveny v Dílčí smlouvě. Termín (popř. harmonogram) dodání / poskytnutí Plnění a/nebo doba poskytování Plnění a místo dodání / poskytnutí Plnění po uzavření Dílčí smlouvy lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem Smluvních stran.

  - Dodavatel se zavazuje dodat / poskytovat / poskytnout Plnění ve sjednaném druhu, množství, kvalitě a s vlastnostmi stanovenými touto Dohodou a Dílčí smlouvou nejpozději v termínu/po dobu stanoveném / stanovenou v příslušné Dílčí smlouvě, a to za podmínek uvedených v této Dohodě a Dílčí smlouvě.

  - Plnění musí být poskytnuto bez jakýchkoli vad, ať již faktických či právních, v souladu s veškerými právními předpisy, technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami, které se na Plnění mají aplikovat.

Smluvní strany sjednávají, že (nebudou-li Objednatelem v konkrétní Výzvě, resp. návrhu Dílčí smlouvy, po dohodě s Dodavatelem stanoveny lhůty kratší) bude Dodavatelem na základě příslušné Dílčí smlouvy Objednateli SW dodán maximálně do čtyř (4) týdnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, nebude-li Objednatelem v konkrétní Výzvě, resp. návrhu Dílčí smlouvy, po dohodě s Dodavatelem stanovena lhůta kratší.

Dodavatel se zavazuje dodat / poskytovat / poskytnout Plnění v co nejlepším provedení odpovídající aktuálnímu stavu technologického vývoje a poznání v dané oblasti a kategorii produktů, jakož i požadavkům Objednatele. Objednatel se zavazuje Plnění řádně a včas dodané / poskytnuté v souladu s touto Dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu způsobem v Dohodě či Dílčí smlouvě definovaným.

  - Nad rámec technické specifikace Plnění dle Přílohy č. 1 Dohody se Dodavatel zaručuje, že jím dodaný SW je plně funkční, a to včetně případných hmotných nosičů. Dodavatel se dále zavazuje, že SW dodaný na základě této Dohody a Dílčí smlouvy bude:

    - co do případných hmotných nosičů nový, nepoužitý;

    - určený pro prodej a použitelný v České republice a pocházet z autorizovaného kanálu výrobce. Zejména v této souvislosti Dodavatel zaručuje Objednateli, že SW získal veškerá nezbytná osvědčení pro užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Dodavatel předá kopie těchto osvědčení Objednateli při předání SW;

    - mít parametry a splňovat požadavky stanovené v Příloze č. 1 této Dohody;

    - bez právních vad; Dodavatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně SW není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se SW, a že je oprávněn tímto SW disponovat a poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít SW v souladu s požadavky dle této Dohody;

    - získán legálně a umožňovat využití jakož i poskytnutí podlicence/postoupení tohoto SW Objednatelem, jakožto i Koncovým zákazníkem, v souladu s distribučními a licenčními podmínkami k SW.

(povinnosti Dodavatele ve vztahu k SW dle tohoto odst. 4.5 Dohody dále také jako „Požadavky na SW“)

Další podmínky plnění

  - Dodavatel se zavazuje alokovat na dodání / poskytnutí / poskytování Plnění dle této Dohody a Dílčích smluv kapacity osob s kompetencemi dostatečnými k dodání / poskytnutí / poskytování Plnění (dále jen „Realizační tým“).

Dodavatel se zavazuje, že pracovníci Dodavatele podílející se na realizaci Plnění budou po celou dobu plnění naplňovat veškeré podmínky dané výrobcem SW / poskytovatelem maintenance k SW pro jeho instalaci a konfiguraci vč. centrálního managementu (např. disponovat příslušnou certifikací nebo jiným oprávněním od výrobce, je-li výrobcem vyžadována).

Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat Dodavatele o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Pokud Objednatel požádá o výměnu člena Realizačního týmu, není Dodavatel oprávněn plnit prostřednictvím osoby, o jejíž výměnu Objednatel požádal, své závazky.

Bude-li ze závažných důvodů vzniklých na straně Dodavatele nutné nahradit kteréhokoliv člena Realizačního týmu nebo využije-li Objednatel svého práva požádat Dodavatele o výměnu člena Realizačního týmu, bude po předchozím schválení Objednatelem nahrazen novým členem Realizačního týmu, a to do deseti (10) pracovních dnů od oznámení důvodů pro nahrazení Objednateli / doručení žádosti o výměnu člena Realizačního týmu Dodavateli. Tento nový člen Realizačního týmu musí splňovat minimálně předpoklady stanovené výše v tomto odstavci Dohody.

Všechny osoby podílející se na realizaci Plnění dle této Dohody musí hovořit českým a/nebo slovenským jazykem na komunikativní úrovni, a to včetně odborné terminologie v oblasti předmětu plnění. Požadavek na znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka pro potřeby odborné komunikace lze nahradit čestným prohlášením Dodavatele předloženým Objednateli, že na vlastní náklady zajistí tlumočníka, který bude k dispozici po dobu realizace plnění dle Dohody nebo Dílčí smlouvy pro potřeby zprostředkování odborné komunikace.

Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že v případě nahrazení člena Realizačního týmu novým členem není nutné k této Dohodě a Dílčí smlouvě uzavírat dodatek.

Dodavatel je dále povinen zajistit, aby nový člen Realizačního týmu byl řádně a prokazatelně proškolen v oblasti bezpečnosti dat a informací. Dodavatel je povinen splnění povinnosti dle předchozí věty doložit před schválením této změny Objednatelem, a to stejnou formou, jaká je stanovena touto Dohodou nebo byla vyžadována v Zadávacím řízení.

  - Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z Dohody a Dílčí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí osoby.

  - Dodavatel je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích z Dohody a Dílčí smlouvy jiné třetí osoby (poddodavatele), nebo takové třetí osoby (poddodavatele) změnit, uvedl-li je již ve své nabídce v Zadávacím řízení, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se jedná o takové třetí osoby (poddodavatele), kterými daný Dodavatel prokazoval kvalifikaci, tak musí tato nová třetí osoba (poddodavatel) splňovat kvalifikační předpoklady minimálně v rozsahu stanoveném v Zadávací dokumentaci. Dodavatel je povinen splnění náležitostí dle předchozí věty doložit před odsouhlasením této změny Objednatelem, a to stejnou formou, jaká byla vyžadována v Zadávacím řízení. Udělí-li Objednatel s využitím nebo změnou třetí osoby (poddodavatele) souhlas, je daný Dodavatel povinen zavázat poddodavatele k zachování důvěrných informací a k ochraně osobních údajů ve smyslu této Dohody a jejích příloh a k zajištění bezpečnostních požadavků zejména ve smyslu čl. 11 a Přílohy č. 4 této Dohody ve stejném rozsahu, v jakém je k této povinnosti zavázán sám. Dodavatel odpovídá za své poddodavatele jako za plnění vlastní, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. Dodavatel se zavazuje neprodleně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatelů poskytovat plnění v souladu s požadavky na ochranu důvěrných informací a osobních údajů a bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Dohody.

  - Dodavatel je povinen zajistit, že i jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této Dohody a Dílčí smlouvy, se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi Dodavatelem a Objednatelem a nebudou v rozporu s požadavky Objednatele uvedenými v této Dohodě a Dílčí smlouvě. V případě, že dojde k nedodržení požadavků stanovených touto Dohodou Dodavateli ze strany poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle této Dohody.

  - Dodavatel se zavazuje dodržovat při plnění závazků vyplývajících z této Dohody a Dílčích smluv best practices výrobce a zavazuje se, bude-li o to Objednatelem písemně (např. e-mailem zaslaným kontaktní osobě Dodavatele ve věcech technických uvedené v čl. 13 odst. 13.3 Dohody) požádán, doložit Objednateli dodržování best practices výrobce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele, nestanoví-li Objednatel v žádosti lhůtu delší, a to i opakovaně.

  - V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti není oprávněná Smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků podle této Dohody a Dílčí smlouvy a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prodlužují; to neplatí v případech, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany povinné Smluvní strany bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo prodlením Smluvní strany oprávněné.

Sankční ujednání – Doba, místo a podmínky dodání / poskytnutí / poskytování Plnění, minimální vlastnosti plnění

  - V případě prodlení Dodavatele s dodávkou SW v termínu dle Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny SW za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě prodlení Dodavatele s dodávkou Software maintenance v termínu dle Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Software maintenance za každý i započatý kalendářní den prodlení. Není-li cena Software maintenance v Příloze č. 2 Dohody stanovena, resp. je-li Software maintenance součástí dodávky SW a cena je součástí ceny za dodávku SW dle Přílohy č. 2 Dohody, je prodlení sankcionováno v rámci ustanovení odst. 4.12 tohoto článku Dohody.

  - V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím Služeb v termínu dle Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Služeb / maximální ceny Služeb (dle relevance v závislosti na ujednání obsaženém v Dílčí smlouvě) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě, že Dodavatel poruší některý z Požadavků na SW dle této Dohody, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ nesplnění některého z Požadavků na SW.

  - V případě, že v průběhu realizace Plnění vyjde najevo, že vlastnosti (zejm. technické vlastnosti a parametry) Plnění jsou prokazatelně v rozporu s informacemi, které Dodavatel uvedl v nabídce na realizaci této Dohody, bude mít Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000.000, - Kč (slovy: pět milionů korun českých). Současně bude mít Objednatel právo odstoupit od této Dohody; takové odstoupení od Dohody nebude mít vliv na právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu újmy.

  - V případě, že Dodavatel bude k realizaci Plnění využívat poddodavatele v rozporu s Dohodou nebo příslušnou Dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

# Akceptační řízení

  - Akceptační řízení pro Plnění zahrnuje porovnání jejich skutečných vlastností, rozsahu a obsahu s jejich podrobnou specifikací dle Přílohy č. 1 Dohody a požadavky stanovenými jednotlivou Dílčí smlouvou (dále jen „Akceptační řízení“). Akceptační řízení je ukončeno podpisem protokolu o akceptaci příslušného Plnění (dále jen „Akceptační protokol“) oběma Smluvními stranami.

  - Plnění se považuje za řádně a včas dodané / poskytnuté, pokud jeho dodání / poskytnutí bylo akceptováno Objednatelem v termínu dodání / poskytnutí stanoveném v příslušné Dílčí smlouvě (tzn. byl-li v příslušném termínu odpovědnou osobou Objednatele podepsán příslušný Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ v souladu s podmínkami této Dohody a/nebo případně Dílčí smlouvy).

Akceptační řízení pro SW:

  - Akceptační řízení bude probíhat v návaznosti na předání SW včetně veškerých dokumentů určených pro toto plnění touto Dohodou a/nebo Dílčí smlouvou Dodavatelem Objednateli k akceptaci.

  - V případě, že Plnění tvořené SW bude Dodavatelem poskytnuto řádně a včas bez právních a faktických vad, v souladu s podmínkami této Dohody a v množství sjednaném v Dílčí smlouvě Objednatel potvrdí dodávku SW podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“. V opačném případě, tedy při odmítnutí převzetí dodávky SW, Objednatel potvrdí případné odmítnutí Dodavateli písemně do tří (3) pracovních dnů od odmítnutí dodávky SW.

  - Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí Akceptačního protokolu jsou:

    - dokumenty vztahující se k SW, bez nichž by nemohlo dojít k jejich řádnému užívání, zejména licenční ujednání a doklady k dodanému SW;

    - dokumenty prokazující splnění požadavku dle čl. 4 odst. 4.5 písm. b) této Dohody, kdy dané ověření je možné jedním z následujících způsobů:

- doložením dokladu (např. certifikátu) výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW o zakoupení Software maintenance,

- zajištěním vzdáleného přístupu pro Objednatele do databáze výrobce/ poskytovatele maintenance k SW nebo jiného evidenčního systému výrobce / poskytovatele maintenance SW, jehož prostřednictvím je možná verifikace naplnění požadavků dle čl. 4 odst. 4.5 písm. b) této Dohody,

- zprostředkováním vzdáleného přístupu pro odpovědnou osobu Objednatele do databáze nebo jiného evidenčního systému výrobce / poskytovatele maintenance SW, jehož prostřednictvím je možná verifikace naplnění požadavků dle čl. 4 odst. 4.5 písm. b) této Dohody v průběhu Akceptačního řízení se současným zafixováním nahlédnutých informací prostřednictvím otisku obrazovky (printscreen) zobrazovacího zařízení. Kopie otisku obrazovky (printscreen) bude nedílnou součástí Akceptačního protokolu,

- nebo jinak, pokud si tento způsob ověření odsouhlasí obě Smluvní strany;

    - dokumentace dle bodu 1.4.2 Přílohy č. 1 této Dohody;

    - prohlášení o shodě.

(povinnosti Dodavatele k dodání dokumentů a prohlášení k SW dle tohoto odst. 5.15 Dohody dále také jako „Prohlášení k SW“)

  - Pokud v důsledku jednání Dodavatele v rozporu s Požadavky na SW a/nebo na Prohlášení k SW (nesplnění požadavků) dojde ke vzniku škody Objednateli a/nebo Koncovému zákazníkovi a/nebo jakékoliv třetí straně, je Objednatel oprávněn tuto regresně požadovat po Dodavateli.

  - Poskytování Software maintenance je zahájeno vždy dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami (v případě, že bude dodávka Software maintenance součástí dodávky SW tedy od okamžiku podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ pro dodávku SW).

Akceptační řízení související se Software maintenance

  - V případě Akceptačního řízení pro plnění, jehož předmětem je Software maintenance dle této Dohody předá Dodavatel Objednateli doklad o zajištění Software maintenance pro příslušný SW v délce požadované Objednatelem v Dílčí smlouvě, a to do deseti (10) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy. O předání a převzetí prohlášení dle předchozí věty tohoto odstavce Dohody bude mezi Smluvními stranami vyhotoven a podepsán Akceptační protokol. Objednatel podepíše Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předáno výše v tomto odstavci uvedené prohlášení.

Pro vyloučení nejasností se sjednává, že nebude-li doklad dle tohoto odstavce Dohody Objednateli Dodavatelem předán nebo z něho nevyplývá, že Software maintenance je zajištěna, není Objednatel povinen Akceptační protokol podepsat.

Akceptační řízení pro Služby

  - Akceptační řízení pro Služby zahrnuje porovnání kvality, úrovně a výstupů skutečně poskytnutých Služeb s jejich specifikací dle příslušné Dílčí smlouvy. Akceptační řízení bude probíhat po poskytnutí Služeb v celém rozsahu dle příslušné Dílčí smlouvy Dodavatelem Objednateli včetně všech dokumentů určených pro toto plnění touto Dohodou nebo Dílčí smlouvou, do akceptačního řízení, nebude-li Dílčí smlouvou stanoveno jinak.

  - Služby se považují za řádně a včas poskytnuté byly-li v termínu stanoveném v příslušné Dílčí smlouvě akceptovány Objednatelem (tzn. byl-li v příslušném termínu odpovědnou osobou Objednatele podepsán Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“). Součástí Akceptačního protokolu budou:

- měsíční výkaz/y práce, v němž / v nichž budou zaznamenány veškeré činnosti provedené Dodavatelem v rámci poskytování Služeb s uvedením počtu člověkohodin / MD skutečně vynaložených na poskytování Služeb v příslušném kalendářním měsíci, jakož i

- veškerá, s tímto plněním související dokumentace.

## Akceptační protokol spolu s veškerými požadovanými dokumenty (včetně výkazu/ů práce) bude Dodavatelem předložen odpovědné osobě Objednatele k odsouhlasení nejpozději do pátého (5.) kalendářního dne po dokončení poskytování Služeb v rámci Plnění dle příslušné Dílčí smlouvy.

## Objednatel je oprávněn odmítnout potvrdit poskytnutí Služeb, a je tedy oprávněn podepsat Akceptační protokol s výrokem „neakceptováno“, pokud:

- toto plnění nebylo realizováno ve sjednaném rozsahu a kvalitě a/nebo

- má za to, že údaje ve výkazu/ech práce neodpovídají skutečně poskytnutému plnění.

V případě výroku „neakceptováno“ se má za to, že Dodavatel neposkytl Služby v souladu s touto Dohodou a po odstranění vad a nedostatků bude Akceptační řízení opakováno. Ohledně opakovaného akceptačního řízení ve smyslu tohoto odstavce Dohody platí přiměřeně ustanovení tohoto odstavce Dohody. Pro vyloučení nejasností se uvádí, že nebudou-li vady vytknuté Objednatelem v Akceptačním protokolu s výrokem „neakceptováno“ odstraněny tak, aby byl Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ Objednatelem podepsán v termínu poskytnutí Služeb podle příslušné Dílčí smlouvy, je Dodavatel v prodlení s poskytnutím Služeb se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Objednatel podepíše Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ bez zbytečného odkladu poté, co budou veškeré podmínky stanovené pro jeho podpis s tímto výrokem splněny.

Společná ustanovení o Akceptačním řízení

  - Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že:

- k řádnému dodání SW zakládajícímu oprávnění Dodavatele vystavit pro dané plnění daňový doklad, dochází dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ Objednatelem,

- k řádnému poskytnutí Služeb zakládajícímu oprávnění Dodavatele vystavit pro dané plnění daňový doklad, dochází dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ Objednatelem,

- Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 3 Dohody.

  - Všechny úkony předání, převzetí a akceptace jednotlivých plnění či jejich částí budou probíhat prostřednictvím kontaktních osob ve věcech technických dle čl. 13 odst. 13.3 Dohody, které jsou oprávněné i k podpisu příslušných protokolů.

# Práva z porušení povinností týkajících se minimálních vlastností Plnění a Software maintenance

# Odpovědnost za vady

  - Dodavatel odpovídá za vady hmotných i nehmotných věcí tvořících Plnění k okamžiku jejich převzetí v souladu s platnou právní úpravou.

# Software maintenance

  - Poskytováním Software maintenance Dodavatel zaručuje Objednateli, že SW bude po dobu jejího poskytování vyplývající z příslušné Dílčí smlouvy v souladu s Přílohou č. 2 Dohody, funkční a bez vad.

  - Pro účely Software maintenance sjednávají Smluvní strany následující parametry:

    - Dodavatel se za účelem zajištění, že SW bude po dobu dle odst. 6.2 tohoto článku Dohody funkční a bez vad zavazuje zajistit:

      - odstraňování vad SW ve lhůtách a za podmínek stanovených výrobcem SW / poskytovatelem maintenance k SW, přičemž tyto podmínky výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW jsou dostupné zde: https://www.broadcom.com/company/legal/licensing. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě rozporu některého ustanovení podmínek výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW s ustanovením této Dohody (vč. jejích příloh), má ustanovení této Dohody před ustanovením podmínek výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW přednost, a to i v případě, že podmínky výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW stanoví jiné pravidlo;

      - dostupnost patchů a aktualizací.

    - Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci Software maintenance rovněž odstraňování vad způsobených vnějšími událostmi, jimiž se pro účely tohoto odstavce Dohody rozumí kupříkladu vada SW způsobená aktualizací či jiným zásahem do produktů třetích stran, k nimž se výrobce SW zaručil zajistit kompatibilitu, v rozsahu nezbytném pro dodržení výrobcem definovaných kompatibilit.

    - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro účely Software maintenance není rozhodující, zda vada existovala již v době převzetí SW Objednatelem (tj. v době podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami) - podstatný je výskyt vady v době poskytování Software maintenance.

  - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že záruka za jakost SW se nesjednává.

# Platební podmínky a požadavky z hlediska spolufinancování

  - Daňový doklad (faktura) bude Dodavatelem vystaven:

    - v případě dodávky SW po podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami;

    - v případě Software maintenance po podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami;

    - v případě poskytnutí Služeb po podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami dle skutečně poskytnutého/akceptovaného rozsahu plnění.

  - Platební podmínky mohou být za dodržení podmínek této Dohody blíže konkretizovány v příslušné Výzvě / Dílčí smlouvě a mohou se odvíjet od platebních milníků určených Koncovým zákazníkem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu Akceptačního protokolu dle příslušných ustanovení této Dohody Objednatelem.

  - Daňový doklad (faktura) vystavený Dodavatelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zejména tyto údaje:

    - číslo Dohody;

    - číslo Dílčí smlouvy;

    - číslo evidenční objednávky (EOBJ) – viz čl. 2 odst. 2.15 Dohody;

    - identifikační údaje Objednatele a Dodavatele;

    - platební podmínky v souladu s Dohodou;

    - popis fakturovaného Plnění;

    - cenu dle příslušné Dílčí smlouvy v členění dle článku 3. této Dohody.

Přílohou daňového dokladu bude kopie příslušného Akceptačního protokolu dle příslušných ustanovení této Dohody podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, případně dalších dokumentů stanovených touto Dohodou a/nebo určených v Dílčí smlouvě.

  - Splatnost daňového dokladu vystaveného Dodavatelem je třicet (30) kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli. Dodavatel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení jedním z následujících způsobů:

    - buď v elektronické podobě na e-mailovou adresu:

- xxx

    - nebo doporučeně na zasílací adresu:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Kodaňská 1441/46

- 101 00 Praha 10 – Vršovice.

  - Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti a která obsahuje jiné cenové údaje než dohodnuté v Dohodě. Oprávněným vrácením faktury pozbývá platnosti lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dní začíná běžet ode dne doručení nové či opravené faktury Objednateli.

  - Platba bude provedena v české měně formou bankovního převodu na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Dohody.

  - Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

  - Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu za Plnění.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Dodavatel zdanitelného plnění je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Dohody bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Dohody.

  - Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli s uvedením správného bankovního účtu Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

  - Objednatel a/nebo Koncový zákazník jsou konečným příjemcem prostředků v rámci Projektů dle písm. d) Preambule této Dohody. V souvislosti s tímto se Dodavatel zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Dohody včetně účetních dokladů podle českých právních předpisů, a to nejméně po dobu deseti (10) let od schválení závěrečné zprávy o příslušném Projektu. O schválení zprávy dle předchozí věty tohoto odstavce Objednatel písemně informuje Dodavatele nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od schválení. Dokumentaci ve smyslu tohoto odstavce je Dodavatel povinen na výzvu poskytnout Objednateli a/nebo zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména MV ČR, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Evropské komisi) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektů a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Každý účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z NPO a být označen jeho identifikačními údaji. Identifikaci Projektu pro dané plnění sdělí Dodavateli Objednatel.

  - Bude-li Plnění dle příslušné Dílčí smlouvy spolufinancováno z jiného dotačního titulu než z NPO, zavazuje se Dodavatel v takovém případě plnit povinnosti vyplývající z pravidel příslušných fondů (zejm. označování faktur, archivace apod.). Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je v případě dle první věty tohoto odstavce Dohody povinen archivovat originální vyhotovení Dohody a Dílčí dohody včetně jejich dodatků, originály daňových a účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Plnění této Dohody a Dílčí dohody po dobu deseti (10) let od ukončení projektu. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním dle této Dohody a Dílčí dohody. Dodavatel je dále povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů podle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.

# Licenční ujednání a aktivace časově omezených licencí

  - Vzhledem k tomu, že plnění nebo součást / část plnění dle Dohody, resp. Dílčí smlouvy, je i plnění, které ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále společně jen „Autorská díla“), bude Dodavatelem Objednateli k těmto Autorským dílům poskytnuto oprávnění k výkonu práva užít tato Autorská díla za následujících podmínek:

    - Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k Autorskému dílu dle písm. f) tohoto odstavce Dohody užívat toto Autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto Autorskému dílu (dále jen „časově neomezená licence“).

    - Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele a bez dalších nákladů, které by musel Objednatel nebo třetí strany vynaložit nad rámec ceny uvedené v této Dohodě oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit. Pro vyloučení dalších pochybností se uvádí, že Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit.

    - Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást Plnění, a to včetně práva Objednatele dle jeho uvážení do Autorského díla zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Dodavatel uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby Objednatel svěřil svá práva dle tohoto odstavce Dohody třetím osobám, které budou v budoucnu užívat Autorská díla vzniknuvší na základě této Dohody, resp. Dílčí smlouvy.

    - Licence k Autorskému dílu je Poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít.

    - V případě SW se licence vztahuje ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i k dokumentaci a dalším koncepčním přípravným materiálům, a to i na případné další verze SW poskytovaných na základě této Dohody a Dílčí smlouvy. Objednatel má právo na předání zdrojového kódu Autorského díla, jakož i ostatních částí poskytovaného SW, které nejsou Autorskými díly.

    - Licence se uděluje okamžikem akceptace Plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného Plnění.

    - Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět ani odvolat. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Dohody Dodavatelem Objednateli.

    - Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Plnění vznikne činností Dodavatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, Dodavatel k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za dodání a poskytování Plnění je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

    - Dodavatel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k Autorskému dílu dle této Dohody včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

    - Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, která budou součástí Plnění podle této Dohody, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k Autorským dílům podle této Dohody; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením Autorského díla teprve vzniknou.

  - Objednatel je oprávněn užívat Autorská díla dle podmínek stanovených touto Dohodou, a to s účinností, která nastává okamžikem akceptace Plnění / příslušné části Plnění, jehož / jíž je Autorské dílo součástí (tj. v případě SW ode dne podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami; Pro vyloučení pochybností se sjednává, že podpisem Akceptačního protokolu podle předchozí věty zároveň dojde k aktivaci časově omezených licencí ve smyslu příslušných ustanovení tohoto článku Dohody). Do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného Plnění / příslušné části Plnění.

  - Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že do podpisu příslušného protokolu s výrokem „akceptováno“ Objednatelem je Objednatel oprávněn užívat příslušné Autorské dílo v rozsahu a způsobem nezbytným pro provedení Akceptačního řízení.

  - Dodavatel prohlašuje, že Autorská díla ani jejich části, nemají žádné právní vady, že nejsou zatížena právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že Dodavatel je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoliv omezení veškerými majetkovými právy k Autorským dílům a jejich částem, a uzavřít s Objednatelem tuto Dohodu na celý rozsah Předmětu plnění. V případě, že se uvedené prohlášení Dodavatele nezakládá na pravdě, Dodavatel odpovídá Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k Autorským dílům a/nebo jejich částem, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně oprávnění k výkonu práv užít Autorská díla, pokud jej k tomu Objednatel zmocní.

  - Práva získaná v rámci plnění této Dohody, resp. Dílčích smluv, přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Dohody Dodavatelem Objednateli prostřednictvím jednotlivé Dílčí smlouvy.

  - Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za poskytnutí oprávnění a Licencí dle tohoto článku Dohody jsou již plně zahrnuta v Ceně stanovené dle čl. 3 této Dohody.

  - Bez ohledu na formu uzavření licenční smlouvy platí, že Dodavatel je vždy povinen zajistit poskytnutí Licence dle podmínek stanovených Dohodou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým Autorským dílům.

  - Ve vztahu k SW Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoli aktualizací (update), nových verzí (upgrade), úprav (patchů), jakož i jakýchkoli jiných úprav či změn SW provedených Dodavatelem v rámci Služeb a/nebo Software maintenance je licence poskytnuta i k takto upravenému či změněnému SW; totéž platí i pro případné související aktualizace dokumentace.

Minimální rozsah licence pro standardní software a podmínky užití

  - V případě, kdy je součástí Plnění tzv. proprietární (standardní) software (dále jen „Proprietární software“):

    - který je v době uzavření Dohody prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti (10) na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů a jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi (3) na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty a pokud jsou tyto subjekty oprávněny takovýto software implementovat, přizpůsobovat požadavkům Objednatele a udržovat,

    - jehož vývoj není hrazen Objednatelem dle této Dohody, a

    - u nějž Dodavatel nemůže udělit Objednateli Licenci v rozsahu dle odst. 8.1 této Dohody nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat,

se Dodavatel zavazuje k zajištění minimálně k následujícímu rozsahu licence:

      - aby udělená Licence k takovému Proprietárnímu software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej od akceptace Plnění / příslušné části Plnění po celou dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto Proprietárnímu software (časově neomezená licence), nebo po dobu určitou v případě licencí pokrývajících jednotlivé definované období (dále jen „časově omezená licence"), tím nejsou dotčeny první dva odstavce ustanovení „K časově omezeným licencím“ v odst. 8.17 tohoto článku Dohody;

      - k užití na území České republiky;

      - k užití v množstevním rozsahu stanoveném Dílčí smlouvou (v souladu s Přílohou č. 2 Dohody) a způsoby užití vyplývajícími z účelu této Dohody a Dílčích smluv dle Přílohy č. 1 Dohody;

      - Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele a bez dalších nákladů, které by musel Objednatel nebo třetí strany vynaložit nad rámec ceny uvedené v této Dohodě oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Proprietárního software nebo svoje oprávnění k užití Proprietárního software třetí osobě postoupit. Pro vyloučení dalších pochybností se uvádí, že Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Proprietárního software nebo svoje oprávnění k užití Proprietárního software třetí osobě postoupit. je-li k takovému poskytnutí podlicence / postoupení licence na třetí strany třeba dalšího souhlasu nebo souhlasu jiného subjektu než Dodavatele, zavazuje se Dodavatel takový souhlas zajistit. Tím není dotčen požadavek v ustanovení čl. 4 odst. 4.5 písm. a) Dohody.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, že udělení veškerých práv souvisejících s Proprietárním software nelze ze strany Dodavatele / poskytovatele licence vypovědět.

  - Dodavatel je současně povinen zajistit splnění všech povinností souvisejících s užitím Proprietárního software a vždy předat kompletní uživatelskou, administrátorskou, bezpečnostní a provozní dokumentaci v souladu s podmínkami této Dohody.

  - Jestliže jsou s užitím Proprietárního software spojeny jednorázové poplatky, je Dodavatel povinen v rámci ceny Plnění řádně uhradit všechny tyto poplatky.

Podmínky užití pro open source software a minimální rozsah licence

  - Dodavatel je povinen zajistit, aby se při dodávce tzv. open source software (dále jen „OS software“) jednalo o OS software, který je veřejnosti poskytován zdarma (tato podmínka je splněna za předpokladu, že tento OS software bude poskytován zdarma i Objednateli), včetně detailně komentovaných zdrojových kódů a práva OS software měnit (Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat), včetně úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace v souladu s podmínkami této Dohody.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit, že se jedná se o OS software, k němuž Dodavatel Objednateli nejpozději současně s jeho akceptací ze strany Objednatele poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů a bezpodmínečné právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového OS software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

  - V případě OS software, u nějž Dodavatel nemůže udělit Objednateli Licenci v rozsahu dle odst. 8.1 Dohody nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, se Dodavatel zavazuje k zajištění minimálně následujícího rozsahu Licence:

    - nevýhradní oprávnění užít jej po celou dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto OS software,

    - k užití na území České republiky,

    - k užití v množstevním rozsahu stanoveném Dílčí smlouvou (v souladu s Přílohou č. 2 Dohody) a způsoby užití vyplývajícími z účelu této Dohody a Dílčích smluv dle Přílohy č. 1 Dohody.

  - Současně užití OS software v souladu s účelem této Dohody a dle pokynů Objednatele nesmí vést k povinnosti zveřejnit zdrojový kód jakékoli části Plnění poskytnutého dle této Dohody či k povinnosti poskytnout celé výsledné Plnění k volnému užití.

  - Dodavatel je povinen zajistit splnění všech povinností souvisejících s užitím OS software, včetně zejména označení autora, uvedení informace o jeho licenčních podmínkách apod.

K časově omezeným licencím

  - Aktivací časově omezených licencí k dodanému SW se rozumí okamžik, od kterého je Objednatel oprávněn vymezený okruh licencí užívat v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že aktivací časově omezených licencí je i aktivace dalších časově omezených licencí následující po skončení předchozích časově omezených licencí.

Dodavatel se zavazuje zajistit, že aktivace časově omezených licencí k SW pokrývajících další navazující části z období, na které jsou licence k SW požadovány bude Dodavatelem provedena nebo umožněna Objednateli vždy tak, aby časově omezená licence k SW bezprostředně navazovala na konec období předcházejícího, pokrytého časově omezenou licencí shodného SW.

Dodavatel zašle přístupové či jiné aktivační údaje nebo potvrzení o aktivaci časově omezených licencí Objednateli nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před koncem období časově omezených licencí shodného SW, jež bezprostředně předchází období, pro které je navazující aktivace Dodavatelem zajišťována.

Sankční ujednání – Licenční ujednání a aktivace časově omezených licencí

  - V případě porušení povinností Dodavatele plynoucích z tohoto článku Dohody, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Plnění či jeho části, s nímž/s níž příslušné povinnosti vyplývající z tohoto článku Dohody souvisí, za každý jednotlivý případ porušení.

# Pojištění

  - Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Dohody a Dílčích smluv uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění, který nesmí být nižší než 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). V případě, že plněním této Dohody a Dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Dohody, bude Dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

  - Dodavatel se zavazuje, po předchozí písemné žádosti Objednatele, předložit nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů k nahlédnutí Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to i opakovaně. Bude-li zjištěno, že Dodavatel nedisponuje účinnou pojistnou smlouvou, jedná se o podstatné porušení Dohody a Objednatel je od této Dohody či Dílčí smlouvy oprávněn odstoupit.

# Obchodní tajemství, důvěrné informace

  - Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti jakkoli se týkající nebo související se Smluvními stranami a veškeré další skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto Dohodou a Dílčími smlouvami, jsou Smluvními stranami považovány za důvěrné, aniž by bylo nutné tyto informace jednotlivě jako důvěrné výslovně označovat (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrnými informacemi jsou zejména obsah veškerých dokumentů, dokladů a podkladů, které za účelem splnění závazků dle této Dohody a Dílčí smlouvy zpřístupní Objednatel Dodavateli, a dále veškeré další informace, které za tímto účelem poskytne Objednatel Dodavateli v jakékoli podobě a jakoukoli formou.

  - Smluvní strany se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem získají, budou použity výhradně pro účely řádného splnění závazků dle této Dohody a Dílčích smluv a bude s nimi nakládáno jako s obchodním tajemstvím.

  - Přijímající Smluvní strana se zavazuje používat k ochraně Důvěrné informace před jejím neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v menší míře, než je míra péče, kterou využívá k ochraně svých důvěrných informací, které jsou podobného významu.

  - Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Přijímající Smluvní strana může poskytnout či zpřístupnit jakoukoli Důvěrnou informaci třetí straně, která nebyla adresátem Důvěrné informace, pouze po obdržení písemného souhlasu sdělující Smluvní strany.

  - Předávání Důvěrných informací bude probíhat dle volby Objednatele buď osobně formou protokolárního předání hmotných nosičů, na kterých budou Důvěrné informace zachyceny, nebo elektronickou formou. Důvěrné informace v elektronické podobě musí být bezpečně zašifrované při přenosu po datové síti nebo při uložení na datovém médiu. Použité kryptografické prostředky musí být v souladu s ustanovením § 26 VyKB.

  - Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby tajnost Důvěrných informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i osobami, které v souladu s touto Dohodou k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá ze Smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností zachování Důvěrných informací v rozsahu dle této Dohody. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá Smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.

  - Dodavatel zajistí, aby přístup k elektronickým datovým souborům obsahujícím osobní údaje a Důvěrné informace byl dostatečně zabezpečen v souladu s požadavky na důvěrnost a integritu dat podle VyKB.

  - Je-li pro účely kontroly realizace Plnění nezbytné poskytnout Dodavateli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje z činnosti Objednatele a jím určených organizací, je Dodavatel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.

  - Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se Smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se Smluvní strany seznámí při realizaci předmětu Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou a Dílčí smlouvou, se považují za Důvěrné informace.

  - Dodavatel se zavazuje, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu, a nebude z nich pořizovat kopie ani opisy. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Dohody a Dílčích smluv, a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Dodavatel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

  - Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Dohody se nevztahuje na informace, které:

    - je Smluvní strana povinna sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti;

    - byly písemným souhlasem poskytující Smluvní strany zproštěny těchto omezení;

    - jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné ze Smluvních stran;

    - příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana;

    - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona;

    - je Objednatel povinen poskytnout svému zakladateli;

    - je Objednatel povinen poskytnout jakékoli třetí osobě.

  - Povinnost ochrany Důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Dohody a Dílčích smluv.

  - Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této Dohody.

  - Dodavatel je povinen nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po ukončení účinnosti této Dohody jemu písemně předané Důvěrné informace, dle formy zachycení těchto písemných informací a dle dohody s Objednatelem Objednateli vrátit nebo je prokazatelně zničit. O vrácení či zničení dle tohoto odstavce Dohody musí být sepsán protokol, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

Sankční ujednání – Obchodní tajemství, důvěrné informace

  - Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se ochrany Důvěrných informací, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000, - Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

# Nakládání s osobními údaji, požadavky z hlediska bezpečnosti

Nakládání s osobními údaji

  - Objednatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li Dodavatelem fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v Dohodě, popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v rámci Dohody, pouze a výhradně pro účely související s plněním Dohody a Dílčích smluv, a to po dobu trvání této Dohody a Dílčích smluv, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním Dohody a Dílčích smluv Objednateli předává.

  - Dodavatel nepředává Objednateli v rámci realizace Plnění kromě případu uvedeného v odst. 11.1 tohoto článku Dohody žádné další osobní údaje. V případě, že součástí realizace Plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Objednatele předem písemně upozornit a Objednatel je oprávněn dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout.

  - Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Dohody a Dílčích smluv získá přístup k informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, je Dodavatel oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Dohody. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele, pouze pro účely plnění Dohody a Dílčích smluv, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.

  - Pokud řádná realizace Plnění dle této Dohody, resp. Dílčích smluv, vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Objednatele, budou osobní údaje zaměstnanců Objednatele Dodavatelem zpracovány v následujícím rozsahu:

    - jméno a příjmení,

    - e-mail,

    - telefonní číslo.

  - Zpracování osobních údajů je definováno příslušnou právní úpravou, přičemž se jedná zejména o jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného dodání / poskytnutí/ poskytování Předmětu plnění dle této Dohody a Dílčích smluv.

  - Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání této Dohody a Dílčích smluv. Ukončením této Dohody a Dílčích smluv nezanikají povinnosti Dodavatele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárního předání jinému zpracovateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených se zpracováním osobních údajů či s plněním povinností vyplývajících z příslušné právní úpravy.

  - Objednatel je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve spojení s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

  - Dodavatel je při plnění této povinnosti povinen:

    - nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

    - zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

    - zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Objednateli nápomocen pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

    - zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

    - zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Dodavatelem stanoveném;

    - na žádost Objednatele kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování osobních údajů;

    - po skončení této Dohody protokolárně odevzdat Objednateli nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu realizace Plnění.

  - Smluvní strany jsou povinny:

    - zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

    - vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;

    - řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

    - zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Dohody a Dílčích smluv;

    - postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

  - Vznikne-li v průběhu Dohody nutnost zpracování jiných osobních údajů než kontaktních osob, zavazují se obě Smluvní strany k neprodlenému uzavření zpracovatelské smlouvy v souladu s požadavky Nařízení, která se stane nedílnou součástí této smlouvy.

Sankční ujednání – Nakládání s osobními údaji

  - Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

Požadavky z hlediska bezpečnosti

  - Dodavatel podpisem této Dohody akceptuje, že SW se může stát součástí kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“), kde Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. je provozovatelem a Ministerstvo vnitra ČR správcem dle ZoKB, a současně se zavazuje k zavedení a dodržování veškerých souvisejících bezpečnostních opatření požadovaných ZoKB a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „VyKB“), a dodržování bezpečnostních opatření, které tvoří Přílohu č. 4 – Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky) a její přílohy – ISMS MVČR (politiky, šablony), a to minimálně po dobu poskytování plnění dle této Dohody a Dílčích smluv.

Dodavatel se současně zavazuje dodržovat i všechny aktualizace ISMS MVČR (politiky, šablony), které mu budou Objednatelem předloženy pro účely realizace Plnění a současně další dokumenty, které budou tyto ISMS MVČR (politiky, šablony) doplňovat nebo nahrazovat. V Příloze č. 4 této Dohody a v Zadávací dokumentaci k Zadávacímu řízení je uveden seznam ISMS MVČR (politiky, šablony) a Objednatele, které byly Dodavateli předány v rámci Zadávacího řízení po podpisu NDA před podáním nabídky na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla tato Dohoda uzavřena. Objednatel se zavazuje Dodavateli předat veškeré aktualizace ISMS MVČR (politiky, šablony), jejichž přijetí Dodavatel protokolárně potvrdí při předání (v případě elektronického předání aktualizací ISMS politik a šablon MVČR je Dodavatel povinen do deseti (10) pracovních dnů od jejich doručení Dodavateli protokolárně Objednateli potvrdit, že se s dotčenými aktualizacemi dokumentů seznámil, že se je zavazuje dodržovat; obsah těchto dokumentů se stává pro Dodavatele závazným dnem jejich protokolárního předání Dodavateli.

  - Plnění i jeho jednotlivé části musí být vyhovující z hlediska informační bezpečnosti, přičemž vyhovujícím z hlediska kybernetické a informační bezpečnosti není jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům vydal NÚKIB Varování NÚKIB č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110 ze dne 17. prosince 2018 v souladu se ZoKB, a které dle analýzy rizik představují vysoké nebo kritické riziko. Vyhovujícím z hlediska kybernetické a informační bezpečnosti dále není jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům a dodavatelům vydal NÚKIB Varování NÚKIB č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 ze dne 21. března 2022 v souladu se ZoKB. Nevyhovující je tak zejména jakékoli plnění, které:

    - využívá technických nebo programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-čen, Čínská lidová republika nebo ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská lidová republika.

    - je závislé na dodavatelích s významným vztahem k Ruské federaci, což je indikováno tím, že:

      - pochází od dodavatele se sídlem v Ruské federaci;

      - pochází od dodavatele, který je závislý na dodávkách z území Ruské federace;

      - je dodávané prostřednictvím pobočky dodavatele v Ruské federaci;

      - má svůj vývoj či výrobu lokalizované v Ruské federaci.

Vyhovující z hlediska kybernetické a informační bezpečnosti, není také jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům vydal NÚKIB jiná varování či jiná proti/opatření, a které dle analýzy rizik představují vysoké nebo kritické riziko, o nichž to Objednatel Dodavateli oznámí před dodáním takového Plnění.

  - Dodavatel prohlašuje, že si je vědom předpisů týkajících se mezinárodních sankcí, zejm. pak čl. 5 k nařízení Rady EU č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady EU č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcího nařízení Rady EU 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předpisy o mezinárodních sankcích“). Dodavatel prohlašuje, že u něho, jakož ani u okruhu subjektů sledovaných dle právních předpisů o mezinárodních sankcích vztahujícího se k plnění této Dohody a Dílčích smluv není dána překážka uzavření či plnění této Dohody a Dílčích smluv. Dále výslovně Dodavatel zvláště prohlašuje, že nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje sankcionovaným subjektům ve smyslu tohoto odstavce Dohody. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že: (i) prohlášení musí být v platnosti po celou dobu plnění Dohody a Dílčích smluv a (ii) jsou-li do tohoto prohlášení zahrnuti poddodavatelé či jiné třetí osoby, je Dodavatel povinen zjistit skutečnosti vztahující se k těmto třetím osobám s řádnou péčí, přinejmenším ověřením informace u třetích osob a prověřením veřejných rejstříků a evidencí. Dodavatel je povinen zajistit smluvně dodržování příslušných povinností a omezovat rizika vyplývajících z okolností vedoucích k mezinárodním sankcím. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby tato prohlášení zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Dohody a všech Dílčích smluv uzavřených na základě této Dohody. Dodavatel se zavazuje vyrozumět Objednatele zjistí-li, že pravdivost prohlášení je byť jen ohrožena.

Sankční ujednání – Požadavky z hlediska bezpečnosti

  - V případě porušení závazků Dodavatele dle odst. 11.13 tohoto článku Dohody je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení prohlášení Dodavatele vztahujících se k předpisům o mezinárodních sankcích obsaženého v tomto článku Dohody je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

- Fyzická bezpečnost

  - Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel není, resp. nemusí být vlastníkem objektů, ve kterých má být požadovaný Předmět plnění dle Dohody realizován, Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost Dodavateli při zajištění vstupu do objektů místa plnění jedním z následujících způsobů:

    - Zajištěním vstupu pro osoby Dodavatele v doprovodu osoby Objednatele oprávněné ke vstupu. Seznam osob, pro které je Dodavatelem požadováno zajištění vstupu do objektu místa plnění je Dodavatel povinen zaslat prostřednictvím své kontaktní osoby ve věcech evidence osob oprávněných ke vstupu na kontaktní osobu Objednatele ve věcech evidence osob oprávněných ke vstupu do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Dohody. Kontaktní osoby ve věci evidence osob oprávněných ke vstupu jsou:

Za Objednatele:

xxx

tel.: +420 xxx

e-mail: xxx

Za Dodavatele:

xxx

tel.: +420 xxx

e-mail: xxx

    - Zajištěním vstupu do příslušného objektu místa plnění v doprovodu osoby Objednatele, která disponuje příslušným oprávněním ke vstupu.

# Další práva a povinnosti Smluvních stran, prohlášení Dodavatele

  - Dodavatel se zavazuje:

    - spolupracovat s odpovědnými pracovníky Objednatele ve věci realizace této Dohody;

    - bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí optimálně řešit ve spolupráci s Objednatelem překážky v plnění této Dohody a Dílčích smluv.

  - V případě, že činností, nečinností anebo opomenutím Dodavatele anebo jeho pracovníků vznikne Objednateli nemajetková újma, je Dodavatel povinen ji odčinit.

  - Po celou dobu plnění dle této Dohody a Dílčích smluv Dodavatel zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, u svých pracovníků. Stejně tak zodpovídá i za dodržování požární ochrany při plnění této Dohody. Dodavatel i jeho pracovníci musí respektovat kontrolní činnost Objednatele přijímáním účinných opatření bez prodlení.

  - Objednatel se zavazuje:

    - poskytnout přiměřenou součinnost, kterou lze po Objednateli spravedlivě požadovat k řádnému splnění této Dohody;

    - na požádání konzultovat v průběhu realizace plnění s Dodavatelem přijatá řešení. Objednatel zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně písemně informovat o případných změnách např. změna sídla, právní formy, změna bankovního spojení, zrušení registrace k DPH, a dalších významných skutečností rozhodných pro plnění z Dohody a Dílčích smluv.

  - Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že:

    - je oprávněn uzavřít Dohodu a plnit své povinnosti vyplývající z Dohody;

    - na straně Dodavatele není k uzavření Dohody ani ke splnění závazků Dodavatele z ní vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení jakékoliv třetí osoby či orgánu, popřípadě byly získány;

    - uzavření Dohody Dodavatelem není (i) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v jakémkoliv právním řádu, jímž je Dodavatel vázán, a/nebo (ii) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z jakékoliv Dohody, jíž je Dodavatel stranou, a/nebo (iii) v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu nebo soudu nebo rozhodčím nálezem rozhodců, jímž je Dodavatel vázán;

    - splňuje veškeré požadavky na jeho způsobilost (kvalifikaci) stanovené v Zadávacím řízení, a po dobu trvání této Dohody a Dílčích smluv se zavazuje tuto způsobilost (kvalifikaci) dále udržovat;

    - Dodavatel není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti Dodavateli nebyl podán (i) insolvenční návrh, nebo (ii) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci či podle dříve platných českých právních předpisů, a podle nejlepšího vědomí Dodavatele podání takového návrhu ani nehrozí;

    - nebyl předložen žádný návrh, ani učiněno žádné rozhodnutí příslušných orgánů Dodavatele ani žádného soudu o likvidaci Dodavatele nebo o jakékoliv jeho přeměně ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

    - neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Dodavatele ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Dodavatele splnit jeho závazky podle této Dohody;

    - Dodavatel udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro dodání / poskytování / poskytnutí Předmětu plnění dle Dohody a Dílčích smluv a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena, Předmět plnění, jeho výroba anebo prodej Objednateli nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí osoby na patentovou, známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či hospodářské soutěže;

    - není si s vynaložením odborné péče vědom žádné překážky, týkající se Předmětu plnění, nebo místa či prostředí Objednatele, která by znemožňovala nebo znesnadňovala poskytnout Předmět plnění způsobem sjednaným podle Dohody;

    - je v okamžiku předání hmotných složek Plnění Objednateli výlučným vlastníkem hmotných složek Plnění a není jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s hmotnými složkami Plnění, jeho nabývací právní tituly k hmotných složkám Plnění jsou platné, účinné a vymahatelné, a že je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo k hmotným složkám Plnění na Objednatele, že neuzavřel ohledně hmotných složek Plnění žádnou smlouvu, kterou by převáděl na jinou osobu vlastnická nebo jiná práva k hmotným složkám Plnění, ani smlouvu o smlouvě budoucí obsahující závazek k budoucímu převodu hmotných složek Plnění;

    - Plnění není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, jinými věcnými právy ani jinými omezeními;

    - žádná třetí osoba nevznesla nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva Dodavatele dodat / poskytnout / poskytovat Plnění Objednateli;

    - je nositelem veškerých potřebných oprávnění a souhlasů pro nakládání s osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky na ochranu osobních údajů k těm složkám Předmětu plnění, které obsahují osobní údaje;

    - Dohoda představuje platný a právně závazný závazek Dodavatele, který je vůči Dodavateli vynutitelný v souladu s podmínkami Dohody;

    - Dodavateli není známa žádná skutečnost, okolnost či událost, která by měla za následek nebo by mohla mít za následek absolutní či relativní neplatnost Dohody;

    - Dodavatel je oprávněn zajistit a udělit Objednateli veškerá práva uvedená v čl. 8 této Dohody.

Dodavatel se zavazuje zajistit, aby tato prohlášení zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Dohody a všech Dílčích smluv uzavřených na základě této Dohody. Dodavatel se zavazuje vyrozumět Objednatele zjistí-li, že pravdivost prohlášení je ohrožena.

Sankční ujednání – Další práva a povinnosti Smluvních stran, prohlášení Dodavatele

  - V případě porušení prohlášení Dodavatele obsaženého v odst. 12.6 písm. a) – f), h), j) – l) tohoto článku Dohody je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

# Kontaktní osoby Smluvních stran

  - Nahlášení vad v rámci Software maintenance podle článku 6 Dohody bude probíhat mezi helpdesky Objednatele a Dodavatele. Hlásit vady / incidenty / poruchy mohou i kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických uvedené v tomto článku Dohody.

  - Help Desk Objednatele: tel: +420 xxx, e-mail: xxx

- Za Dodavatele:	Technická podpora GAPP

- tel.: +420 xxx

- e-mail: xxx

  - Kontaktními osobami Objednatele a Dodavatele ve věcech obchodních a smluvních dle této Dohody jsou:

Za Objednatele: 	xxx

- tel.: +420 xxx

- e-mail: xxx

- Za Dodavatele: 	xxx

- tel.: +420 xxx

- e-mail: xxx

- Kontaktními osobami Objednatele a Dodavatele ve věcech technických dle této Dohody jsou:

- Za Objednatele: 	xxx

- tel.: +420 xxx

- e-mail: xxx

- Za Dodavatele: 	xxx

- tel.: +420 xxx

- e-mail: xxx

- Kontaktními osobami Objednatele a Dodavatele ve věcech projektových dle této Dohody jsou:

- Za Objednatele: 	xxx

- tel.: +420 xxx

- e-mail: xxx

- Za Dodavatele: 	xxx

- tel.: +420 xxx

- e-mail: xxx

  - Kontaktní osoby ve věcech obchodních a smluvních jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět zejména veškeré úkony v rámci realizace Dohody, zastupovat Smluvní strany při realizaci vyhrazených změn závazku, zejm. ve změnovém řízení a připravovat dodatky k Dohodě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. Tyto osoby jsou rovněž oprávněny schvalovat poddodavatele a změny v osobách realizujících veřejnou zakázku (v odborném týmu) tam, kde je to Dohodou vyžadováno. Veškeré změny či dodatky Dohody mohou být činěny pouze v mezích, které umožňuje tato Dohoda či ZZVZ.

  - Kontaktní osoby ve věcech technických jsou oprávněny jménem Smluvních stran zejména komunikovat ve věcech technických souvisejících s realizací Plnění dle Dohody a Dílčí smlouvy, vznášet požadavky a připomínky k jeho rozsahu, obsahu a způsobu poskytování, stvrzovat rozsah a obsah řádně dle Dohody dodávaného / poskytovaného Plnění. Oprávněné osoby ve věcech technických jsou zároveň oprávněny jménem Smluvních stran komunikovat a jednat ve věci akceptace Plnění, jakož i podepisovat příslušné protokoly (tzn. Předávací protokoly, Protokoly o zahoření, Akceptační protokoly).

  - Kontaktní osoby ve věcech projektových jsou oprávněny jménem Smluvních stran zejména komunikovat ve věcech projektového zajištění a časové koordinace činností souvisejících s Plněním dle Dohody, resp. Dílčích smluv, a zajišťování a vzájemné poskytování informací z hlediska souvisejících požadovaných součinností pro realizaci Dohody a Dílčích smluv.

  - Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že kontaktní osoby uvedené v tomto článku Dohody nejsou oprávněny podepsat tuto Dohodu ani Dílčí smlouvy, ani případné dodatky k této Dohodě a Dílčím smlouvám.

  - Smluvní strany se zavazují po dobu účinnosti této Dohody a Dílčích smluv nezměnit kontaktní osoby uvedené v této Dohodě a její Příloze č. 4 bez závažných důvodů. V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou Smluvní stranu a tato změna je účinná doručením druhé Smluvní straně. Písemně oznámená změna oprávněných osob není důvodem k uzavření dodatku k Dohodě.

# Další sankční ujednání a náhrada újmy

- Další sankční ujednání

  - V případě prodlení Smluvní strany s úhradou jejích peněžitých závazků je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

  - Vyúčtování smluvní pokuty / úroků z prodlení podle příslušných ustanovení této Dohody – penalizační faktura, musí být druhé Smluvní straně zasláno způsobem prokazujícím doručení, nejlépe datovou zprávou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Smluvní pokuta / úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury. Úhrada smluvní pokuty / úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany.

  - Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Dodavateli dle této Dohody v případě neuhrazení smluvní pokuty ze strany Dodavatele oprávněn využít institut započtení vzájemných pohledávek.

  - Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Dohody není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém rozsahu způsobené újmy, včetně ušlého zisku.

- Náhrada újmy

  - Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a této Dohody. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí, které lze rozumně požadovat k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost dodat / poskytovat / poskytnout Plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

  - Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za újmu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé Smluvní strany nebo v důsledku překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Vyšší moc“). Pro uplatnění Vyšší moci se použijí následující pravidla:

    - Dodavatel bez zbytečného odkladu uvědomí Objednatele písemně o takových překážkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících z této Dohody a Dílčí smlouvy v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci toho Plnění nebo té části Plnění, které brání Vyšší moc, přičemž však nebude ve vztahu k tomuto Plnění / této části Plnění v prodlení. Pokud by podmínky Vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) dní, je Objednatel oprávněn od Dohody a/nebo od příslušné Dílčí smlouvy odstoupit.

    - Pro účely této Smlouvy je Vyšší moc událost, která je mimo kontrolu Smluvní strany, nastalou po podpisu této Dohody/Dílčí smlouvy, kterou nebylo možno předvídat a ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí.

    - Událostmi způsobujícími Vyšší moc jsou zejména živelní pohromy, přírodní katastrofy, jakákoliv embarga, občanské války, revoluce, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo karanténní omezení. Živelními pohromami jsou zejména požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.

    - Události vylučující odpovědnost Dodavatele výslovně nejsou jakákoliv prodlení s plněním povinností smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, a to s výjimkou případů, kdy by se na smluvní partnery Dodavatele uplatnily některé z případů dle písm. c) tohoto odstavce Dohody. Událostí Vyšší moci však vždy je prodlení s plněním povinností smluvních partnerů Objednatele, pokud mají za následek objektivní nemožnost Objednatele poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnosti či mu umožnit vstup na místo plnění této Dohody a Dílčí smlouvy.

    - Smluvní strany nejsou ve vztahu k tomu Plnění / té části Plnění, které brání Vyšší moc, v prodlení pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Smluvní strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností.

    - Smluvní strany jsou povinny se neprodleně o všech těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a prokázat, že je překážka mimo kontrolu dotčené Smluvní strany, že ji nebylo možné v době uzavření Dohody / Dílčí smlouvy rozumně předvídat a že účinky překážky nemohly být rozumně odvráceny nebo překonány. Nedojde-li k oznámení neprodleně, nastávají účinky dle tohoto odstavce Dohody až doručením oznámení dle tohoto odstavce.

    - Smluvní strany jsou dále povinny vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani Dodavatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro Smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv Smluvní stranou, je tato Smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Dohody.

    - V případě, že nedojde k dohodě Smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle Dohody dotčené okolností vylučující odpovědnost či Vyšší mocí se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.

    - Odpovědnost nevylučuje událost, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě újmy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy.

# Vyhrazená změna závazku a změnové řízení

  - Objednatel je oprávněn ve vztahu k Předmětu plnění dle této Dohody nebo Plnění dle Dílčí smlouvy uplatnit vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ spočívající v možnosti záměny jedné nebo více SW položek jednou jinou nebo více jinými položkami (dále jen „Náhradní plnění“), za předpokladu že:

    - nové položky SW představují srovnatelný druh software ve vztahu k nahrazovaným položkám dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 Dohody;

    - cena nových položek SW je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

    - nové položky SW jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám SW kvalitativně stejné nebo vyšší.

  - Dodavatel je oprávněn ve vztahu k Předmětu plnění podle Dohody / příslušnému Plnění podle Dílčí smlouvy uplatnit možnost záměny položky SW za jinou v důsledku nesplnění požadavků stanovených Přílohou č. 1 této Dohody, které jsou odůvodněny chybným, neúplným nebo nesprávným uvedením technických parametrů SW položky výrobcem (dále jen „Záměna SW“). Taková skutečnost musí být Dodavatelem Objednateli písemně doložena.

  - Záměna SW dle tohoto článku Dohody je možná za předpokladu, že:

    - nové položky SW představují srovnatelný druh ve vztahu k nahrazovaným položkám dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 Dohody;

    - cena nových položek SW je ve vztahu k nahrazovaným položkám maximálně stejná nebo nižší;

    - nové položky SW jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

  - K uplatnění a realizaci Náhradního plnění a Záměny SW dle tohoto článku Dohody dochází prostřednictvím změnového řízení na základě písemné výzvy Smluvní strany.

  - V rámci změnového řízení je Dodavatel povinen vypracovat přehled nových položek Náhradního plnění a/nebo položek Záměny SW s vymezením položek původních, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti položek a odůvodnění stejné nebo vyšší kvality a doložení chybného, nesprávného nebo neúplného popisu technických parametrů výrobcem dle tohoto článku Dohody. Aktualizovaný přehled nových položek bude přílohou dodatku k této Dohodě / příslušné Dílčí smlouvě, kterým dojde ke schválení takové záměny.

# Doba trvání Dohody

  - Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv, a uzavírá se na dobu určitou třicet šest (36) měsíců.

  - Tato Dohoda může být před sjednanou dobou trvání ukončena:

    - dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení Dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takovéto dohody;

    - písemnou výpovědí Objednatele;

    - odstoupením jedné ze Smluvních stran z důvodů stanoveným zákonem, touto Dohodou nebo v případě podstatného porušení této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy druhou Smluvní stranou.

  - Za podstatné porušení této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy Dodavatelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od Dohody a/nebo Dílčí smlouvy, se považuje zejména:

    - prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv povinnosti plynoucí z této Dohody nebo Dílčí smlouvy delší než deset (10) kalendářních dnů;

    - opakované (tj. více než 3x) prodlení s odstraněním vad jednoho konkrétního Plnění (či jeho příslušné části podléhající samostatné akceptaci) vytknutých Objednatelem v rámci Akceptačního řízení;

    - jednání Dodavatele vůči Objednateli vykazující znaky nekalé soutěže;

    - Dodavatel poruší povinnosti či prohlášení týkající se práv duševního vlastnictví a podmínek užití dle článku 8 Dohody;

    - Dodavatel poruší povinnost mlčenlivosti uvedené v článku 10 této Dohody;

    - Dodavatel poruší povinnosti související se zpracováním osobních údajů podle článku 11 této Dohody;

    - Dodavatel poruší či neplní kterékoliv z ustanovení Dohody týkajících se prohlášení uvedených v čl. 11 odst. 11.15 nebo čl. 12 odst. 12.6 Dohody.

  - Objednatel je oprávněn od této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy odstoupit rovněž v případě, že:

    - je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

    - došlo k významné změně vlastnictví zásadních aktiv, změně kontroly nad Dodavatelem nebo změně oprávnění nakládat s aktivy využívanými Dodavatelem k plnění dle této Dohody;

    - byl Dodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin;

    - je tak stanoveno jinými ustanoveními Dohody.

  - Dodavatel je oprávněn odstoupit od Dohody a/nebo Dílčí smlouvy pouze v případě, že je Objednatel v prodlení se splněním své platební povinnosti vůči Dodavateli delším než třicet (30) kalendářních dnů a tuto povinnost nesplnil ani v dodatečné lhůtě stanovené Dodavatelem v písemném upozornění, ne kratší než dvacet (20) kalendářních dnů.

  - Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní strany o odstoupení od Dohody / Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně. Plnění, které si Smluvní strany řádně poskytly před odstoupením od Dílčí smlouvy, se nevrací, nesjednají-li si Smluvní strany jinak. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní přijaté smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od doručení odstoupení od Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně, nesjednají-li si Smluvní strany písemně lhůtu delší.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Smluvní strany jsou povinny vypořádat dosavadní přijaté smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od doručení odstoupení od Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně (nesjednají-li si Smluvní strany písemně lhůtu delší) v případě, kdy z povahy Plnění (nebo jeho relevantní části) dle příslušné Dílčí smlouvy vyplývá, že od příslušné Dílčí smlouvy (resp. její relevantní části) lze v souladu s obecně závaznými právními předpisy odstoupit s účinky do budoucna.

  - Objednatel je oprávněn tuto Dohodu vypovědět z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodů s výpovědní dobou osm (8) kalendářních měsíců, jež začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Dodavateli.

  - Ukončením této Dohody / Dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení Dohody / Dílčí smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu, záruky za jakost, nároků ze smluvních pokut ustanovení o důvěrnosti informací, ani další ustanovení a nároků, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Dohody / Dílčí smlouvy.

  - Koncem účinnosti Dohody končí možnost Smluvních stran uzavírat nové Dílčí smlouvy. Dílčí smlouvy uzavřené za účinnosti Dohody se řídí svými ustanoveními a ustanoveními Dohody po celou dobu platnosti Dílčích smluv, a to i po konci účinnosti Dohody. Ukončení Dohody nemá vliv na platnost a účinnost jednotlivých Dílčích smluv, které byly uzavřeny Smluvními stranami před datem ukončení této Dohody. V případě předčasného zániku účinnosti Dohody z jakéhokoliv důvodu není účinnost Dílčích smluv dotčena, ledaže by se důvod zániku účinnosti vztahoval i na tyto Dílčí smlouvy.

Sankční ustanovení – Doba trvání Dohody

  - V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatele, která zakládá nárok Objednatele na odstoupení od Dohody a/nebo Dílčí smlouvy (s výjimkou povinností, na jejichž porušení se již vztahuje smluvní pokuta dle jiných ustanovení této Dohody), je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od Dohody a/nebo Dílčí dohody, oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

# Compliance

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují, že:

    - neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

    - úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.

Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

  - Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.

  - V případě, že je zahájeno trestní stíhání Dodavatele, zavazuje se Dodavatele o tomto bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat.

# Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany jsou povinny vykládat ustanovení této Dohody a jejích příloh, ve vzájemném souladu, a to tak, aby v co nejvyšší míře byl naplněn smysl a účel všech jednotlivých ustanovení v Dohodě i v jejích přílohách. V případě rozporu mezi obsahem této Dohody a jejími přílohami, který nelze odstranit výkladem dle předchozí věty, má přednost text této Dohody před příslušným ustanovením její přílohy, které je s ním v rozporu. V případě rozporu mezi Přílohou č. 4 této Dohody a jinými přílohami této Dohody má přednost Příloha č. 4 této Dohody.

  - Smluvní vztahy z této Dohody plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že se Dodavatel výslovně vzdává jeho práva ve smyslu ustanovení § 1793 Občanského zákoníku a souhlasí s cenou tak, jak byla Smluvními stranami sjednána výše v této Dohodě.

  - Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu založeného touto Dohodou či Dílčí smlouvou mezi Objednatelem a Dodavatelem nebo vzniklé v souvislosti s ním, budou řešeny nejprve smírnou cestou. V případě, že se jakékoliv spory mezi Smluvními stranami nepodaří smírně urovnat, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

  - Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Dohody a Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s touto Dohodou a Dílčí smlouvou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení § 573 Občanského zákoníku se nepoužije.

  - Pokud jakákoliv ustanovení Dohody či a Dílčí smlouvy budou považována za neplatná nebo nevymahatelná, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Dohody či a Dílčí smlouvy, ale celá Dohoda či Dílčí smlouva se bude vykládat tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

  - Změny a doplňky této Dohody či Dílčí smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky k Dohodě či Dílčí smlouvě podepsanými všemi Smluvními stranami.

  - Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Dohody vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Dohodu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Dohodu uzavřít.

  - Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Dohody. Pro případ, že tato Dohoda není uzavírána za přítomnosti všech Smluvních stran, platí, že Dohoda nebude uzavřena, pokud ji Dodavatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže Objednatel takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Dodavatele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Dohody.

  - Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. V případě, že bude Dohoda podepsána elektronicky zaručeným podpisem, obdrží každá ze Smluvních stran elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

  - Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Ceník

Příloha č. 3 – Vzor Akceptačního protokolu

Příloha č. 4 – Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky) a její přílohy – ISMS MVČR (politiky, šablony)

Příloha č. 5 – Podmínky výrobce/ců SW (pozn. tato příloha bude k Dohodě připojena pouze v případě, kdy nebudou informace potřebné dle čl. 6 odst. 6.4 a/nebo odst. 6.7 Dohody součástí webového odkazu výrobce SW)

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

| V Praze dne: dle data el. podpisu | V Praze dne: dle data el. podpisu |
| --- | --- |

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| xxx | xxx |
| xxx Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | xxx GAPP System, spol. s r.o. xxx xxx GAPP System, spol. s r.o. |

Příloha č. 1 – Technická specifikace

# Obecné požadavky

Požadujeme dodávku níže popsaného SW a Software maintenance podle článku 6 Dohody, přičemž poskytování Software maintenance bude zahájeno dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami a zajištění souvisejících služeb.

Předání základního rozpisu – protokol o instalaci vč. S/N, P/N pro import do CMDB.

Součástí povinnosti Dodavatele je povinnost prokazatelně informovat Objednatele o bezpečnostních zranitelnostech na dodaných technologiích a návrzích na jejich mitigaci po celou dobu trvání Software maintenance.

Informovat Objednatele o nových aktualizacích, a to včetně hodnocení potřebnosti jejich nasazení zejména z bezpečnostních důvodů po celou dobu trvání Software maintenance.

(Je-li v této příloze uvedena „podpora“, je tím myšlena „Software maintenance“).

# Příloha č. 5 – Technická specifikace

Účelem této VZ je v návaznosti na projekt DCeGOV (viz písm. c) Preambule Rámcové dohody):

- Dodávka a instalace nástroje pro Virtualizaci centrálních systémů, KSM a LAB včetně licencí a poskytování souvisejících služeb.

Definované výrazy a další informace pro účely této technické specifikace:

- „Zadavatel“ a „Kupující“ znamená zadavatele této veřejné zakázky Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 04767543.

- „Dodavatel“ a „Zhotovitel“ znamená dodavatel vybraný v zadávacím řízení pro realizaci této veřejné zakázky.

- „ZoKB“ znamená Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

- „Vyhl. č. 82/2018 Sb.“ a „VoKB“ znamená Vyhlášku č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

- V případě, kdy zadavatel v dokumentu odkazuje na konkrétní verzi dané technologie a její vyšší verze (např. MS Windows 2016 a novější apod.) je požadována kompatibilita se zmíněnou verzí a současně veškerými dalšími vydanými verzemi, a to:

  - pro účely posouzení nabídek je rozhodný stav ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení;

  - pro účely realizace plnění této veřejné zakázky je rozhodný stav ke dni dodávky/plnění.

- Ve vztahu k požadavkům týkajících se použití vybraných kryptografických algoritmů dle doporučení NÚKIB „Minimální požadavky na kryptografické algoritmy“ uvedeným dále v této technické specifikaci zadavatel uvádí, že:

  - pro účely posouzení nabídek je rozhodné znění doporučení platného ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení;

  - pro účely realizace plnění této veřejné zakázky jsou rozhodná znění doporučení platná ke dni dodávky/plnění.

Zadavatel současně upozorňuje, že v souladu se zněním přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Rámcová dohoda (článek 3. odst. 3.8) náklady na změnu těchto požadavků nese Dodavatel.

# Virtualizace

## Specifikace předmětu dodávky

Předmětem dodávky bude:

- Podpora vytvoření detailního designu implementace virtualizace.

  - Poskytne potřebnou součinnost pro vytvoření high level designu.

  - Vytvoří – případně aktualizuje (pokud již existuje) low level design řešení.

- Dodávka SW do DCeGOV, splňujících technické požadavky specifikované v rámci této VZ.

Minimálně však:

- Virtualizační řešení od jednoho výrobce.

- Ostatní:

  - implementace a integrace do prostředí včetně autentizačních a autorizačních mechanismů,

  - součinnost při implementaci a integraci do provozních a bezpečnostních dohledových nástrojů.

- Dodávka a instalace virtualizačního prostředí.

- Dodávka monitorovacích šablon Zabbix templates a podpůrných monitorovacích skriptů pro Zabbix templates do provozované produkční verze Zabbix 6 a novější, včetně podrobné dokumentace nastavení monitoringu na všechny dodávané komponenty viz kapitola 1.5.1. Šablony musí obsahovat metriky požadované správci dané technologie. Jedná se např. o tyto metriky: statistiky využití procesorů, pamětí, disků, sítí a další.

- Dokumentaci skutečného provedení a další související dokumenty včetně seznamu licencí. Zejména:

  - LLD dokumentace, případně aktualizace stávající (pokud již existuje) se bude skládat zejména z:

    - popisu instalace řešení,

    - popisu konfigurací a zapojení,

    - popisu jednotlivých prací (chronologicky) včetně harmonogramu,

    - popisu Disaster Recovery plánů (DRP).

  - Dokumentace skutečného provedení včetně skutečného zapojení a konfigurace.

  - Provozní dokumentace.

  - Operátorská dokumentace.

  - Administrátorská dokumentace.

  - Pracovní postupy pro administrátorské činnosti.

  - Bezpečnostní dokumentace.

  - Dokumentace zálohování.

  - A další.

- Odborné předání provoznímu oddělení:

  - Cílem je předání odborných znalostí a pracovních postupů jednotlivých činností provoznímu týmu Zadavatele, aby byl schopen samostatně provozovat a udržovat dodávané řešení. Zajištění odborného předání ICT specialistům proběhne v prostorách Zadavatele. Konkrétní termíny a místo bude určené Zadavatelem. Jedná se o dodání pracovních postupů (tzv. step-by-step) pro běžné administrátorské činnosti: konfigurace virtualizace, nastavení sítě, vytváření a práce s virtuálními servery, základy odhalování a odstraňování chyb/problémů a ostatní běžné administrátorské úkony včetně postupů údržby, výkonnostního monitoringu atd.

## Způsob zpracování a struktura nabídky

Nabídka musí obsahovat následující kapitoly:

- Technický popis jednotlivých komponent včetně jejich technických parametrů, které jsou součástí navrhovaného řešení vč. Data sheetů.

- Best practice design pro datové centra odpovídající potřebám Zadavatele specifikované v rámci této VZ včetně sizingu (zdrojů, které budou potřeba pro samotné potřeby virtualizace):

  - Nasazení virtualizace na jednom serveru s vlastním managementem.

  - Nasazení virtualizace na farmu o více serverech v rámci jednoho datacentra se společným managementem.

  - Nasazení virtualizace na dvě farmy serverů ve dvou rovnocenných lokalitách se společným management v HA přes dvě datová centra geograficky oddělená.

  - Nasazení virtualizace na dvě farmy serverů ve dvou rovnocenných primárních lokalitách se společným management v HA přes dvě datová centra geograficky oddělená s podřízenými farmami v dalších datových centrech (2 až 4 servery v lokalitě) minimálně 15 lokalit, které budou společně s hlavními lokalitami řízeny a spravovány v rámci jednoho centrálního HA managementu virtualizace v primárních lokalitách.

- Popis způsobu splnění ke všem požadavkům definovaných v rámci této VZ.

## Obecné parametry

### Obecné parametry virtualizace

| SW komponenta |  | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na virtualizaci |  |  |  |
|  | Jedná se o plnou (nativní) virtualizaci. | ANO | Předmětem nabídky je řešení VMware Cloud Foundation (VCF od společnosti VMware by Broadcom. Základem tohoto řešení je serverová virtualizace vSphere ve verzi Enterprise Plus postavená na hypervisoru ESXi. Ten představuje plnou nativní serverovou virtualizaci. |
|  | Virtualizace musí umožnit běh/nasazení/provoz virtuálních serverů (zkráceně VM) včetně plného managementu virtualizace i na jednom serveru (toto nasazení musí být plně podporováno ze strany výrobce). | ANO | Řešení lze provozovat i na jednom serveru. I jediný virtualizační server disponuje adekvátním rozhraním pro správu – přímé připojení k ESXi. |
|  | Musí umožňovat způsoby nasazení definované v kapitole 1.2 bod 2 a), b), c) a d). | ANO | Řešení podporuje nasazení ve všech požadovaných případech. Detaily viz. best practice design. |
|  | Virtualizace musí umožnit běh high intensive IO, high intensive CPU virtuálních serverů. | ANO | VMware vSphere je navrženo pro provoz náročných aplikací, včetně těch s vysokou zátěží na vstupně-výstupní operace (IO) a CPU. VMware ESXi hypervisor umožňuje efektivní správu zdrojů pomocí funkcí jako vNUMA (Virtual Non-Uniform Memory Access) pro optimalizaci výkonu víceprocesorových virtuálních strojů. |
|  | Celé nabízené řešení v rámci této veřejné zakázky musí být od jednoho výrobce a plnit podmínky daného výrobce pro řešení, které je v této technické specifikaci požadováno (best practice výrobce). | ANO | Celé řešení je postaveno na produktech výrobce VMware by Broadcom. |
|  | Podpora SR-IOV (Single-root input/output virtualization) pro přímý přístup k PCI Express zařízením přímo z virtuálních serverů. | ANO | VMware vSphere podporuje SR-IOV, což umožňuje přímý přístup k PCIe zařízením (např. síťové karty) přímo z virtuálních serverů. Podporu SR-IOV lze ověřit na seznamu kompatibilního hardwaru VMware. |
| Podpora operačních systémů |  |  |  |
|  | Virtualizace musí podporovat minimálně: - MS Windows 2016 a novější - Linux kernel 4.x a novější. - RED HAT Enterprise Linux 8.x a novější - Ubuntu 24.x a novější - SuSe 14.x a novější | ANO | Řešení podporuje uvedené operační systémy. Podporu lze ověřit v matici kompatibilních operačních systémů na stránkách výrobce. |
| Síťové funkce |  |  |  |
|  | Virtuální síťové karty. | ANO | Řešení využívá virtuální síťové karty pro zpřístupnění sítě virtuálním serverům |
|  | Teaming síťových karet prostřednictvím LACP na logické i fyzické vrstvě. | ANO | Verze Enteprise Plus produktu vSphere podporuje využití LACP na obou zmíněných vrstvách. |
|  | Podpora VLAN IEEE 802.1q | ANO | vSphere umožňuje použití VLAN taggingu (802.1Q) v rámci vSwitch (Standard Switch) a vDS (Distributed Switch). |
|  | Podpora distribuované architektury virtuálních switchů na úrovni virtualizačního řešení | ANO | Verze Enteprise Plus produktu vSphere podporuje využití vDS (Distributed Switch). |
|  | Podpora iSCSI | ANO | Řešení vSphere podporuje zpřístupnění diskových prostor prostřednictvím iSCSI na úrovni Hypervisoru i na úrovni virtuálního serveru. |
|  | Podpora Jumboframes | ANO | Řešení vSphere podporuje na síťové vrstvě využití Jumbo frames. |
|  | Dedikování fyzických síťových portů pro konkrétní virtuální servery. | ANO | VMware vSphere umožňuje dedikování fyzických síťových portů pro konkrétní virtuální servery několika způsoby: - Přímé mapování fyzických portů pomocí SR-IOV - Dedikované fyzické NIC pro konkrétní VM pomocí PCI Passthrough (DirectPath I/O) - Dedikace fyzických uplink portů na vSwitch nebo vDS |
|  | Podpora QoS (Quality of Service) šířky pásma na úrovni virtuálního serveru. | ANO | VMware vSphere Distributed Switch (vDS) podporuje Quality of Service (QoS) pro řízení šířky pásma na úrovni virtuálního serveru prostřednictvím funkce Traffic Shaping. |
|  | Plná podpora IPv4, IPv6. | ANO | VMware vSphere vDS plně podporuje obě verze IP protokolu. VMware vSphere vDS podporuje IPv6 na úrovni portů, portových skupin a VMkernel portů, což umožňuje plnou integraci IPv6 do síťové infrastruktury virtuálního datacentra. |
| Požadavky na diskové systémy a úložiště |  |  |  |
|  | Boot hypervizoru z FC SAN. | ANO | Hypervisor ESXi podporuje boot z FC SAN. |
|  | Podpora dynamického připojování a odpojování sdílených diskových prostorů (LUN, datastore a pod) na FC SAN. (Jak na úrovni virtuální stroje, tak samotné virtualizace.) | ANO | VMware vSphere nabízí flexibilní možnosti správy diskových prostorů na FC SAN a podporuje dynamické připojování a odpojování LUN (Logical Unit Numbers) nebo datastore bez nutnosti vypnout hostitele nebo virtuální stroje. VMware vSphere umožňuje dynamické připojování LUN k hostitelům (ESXi), i jejich odpojování. Stejně tak dynamické připojování diskových svazků k virtuálním serverům, resp. jejich odpojování. |
|  | Podpora fibre channel (FC). | ANO | Řešení podporuje připojení diskových svazků ze SAN |
|  | Podpora iSCSI. | ANO | Řešení vSphere podporuje zpřístupnění diskových prostor prostřednictvím iSCSI na úrovni Hypervisoru i na úrovni virtuálního serveru. |
|  | Podpora MPIO. | ANO | Řešení podporuje MPIO pro řízení redundantních cest k diskovým svazkům. |
|  | Podpora připojení CIFS 2.x (a novější) nebo NFS 4.x (a novější) pro připojení diskových prostorů do virtualizace. | ANO | Řešení podporuje připojení diskových svazků zmíněným způsobem, tj. na souborové úrovni ze systémů typu NAS. Preferovaným protokolem je NFS ve verzích 4.x. |
|  | Možnost uzamknutí konkrétního virtuálního serveru (VM) na konkrétním virtuálním úložišti. | ANO | VMware vSphere umožňuje uzamknutí konkrétního virtuálního serveru (VM) na konkrétním virtuálním úložišti pomocí Storage Policies a VM Storage Policy-Based Management (SPBM). Případně lze zvolit manuální explicitní přiřazení datastoru. |
|  | QoS pro jednotlivé virtuální servery na úrovni alokovaných virtuálních storage přístupů. | ANO | VMware vSphere podporuje Quality of Service (QoS) na úrovni diskových prostorů, podpora závisí na konkrétním typu úložiště a způsobu integrace s vSphere. vSphere Storage I/O Control (SIOC) je funkcionalita, která umožňuje řídit a kontrolovat I/O operace na úrovni datastore (například na VMFS datastore). SIOC je zaměřen na správu a prioritizaci I/O operací v případě, že více virtuálních strojů sdílí stejné úložiště a dojde k přetížení I/O prostředků. vSAN (Virtual SAN) nabízí podporu QoS pro disky na úrovni vSAN. |
| Správa a zabezpečení |  |  |  |
|  | Nastavení různých uživatelských práv pro různé uživatelské účty k jednotlivým virtuálním serverům (RBAC model). | ANO | Řešení umožňuje v rámci managementu nastavení různých přístupových práv pro různé různé uživatele, resp. skupiny na úrovni virtuálních serverů, jejich skupin a mnoha dalších objektů. |
|  | Různé skupiny virtuálních serverů a k nim práva pro různé skupiny uživatelských účtů. | ANO | Řešení podporuje využití skupin objektů a přiřazování práv k nim. |
|  | Vzdálený přístup k obrazovkám jednotlivých virtuálních serverů, a to nezávisle na systému virtualizačního serveru (hypervizoru). | ANO | Řešení umoňuje vzdálený přístup k obrazovkám virtuálních serverů. |
|  | Podpora ověřování prostřednictvím Microsoft Active Directory a LDAP. | ANO | Řešení podporuej integraci s Microsoft AD a LDAP systémy pro řízení uživatelů a jejich ověřování. |
|  | Podpora minimálně SNMP v3. | ANO | Řešení vSphere podporuje SNMP ve verzi v3. |
|  | Řešení nesmí po dobu 5 let plánovaně přejít do režimu „End of support live“ (EOSL). | ANO | V současné době neexistuje informace o ukončení podpory řešení v následujících 5 letech. VCF je stěžejním produktem společnosti VMware a takové ukončení není předpokládáno. |
|  | Nabízené řešení musí zajistit distribuci TPM minimálně verze 2.0 (Trusted Platform Module) do jednotlivých virtuální serverů. | ANO | VMware vSphere podporuje TPM 2.0 (Trusted Platform Module 2.0) na úrovni virtuálních serverů. Tato podpora je součástí funkce Virtual TPM (vTPM), která umožňuje virtuálním strojům využívat technologii TPM pro šifrování a bezpečnostní účely. |
|  | Podpora technologie Secure boot | ANO | VMware vSphere podporuje Secure Boot pro hypervisory ESXi i pro provozované virtuální servery. |
|  | Virtualizace musí podporovat servery typu Lenovo vč. následujících modulů a funkcí: ThinkSystem SR655 V3, PN: 7D9ECTO1WW - CPU AMD EPIC - Implementován bude SW Lenovo XClarity Controller - Řadiče: RAID 940-16i, RAID 940-32i Doplňkové karty: - ThinkSystem NVIDIA A2 16GB (volitelně pro VDI) - FC karta: Emulex LPe35002 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter V2 | ANO | Řešení podporuje uvedené servery. Lze ověřit v kompatibility matici výrobce. |
| Funkcionalita a výkon |  |  |  |
|  | Dynamické přidělování výkonu CPU virtuálním serverům. | ANO | Řešení podporuje dynamické přidělování CPU zdrojů jednotlivým serverům a jejich řízení. |
|  | Dynamické rozkládání zátěže – CPU. | ANO | Řešení podporuje dynamické přidělování CPU zdrojů jednotlivým serverům a jejich řízení. Pro řízení vytížení více serverů v clusteru je využívána funkce Dynamic Resource Scheduler (DRS). |
|  | Prioritizace přidělování systémových prostředků (minimálně CPU, DISK, LAN) jednotlivým virtuálním serverům. | ANO | VMware vSphere nabízí několik mechanismů, jak prioritizovat přidělování systémových prostředků, jako jsou CPU, disk a síťová šířka pásma jednotlivým virtuálním strojům (VM), např. CPU Shares, CPU Limits, CPU Reservation, Storage I/O Control, Network I/O Control a další. |
|  | Rezervace výkonu CPU jednotlivým virtuálním serverům. | ANO | Prostřednictvím funkce CPU Reservation. |
|  | Automatická redistribuce virtuálních serverů mezi jednotlivými fyzickými virtualizačními servery tak, aby bylo zajištěno optimální využití zdrojů. | ANO | Prostřednictvím funkce Dynamic Resource Scheduler (DRS). |
|  | Alokace pouze reálně využité diskové kapacity pro jednotlivé virtuální servery bez nutnosti dopředné alokace celého vyhrazeného prostoru, tzv. thin provisioning. | ANO | Řešení podporuje thin provosionng, kdy jsou reálně alokované pouze využité bloky. |
|  | Migrace provozu virtuálního serveru na jiný fyzický server za plného chodu, tj. bez jeho zastavení nebo restartu. | ANO | Prostřenictvím funkce vMotion. |
|  | Migrace dat virtuálního serveru na jiné úložné prostředky připojené k hypervizoru za plného chodu virtuálního serveru, tj. bez jeho zastavení nebo restartu. | ANO | Prostřenictvím funkce Storage vMotion. |
|  | Možnost přidělení konkrétních procesorových jader (CPU cores) konkrétním virtuálním serverům, minimálně však zajistit nesdílenou alokaci procesorových jader virtuálnímu serveru (jedno CPU jádro nesmí být sdíleno mezi více virtuálními servery – jedná se o doporučení výrobce provozované aplikace). | ANO | Prostřednictvím funkce CPU Reservation. |
|  | Schopnost rozšíření virtualizačního clusteru o další nody bez nutnosti přerušení provozu. | ANO | Další nody lze do clusteru přidávat za plného provozu. |
|  | Schopnost snížení počtu nodů virtualizační clusteru bez nutnosti přerušení provozu. | ANO | Nody lze z clusteru odebírat za plného chodu. Před odebráním se na něm věžící servery vymigrují prostřednictvím funkce vMotion, následně se node přepne do maintenance režimu a odebere. |
|  | Definování pravidel pro umístění virtuálních serverů, která musí být společně na jednom fyzickém serveru (affinity rules). | ANO | Prostřednictvím funkce Dnamic Resource Scheduler (DRS) a v ní dostupných afinity pravidel. |
|  | Definování pravidel pro oddělení virtuálních serverů, která nesmí být umístěna na stejném fyzickém serveru (anti-affinity rules). | ANO | Prostřednictvím funkce Dnamic Resource Scheduler (DRS) a v ní dostupných anti-afinity pravidel. |
|  | Přiřazení virtuálního serveru konkrétnímu fyzickému nodu virtualizačního clusteru. | ANO | Prostřednictvím funkce Dnamic Resource Scheduler (DRS) a v ní dostupných afinity pravidel. |
|  | Řešení musí umožňovat definování pořadí spouštění jednotlivých virtuálních serverů. Nebo možnost jejich opožděné spuštění po spuštění virtualizace. (např. Startup Order, Startup Delay nebo závislosti mezi VM) | ANO | Prostřednictvím předem definovaných startovacích sekvencí a závislostí. |
|  | Musí umožňovat nastavení, zda má virtuální server být spuštěn po nastartování hypervizoru, kde je umístěn. | ANO | Lze nastavit v nastavení virtuálního stroje. |
|  | Virtualizace musí umožnit alokaci a využití grafické karty (GPU) pro technologii VDI a obdobné. | ANO | Řešení vSphere podporuje využití akceleračních technologií typu GPU. |
|  | Podpora realizace Business Continuity Management (BCM) politiky při nedostatku zdrojů pomocí politik nebo kombinací rezervací zdrojů. | ANO | Řešení podporuje širokou škálu nastavení a politik pro řízení požadovaných funkcí. |
| Vysoká dostupnost |  |  |  |
|  | Virtualizační platforma musí funkčně zajištovat vysokou dostupnost pro virtuální servery jako ochranu před selháním hardwaru. | ANO | Prostřednictvím funkce HA. |
|  | Virtualizační platforma musí podporovat integraci s nástroji pro „Backup and recovery“. | ANO | Prostřednictvím VMware API for Data Protection (VADP). Lze využít jakýkoli software s podporou VADP. Mezi nejznámějšími např. Veeam, Dell DPS, Veritas Netbackup, IBM Spectrum Protect, Commvault a mnoho dalších. |
|  | Virtualizační platforma musí umožňovat replikaci/přesun dat a konfigurací (vč. IP re-adresace) mezi více lokalitami za účelem obnovy provozu v případě selhání primárního datového centra. | ANO | Prostřednictvím funkce vSphere Replication. |
|  | Podpora zapojení virtuálních serverů do clusteru. | ANO | Cluster tvoří jednu ze základních organizačních jednotek v řešení. V rámci clusteru se realizují funkce jako HA a DRS. |
|  | Podpora multi-site clusteru jak na úrovni hypervizorů, tak virtuálních serverů. | ANO | Jsou podporovány tzv. stretched clustery rozprostřené mezi více lokalit. Jsou podporovány stretched clustery na aplikační úrovni realizované v rámci virtuálních serverů. |
|  | Podpora geo-cluster na úrovni hypervizoru (včetně replikace dat a služeb mezi datacentry v různých lokalitách). | ANO | Jsou podporovány tzv. stretched clustery rozprostřené mezi více lokalit. Data mohou být replikována službami vSphere nebo na úrovni připojené storage infrastruktury. |
| Specifické požadavky |  |  |  |
|  | Vytváření snapshotů virtuálních serverů. | ANO | Lze vytvářet snapshoty virtuálních serverů a dále s nimi pracovat. |
|  | Podpora pro hardwarovou optimalizaci virtualizace (AMD-V, AMD-Vi, NPT, SEV, Intel VT-d, Intel VT-x apod.) | ANO | Plná podpora popsaných technologií. Více viz. dokumentace výrobce. |
|  | Virtualizace musí garantovat podporu provozu virtualizovaného řešení SW Broccade SANnav aplikace ve verzi 231a a novější na RHEL OS 9 a novější, nebo jako appliance, která je postavena na Rocky Linux v aktuální verzi. | ANO | Na řešení lze provozovat požadované programové vybavení. |
|  | Nabídka musí obsahovat veškeré SW komponenty a licence nutné pro splnění všech uvedených požadavků. | ANO | Součástí nabídky jsou licence VMware Cloud Foundation (VCF), které obsahují všechny požadované a popsané funkcionality. |

### Centrální management virtualizace – obecné parametry

| č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Musí zajisti běh a správu virtualizace definované v tabulce v bodě 1.3.1 | ANO | Centrální správa je realizována prostřednictvím produktu vCenter Standard. |
|  | Centrální management virtualizace napříč lokalitami: Umožňuje správu všech serverů z jednoho místa, i napříč různými datovými centry. V případě výpadku centrálního managementu musí být zajištěna základní lokální správa (start/stop/stav virtuálních serverů). | ANO | Řešení umožňuje centrální správu bez ohledu na počet lokalit, datových center a jejich umístění. Základní správu lze provádět přímo z managementu ESXi bez nutnosti běhu vCenter. |
|  | Grafické rozhraní centrální managementu: Poskytuje grafické rozhraní pro správu a monitoring infrastruktury. | ANO | K dispozici je webové konfigurační rozhraní použitelné ze standardních webových prohlížečů. |
|  | Vysoká dostupnost (HA) pro centrální management: Umožňuje nasazení centrální správy v režimu vysoké dostupnosti (HA) mezi dvěma geograficky oddělenými datovými centry. | ANO | vCenter lze nasadit v režimu vysoké dostupnosti a to včetně implementace více instancí do různých datových center. |
|  | Centrální management virtualizace nesmí vyžadovat dedikovaný hardware, musí být provozovatelná nad standardními virtualizačními hosty, které sama spravuje. | ANO | vCenter lze provozovat jako VM v samotném virtualizované m prostředí. |
|  | Monitoring a analýza virtualizační infrastruktury: Zajišťuje centralizovaný monitoring stavu a výkonu infrastruktury, včetně alertů a přehledných dashboardů pro sledování zátěže a stability systému. | ANO | vCenter zajišťuje centrální monitoring. Řešení VCF dále pro rozsáhlejší monitoring obsahuje licence produktu Aria Operations. |

### Služba Instalace

| č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prodávající provádí instalaci SW v rámci ČR na místo určené Zadavatelem ve formě instalačního média nebo zpřístupní instalační data jinou formou (např. web nebo ftp přístup). Veškeré náklady související s případnou dopravou jdou na vrub Prodávajícího. | ANO | Prodávající je schopen zajistit instalaci řešení v rámci ČR včetně dodávek požadovaných instalačních médií. |
|  | Instalace virtualizace a podpůrných systémů (zejména systémů pro management, monitoring). | ANO | Prodávající je schopen zajistit komplexní přípravu, instalaci a konfiguraci všech komponent řešení a dalších souvisejících nástrojů (centrální management, integrace monitoringu, atd.). |
|  | Za součást instalace je považována také konfigurace a zprovoznění dodávky v plném rozsahu včetně připojení a součinnost při konfiguraci sítě. Dále pak otestování požadovaných funkcionalit. Zadavatel se zavazuje zajistit plnou součinnost kvalifikovaných pracovníků provozního oddělení při instalaci dodávky a přístup do datového centra určeného pro instalaci dodávky. | ANO | Prodávající je připraven poskytnout služby v popsaném rozsahu. |
|  | Technici Prodávajícího splňují veškeré podmínky dané výrobcem virtualizace pro instalaci jeho SW. | ANO | Technici prodávajícího jsou plně certifikováni výrobcem na instalaci, konfiguraci a podporu jednotlivých produktů obsažených v rámci celého řešení. Lze ověřit u lokálního zastoupení výrobce v ČR. |

### Služba odborné předání

| č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odborné předání ICT specialistům proběhne v prostorách Zadavatele. Konkrétní termíny a místo odborného předání bude určené Zadavatelem. Odborné předání poskytne pracovníkům pověřeným Zadavatelem komplexní informace v takovém rozsahu, aby tito pracovníci dokázali samostatně a dlouhodobě provozovat dodané řešení. | ANO | Prodávající je připraven provést předání v požadovaném rozsahu a kvalitě. |
|  | Dodání pracovních postupů (tzv. step-by-step) pro běžné administrátorské činnosti zejména: - Údržba virtualizační platformy - Aktualizace virtualizační platformy (hypervizory, management, nástroje). - Instalace a přidání nového virtualizačního hosta do clusteru. - Optimalizace výkonu virtuálních serverů (např. přidělování zdrojů, prioritizace). - Vyvažování zátěže mezi hostiteli (např. DRS – Distributed Resource Scheduler). - Odstranění nevyužívaných VM nebo diskových obrazů. - Správa virtuálních serverů - Import a export virtuálních serverů. - Vytváření a správa obrazů (templates) virtuálních serverů. - Práce se snapshoty (vytváření, správa, obnova). - Migrace běžících VM mezi hostiteli (např. live migration). - Migrace VM mezi různými úložišti. - Síťové konfigurace - Nastavení virtuálních switchů a VLAN. - Konfigurace SR-IOV a dedikovaných síťových adaptérů pro VM. - Dedikování fyzických síťových portů konkrétním VM. - Správa úložišť - Připojení nových datových úložišť (např. SAN/NAS). - Nastavení a správa thin provisioning. - Migrace dat mezi úložišti. - Nastavení SA-IO (Storage Accelerated I/O). - Správa a aktualizace SDS (software-defined storage) - Bezpečnost a oprávnění - Správa uživatelských oprávnění (role a přístupy). - Nastavení různých oprávnění pro administrátory dle skupin a VM. - Správa auditních záznamů a logů (události, přístupy, bezpečnost). - Aktualizace bezpečnostních záplat hypervizoru a managementu. - Monitorování a diagnostika - Nastavení a správa monitorovacích nástrojů (výkon, zátěž, dostupnost). - Diagnostika problémů s výkonem a jejich řešení. - Ostatní administrátorské činnosti - Nastavení replikace mezi lokalitami. - Definování pravidel pro umístění VM, která musí být společně na jednom fyzickém serveru. - Definování pravidel pro oddělení VM, která nesmí být umístěna na stejném fyzickém serveru (anti-affinity rules). - Schopnost rozšíření virtualizační platformy o další hypervizory bez nutnosti přerušení provozu. a ostatní běžné administrátorské úkony dle platformy Dodavatele. (Všechny výše jmenované činnosti musí nabízené virtualizační řešení umožňovat) | ANO | Předpokládáme dodání všech zmíněných pracovních postupů. |
|  | Školitel(é) technologií (srov. ZD – kvalifikační požadavky) | ANO | Jsme připraveni poskytnout požadované služby školení prostřednictvím profesionálů zkušených v dané oblasti certifikovaných výrobcem. |

## Součinnost

### Součinnost Zadavatele

- V rámci napojování do existujícího log managementu pro monitoring nově dodávaných komponent (Log management – ArcSight).

- V rámci napojování do existujícího monitoringu Zabbix pro monitoring nově dodávaných komponent (aktuálně Zabbix 6).

Obecné:

- Zajištění přístupu do infrastruktury pro instalaci virtualizace.

- V rámci součinnosti budou poskytnuty prostředky pro instalaci managementu, virtualizace a dohledových nástrojů.

- Součinnost s napojením na Microsoft AD (např. LDAP) s podporou SAML2 (správu rolí dle RBAC, včetně ověřování) včetně 2FA (popis parametrů spojení, testování, ladění)

- Součinnost a zpřístupnění sdílené dokumentace pro jednotlivé dodavatele.

### Součinnost Dodavatele

pozn. Zadavatel ke každé součinnosti níže uvádí, zda má být poskytnuta v ceně příslušného plnění v podobě SW anebo bude poskytnuta v ceně MD Služeb

Obecné:

- Napojení na provozní a bezpečnostní monitoring Zabbix a Arcsight. (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

- Instalace centrálního managementu (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

- Realizace napojení na MS AD (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

- Definice požadavků na vytvoření management a dohledových nástrojů úložiště. Napojení do bezpečnostních a provozních dohledových nástrojů (ArcSight):

  - Dodání veškerých detailních dokumentací technologie ohledně nastavení logování a formátu logovací věty. (v ceně dodávaného řešení – SW) Veškerá aplikovaná nastavení na technologiích a veškeré informace z hlediska logování budou také součástí dokumentací předkládaným dodavatelem (např. Dokumentace skutečného provedení)

  - Zajištění nastavení veškerých dodaných technologií pro maximální soulad auditního logování dle požadavků dle ISMS politik a také naplnění požadavků dle § 22 odst. 2 b), d) a e) vyhl. č. 82/2018 Sb. (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

  - Nastavení zasílání událostí nebo možnost jejich vyčítání z veškerých dodaných technologií Dodavatelem, kdy vždy závisí na konkrétních možnostech dané technologie. (samotné nastavení zasílání událostí v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

    - Požadovaným protokolem pro doručování události je Syslog/TCP dle specifikace IETF/RFC 5424 nebo IETF/RFC 5425 (TLS varianta) (v ceně dodávaného řešení – SW)

    - Požadovaným formátem logovací/datové věty události je dle standardu CEF (Common Event Format) verze 1.2, pouze pokud je toho daná technologie schopna. V případě, kdy toto daná technologie nebude schopna, bude řešeno skrze součinnost dodavatele při tvorbě tzv. parseru dle následujícího bodu. (v ceně dodávaného řešení – SW)

      - Dodání vzorků všech typů logů.

      - Popis všech částí logů pro každý typ logů.

  - Dodavatel poskytne součinnost v případě nutnosti vytvoření tzv. parseru pro normalizaci událostí do bezpečnostních technologií. Dodavatel poskytne součinnost při vytvoření událostí (logů) jím dodávané technologie. Dodavatel vygeneruje vzorové logy pro auditní logování v dle § 22 odst. 2 vyhl. 82/2018 Sb., viz Tabulka vzorků událostí dle vyhl. 82/2018 Sb. § 22 odst. 2 písm. d) (viz níže). (v ceně MD)

- Vyhotovení a dodání dokumentace skutečného provedení – bude předkládána průběžně na statusových schůzkách k připomínkování zadavateli v četnosti jím určené. Dokumentace ISMS MV ČR bude poskytnuta proti NDA.

  - Dokumentaci skutečného provedení a další související dokumenty včetně seznamu licencí. Zejména:

    - LLD dokumentace, případně aktualizace stávající (pokud již existuje) se bude skládat zejména z (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby):

      - popisu instalace řešení,

      - popisu konfigurací,

      - popisu jednotlivých prací (chronologicky) včetně harmonogramu,

      - popisu Disaster Recovery plánů (DRP).

    - Dokumentace skutečného provedení včetně skutečného zapojení a konfigurace. (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

    - Provozní dokumentace. (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

    - Administrátorská dokumentace. (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

    - Pracovní postupy pro administrátorské činnosti. (v ceně dodávaného řešení – SW)

    - Bezpečnostní dokumentace. (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

    - Popis zálohování. (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

    - A další.

- Disaster Recovery plán obnovy (v ceně MD dle rozsahu poskytnuté Služby)

## Virtualizace – Podrobná specifikace předmětu plnění

### Virtualizační SW bez SDS

| SW komponenta |  | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Splňuje Obecné parametry virtualizace v bodě 1.3.1. | ANO | Viz. odpovědi na jednotlivé požadavky v příslušné tabulce. |
|  | Musí být řízený a spravovaný pomocí Centrálního managementu virtualizace definovaného v kapitole 1.5.3. | ANO | Správa probíhá prostřednictvím popsaného centrálního managementu. |
|  | Zadavatel vyžaduje minimálního obsahu licencí (zejm. přenositelné na 3. osobu bez dalších nákladů, které by musel Zadavatel nebo 3. osoba vynaložit nad rámec ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že Zadavatel nebo 3. osoba má již uzavřenou jinou smlouvu na dodávku licencí shodného výrobce; podrobnosti srov. Smlouva – Licenční ujednání). | ANO | Nabídka je koncipována tak, že licence budou přenositelné na 3. osobu v rozsahu požadovaném zadavatelem. |
|  | Uveďte způsob licencování (pozn. pro účel zadávacího řízení: uvést v tabulce pro kalkulaci nabídkové ceny – zde duplicitně nebo pouze odkázat na tabulku) | ANO | Řešení VCF je licencované dle počtu jader procesorů, na nichž je nainstalováno. V případě, daný procesor disponuje méně než 16 jádry, je nutné licencovat 16 jader. Více viz. dokumentace výrobce https://ftpdocs.broadcom.com/cadocs/0/contentimages/VCF_SPD_June2024.pdf . |
|  | Trvání licence je: - Licence je na 1 rok nebo - perpetuální s podporou od výrobce – záruční servis na 1 rok, nebo - Balíček licence i s podporou na 1 rok, - Jiný model umožňující platbu podpory pouze na 1 rok | ANO | Licence jsou dodávány ve formě předplatného na předem definovanou dobu. Je možná platba na 1 rok. |
|  | V případě, že pro splnění požadavků VZ na virtualizaci je nutné více druhů licencí, je potřeba tyto licence zohlednit ve vzorové dodávce a v ceníku při zachování všech požadavků. | ANO | Veškerá funkcionalita je pokrytá licencemi VCF. |
|  | Licence nebudou nijak omezovat počty virtuálních serverů, fyzických serverů, uživatelů nebo lokalit. | ANO | Licence nijak neomezují počet virtuálních serverů, fyzických serverů, uživatelů a lokalit. Jediným kritériem je počet licencovaných procesorových jader celého prostředí při dodržení pravidla min. 16 licencovaných jader na procesor, pokud procesor disponuje nižším počtem jader než 16. |

### Virtualizační SW s SDS

| SW komponenta |  | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Splňuje Obecné parametry virtualizace v bodě 1.3.1. | ANO | Viz. odpovědi na jednotlivé požadavky v příslušné tabulce. |
|  | Musí být řízený a spravovaný pomocí Centrálního managementu virtualizace definovaného v kapitole 1.5.3. | ANO | Správa probíhá prostřednictvím popsaného centrálního managementu. |
|  | Implementace software-defined storage (SDS) řešení, které využívá lokální diskové prostory jednotlivých fyzických nodů virtualizačního clusteru. SDS musí být schopen tyto prostory sloučit do jednoho centralizovaného SDS clusteru, jehož kapacitu bude moci konzumovat celý virtualizační cluster a poskytovat ji virtuálním serverům. SDS musí zároveň umožňovat vysokou dostupnost dat, distribuovat zátěž a podporovat škálování podle potřeby. | ANO | SDS je realizována prostřednictvím řešení VMware vSAN. VMware vSAN je softwarově definované úložiště integrované do hypervizoru vSphere, které umožňuje vytvoření škálovatelného a vysoce dostupného sdíleného úložiště z lokálních disků v serverech clusteru. Využívá distribuovanou architekturu pro optimalizaci výkonu a redundance dat, čímž eliminuje potřebu tradičního externího úložiště. Díky integraci s vSphere nabízí nativní podporu pro virtualizovaná prostředí, automatizovanou správu úložiště a flexibilní politiky ochrany dat. |
|  | Zadavatel vyžaduje minimálního obsahu licencí (zejm. přenositelné na 3. osobu bez dalších nákladů, které by musel Zadavatel nebo 3. osoba vynaložit nad rámec ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že Zadavatel nebo 3. osoba má již uzavřenou jinou smlouvu na dodávku licencí shodného výrobce; podrobnosti srov. Smlouva – Licenční ujednání). | ANO | Nabídka je koncipována tak, že licence budou přenositelné na 3. osobu v rozsahu požadovaném zadavatelem |
|  | Uveďte způsob licencování (pozn. pro účel zadávacího řízení: uvést v tabulce pro kalkulaci nabídkové ceny – zde duplicitně nebo pouze odkázat na tabulku) | ANO | Řešení VCF je licencované dle počtu jader procesorů, na nichž je nainstalováno. V případě, daný procesor disponuje méně než 16 jádry, je nutné licencovat 16 jader. Více viz. dokumentace výrobce https://ftpdocs.broadcom.com/cadocs/0/contentimages/VCF_SPD_June2024.pdf . Licence na řešení vSAN je součástí licence VCF v rozsahu 1 TiB na jedno licencované jádro VCF. V případě, že celkový objem prostoru spravovaného vSAN překračuje v prostředí počet licencovaných jader krát 1 TiB, lze dokoupit licence pro další spravovanou kapacitu v granularity 1 TiB. |
|  | Trvání licence je: - Licence je na 1 rok nebo - perpetuální s podporou od výrobce – záruční servis na 1 rok, nebo - Balíček licence i s podporou na 1 rok, - Jiný model umožňující platbu podpory pouze na 1 rok | ANO | Licence jsou dodávány ve formě předplatného na předem definovanou dobu. Je možná platba na 1 rok. |
|  | V případě, že pro splnění požadavků VZ na virtualizaci je nutné více druhů licencí, je potřeba tyto licence zohlednit ve vzorové dodávce a v ceníku při zachování všech požadavků. | ANO | Veškerá funkcionalita je pokrytá licencemi VCF. |
|  | — záměrně nepoužito-- | ANO |  |
|  | Licence nebudou nijak omezovat počty virtuálních serverů, fyzických serverů, uživatelů nebo lokalit. | ANO | Licence nijak neomezují počet virtuálních serverů, fyzických serverů, uživatelů a lokalit. Hlavním kritériem je počet licencovaných procesorových jader celého prostředí při dodržení pravidla min. 16 licencovaných jader na procesor, pokud procesor disponuje nižším počtem jader než 16. V případě vSAN je dále kritériem zalicencování celé spravované diskové kapacity. |

### Centrální management virtualizace

| SW komponenta |  | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Slouží pro řízení virtualizačního SW definovaného v kapitolách 1.5.1 a 1.5.2. | ANO | Centrální správa je realizována produktem vCenter Standard. |
|  | Naceňuje se pouze v případě, že již není zahrnut v ceně virtualizačního SW definovaného v kapitolách 1.5.1 a 1.5.2. | ANO | Cena za centrální správu je zahrnuta v licencích VCF. Nenaceňuje se samostatně. |
|  | Zadavatel vyžaduje minimálního obsahu licencí (zejm. přenositelné na 3. osobu bez dalších nákladů, které by musel Zadavatel nebo 3. osoba vynaložit nad rámec ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že Zadavatel nebo 3. osoba má již uzavřenou jinou smlouvu na dodávku licencí shodného výrobce; podrobnosti srov. Smlouva – Licenční ujednání). | ANO | Nabídka je koncipována tak, že licence budou přenositelné na 3. osobu v rozsahu požadovaném zadavatelem |
|  | Uveďte způsob licencování (pozn. pro účel zadávacího řízení: uvést v tabulce pro kalkulaci nabídkové ceny – zde duplicitně nebo pouze odkázat na tabulku) | ANO | Cena za centrální správu je zahrnuta v licencích VCF. Nenaceňuje se samostatně. |
|  | Trvání licence je: - Licence je na 1 rok nebo - perpetuální s podporou od výrobce – záruční servis na 1 rok, nebo - Balíček licence i s podporou na 1 rok, - Jiný model umožňující platbu podpory pouze na 1 rok Nenaceňuje se, pokud je již součástí řešení (včetně ceny a záruční podpory) uvedeného v kapitolách 1.5.1 a 1.5.2. | ANO | Cena za centrální správu je zahrnuta v licencích VCF. Nenaceňuje se samostatně. |
|  | V případě, že pro splnění požadavků VZ na virtualizaci je nutné více druhů licencí, je potřeba tyto licence zohlednit ve vzorové dodávce a v ceníku při zachování všech požadavků. | ANO | Nejsou třeba dodatečné licence. |
|  | —záměrně nepoužito-- | ANO |  |
|  | Licence nebudou nijak omezovat počty virtuálních serverů, fyzických serverů, uživatelů nebo lokalit. | ANO | Cena za centrální správu je zahrnuta v licencích VCF. Nenaceňuje se samostatně. |

### Virtualizace – člověkoden práce

| Služba člověko práce |  | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozsah za 1 člověkoden. | ANO |  |
|  | Služba zahrnuje Službu instalace specifikovanou v bodě 1.3.3. | ANO |  |
|  | Služba zahrnuje Službu odborného předání specifikovanou v bodě 1.3.4 | ANO |  |

## Vzorová dodávka

- viz Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny – Příloha č. 3 zadávací dokumentace (slouží pro vyhodnocení nabídky)

Součet cen vzorových dodávek slouží pro vyhodnocení výhodnosti nabídky.

V rámci vzorové dodávky jsou definovány celkem 4 datová centra. V každém datovém centru jsou servery v počtu a specifikaci viz tabulky níže. Všechny tyto servery musí být plně zalicencované virtualizací specifikované v rámci této VZ. Jedna vzorová dodávka je s licencemi SDS a druhá bez licencí SDS. Zároveň jsou definovány viz tabulka níže datová centra, která budou obsahovat management virtualizace, který bude spravovat celou virtualizace ve všech níže uvedených datových centrech na všech níže uvedených serverech. V každém datacentru bude vytvořen cluster složený vždy jen z jednoho typu serverů např. Datové centrum 1 bude mít dva clustery – jeden složený ze serveru č. 1 a druhý cluster složený ze serverů č. 2. Dále pak budou naceněný jednotlivé práce, které budou odvedeny v rámci realizace virtualizace pro každé datové centrum.

Licence se software maintenance musí být napočítány na 5 let.

### První vzorová dodávka (Virtualizační SW bez SDS)

| Virtualizační SW bez SDS | Datové centrum 1 | Datové centrum 2 | Datové centrum 3 | Datové centrum 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server č. 1 (1 cpu, 96 core)* | 50 ks | 50 ks | 0 ks | 0 ks |
| Server č. 2 (1 cpu, 80 core)* | 30 ks | 30 ks | 0 ks | 0 ks |
| Server č. 3 (1 cpu, 40 core)* | 0 ks | 0 ks | 4 ks | 2ks |
| Centrální Management virtualizace (v HA přes dvě geograficky oddělená datová centra) | 1 ks | 1 ks | 0 ks** | 0 ks** |
| Virtualizace – člověkoden práce | 20 ks | 20 ks | 5 ks | 5 ks |

* cpu je fyzický jeden procesor v jednom socketu, core je fyzické jádro, které obsahuje 2 vlákna.

**Dané datové centrum je spravované centrální managmentem virtualizace umístěným v Datovém centru 1 a 2.

### Druhá vzorová dodávka (Virtualizační SW s SDS)

| Virtualizační SW s SDS | Datové centrum 1 | Datové centrum 2 | Datové centrum 3 | Datové centrum 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server č. 1 (1 cpu, 96 core)* | 10 ks | 10 ks | 0 ks | 0 ks |
| Server č. 2 (1 cpu, 80 core)* | 5 ks | 5 ks | 0 ks | 0 ks |
| Server č. 3 (1 cpu, 40 core)* | 0 ks | 0 ks | 4 ks | 2ks |
| Centrální Management virtualizace (v HA přes dvě geograficky oddělená datová centra) | 1 ks | 1 ks | 0 ks** | 0 ks** |
| Virtualizace – člověkoden práce | 20 ks | 20 ks | 5 ks | 5 ks |

* cpu je fyzický jeden procesor v jednom socketu, core je fyzické jádro, které obsahuje 2 vlákna.

**Dané datové centrum je spravované centrální managmentem virtualizace umístěným v Datovém centru 1 a 2.

## Seznam zkratek

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| AD | Active Directory |
| AMD | Advanced Micro Devices |
| AMD-V | AMD Virtualization Technology |
| AMD-Vi | AMD Virtualization with IOMMU |
| BCM | Business Continuity Management |
| CEF | Common Event Format |
| CIFS | Common Internet File System |
| CPU | Central processing unit |
| DCeGOV | Dohledové centrum eGovernmentu |
| DRP | Disaster Recovery Plan |
| DRS | Distributed Resource Scheduler |
| EOSL | End of Support Life |
| FC | Fibre Channel |
| GPU | Graphics Processing Unit |
| HA | High Availability |
| I/O | Input/Output (Vstup/Výstup) |
| ICT | Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology) |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IETF/RFC | Internet Engineering Task Force / Request for Comments |
| IO | Input/Output |
| IP | Internet Protocol |
| ISCSI | Internet small computer systems interface |
| ISMS | Information Security Management System |
| KSM | Kernel Samepage Merging |
| LAB | Laboratoř (Lab) |
| LACP | Link Aggregation Control Protocol |
| LAN | Local Area Network (Lokální síť) |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| LLD | Low Level Design |
| LUN | Logical Unit Number |
| MD | Man-day (Člověkoden) |
| MPIO | Multipath I/O |
| MS | Microsoft |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| NDA | Non-Disclosure Agreement (Dohoda o mlčenlivosti) |
| NFS | Network File System |
| NPT | Nested Page Tables |
| NÚKIB | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost |
| OS | Operační systém (Operating System) |
| PN | Part Number (Číslo součástky) |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| RFC | Internetové standardy |
| RHEL | Red Hat Enterprise Linux |
| SA-IO | Storage Accelerated Input/Output |
| SAML2 | Security Assertion Markup Language 2.0 |
| SAN/NAS | Storage Area Network / Network Attached Storage |
| SDS | Software-Defined Storage |
| SEV | Secure Encrypted Virtualization |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SR-IOV | Single Root I/O Virtualization |
| SW | Software |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TLS | Transport Layer Security |
| TPM | Trusted Platform Module |
| VDI | Virtual Desktop Infrastructure |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
| VM | Virtuální server (Virtual Machine) |
| VT-d | Intel Virtualization Technology for Directed I/O |
| VT-x | Intel Virtualization Technology |
| VZ | Veřejná zakázka |
| ZD | Zadávací dokumentace |
| 2FA | Dvoufaktorová autentifikace |

Příloha č. 2 – Ceník

| Specifikace plnění dle čl. 1 odst. 1.2 písm. a) Dohody | Věcný obsah plnění (např. u licence počet jader licencovaný jednou licencí; např. u podpory počet licencí na které se vztahuje balíček podpory) | Časový obsah plnění (např. roční licence/perpetuální lic. apod. u podpory roční podpora (**)) | Cena v Kč/ks bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Virtualizační SW bez SDS | VMware Cloud Foundation Licence typu Subscription: VCF-CLD-FND-5 (minimální množství pro iniciační objednání každého zákazníka je 16 cores) , obsahující centrální management virtualizace, licenční jednotka je 1 core | subskripce na 12 měsíců, podpora je součástí subskripce | 5 554,50 Kč |
| Virtualizační SW s SDS | VMware Cloud Foundation Licence typu Subscription: VCF-CLD-FND-5 (minimální množství pro iniciační objednání každého zákazníka je 16 cores) , obsahující centrální management virtualizace, licenční jednotka je 1 core |  | 5 554,50 Kč |
| Centrální management virtualizace | Je již obsažen v nabízené subskripci |  |  |
| Příklad: Software maintenance SW bez SDS* |  |  |  |
| Příklad: Software maintenance SW s SDS* |  |  |  |
| Příklad: Software maintenance Centrální management virtualizace* |  |  |  |
| Specifikace plnění dle čl. 1 odst. 1.2 písm. d) Dohody |  | Cena v Kč/MD bez DPH |  |
| Ad-hoc služby (MD) |  | 8 000,00 Kč |  |

Příloha č. 3 - Vzor Akceptačního protokolu

| Dodavatel | xxx |
| --- | --- |
| Objednatel | Národní agentura pro informační a komunikační technologie, s. p. |
| Dohoda | Číslo Dohody |
| Dílčí smlouva | Číslo Dílčí smlouvy |
| Název Projektu | xxx |
| Datum předání | Datum |

# Předmět akceptace

| Číslo | Popis | Akceptováno | Neakceptováno |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |

# Výhrady

| Číslo | Popis výhrady | Termín pro vypořádání vady |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |

# Seznam příloh

# Závěrečná ustanovení

Dodavatel a Objednatel svým podpisem stvrzují akceptaci dle výše specifikované Dílčí smlouvy.

|  | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Za Dodavatele |  |  |  |
| Akceptoval za Objednatele |  |  |  |

Příloha č. 4 – Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky) a její přílohy – ISMS MVČR (politiky, šablony) – samostatný soubor pod NDA

Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (dále jen „Kybernetické požadavky“)

PŘÍLOHA Č. 4 NENÍ UVEŘEJNĚNA Z DŮVODU CITLIVÝCH INFORMACÍ

V případě, že je Software maintenance dodávána jako součást SW použije se pro výpočet Ceny za Plnění dle Dílčí smlouvy cena za jednu jednotku SW uvedená v Příloze č. 2 Dohody.

Tím není dotčena možnost zkrácení realizačních lhůt konkrétního plnění, resp. možnost Dodavatele dodat Objednateli SW dříve, než bude stanoveno příslušnou Dílčí smlouvou.

Tj. v případě SW zejména nové verze software.