Dodatek č.1 - Vypracování projektové dokumentace

II/152 Rácovice, most ev. č. 152 - 014

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-100-2023

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/152 Rácovice, most ev. č. 152-014

ze dne 17. 1. 2024

|  | Článek 1. Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | Martin Hejduk |
| --- | --- |
| se sídlem: | Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň - Skvrňany |
| zastoupený: | Martinem Hejdukem |

zapsán v obchodním rejstříku - nezapsán v OR

zapsán v rejstříku Živnostenských listů č. j. MMP/094701/23, sp. značka SZ MMP/090488/23

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 06730949 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ8508062354 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek 2.

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na změně nároku na zaplacení ceny a práva vystavení faktury. Zhotovitel předložil kompletní dokumentaci ve stupni DUSP a zajistil všechna vyjádření kromě Policie ČR DI Třebíč a zajištění podpisů vlastníků na situačním výkrese z důvodu probíhající koordinace přeložek nadzemního vedení ve správě EG.D, a.s. a CETIN a.s. Vzhledem k těmto

Dodatek č.1 - Vypracování projektové dokumentace

II/152 Rácovice, most ev. č. 152 - 014

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-100-2023

skutečnostem se smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající provedeným podkladům a průzkumům a 50 % z částky dokumentace DUSP.

- V souvislosti s výše uvedeným lze po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 fakturovat částku:

Geodetické zaměření	30 000,-

IG průzkum	50 000,-

50% z DUSP	68	430,-

CELKEM K FAKTURACI	148 430,- Kč bez DPH

Po získání povolení a odevzdání PDPS bude k fakturaci zbývat:

50% DUSP	68	430,-

PDPS	60 000,-

CELKEM	128 430,- Kč bez	DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 - Vypracování projektové dokumentace

II/152 Rácovice, most ev. č. 152 - 014

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-100-2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Plzni, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.08.26 12:46:54 +02'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Digitálně podepsal

Martin Hejduk

■ Datum: 2025.08.25

08:31:38+02'00'

Martin Hejduk, zodpovědný projektant

Digitálně podepsal           Ing. Radovan Necid Datum: 2025.08.26 12:46:54 +02'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace