Smlouva o dílo č. UPM/2189/2025

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: 	Uměleckoprůmyslové museum v Praze

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: 17.listopadu 2/2. 110 00 Praha 1 Josefov

Zastoupená na základě jmenovacího dekretu:

PhDr. Radimem Vondráčkem, Ph.D., ředitelem Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu:………………

IČ: 0023442

DIČ: neplátce DPH

a

Zhotovitel: 		Fábera systems s.r.o.

Se sídlem: 		Matějovského 204/2, 153 00 Praha 5 - Radotín

Zastoupená: 		Martinem Fáberou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Číslo účtu: 		……………………..

IČ: 			273 70 313

DIČ: 			CZ 273 70 313

Zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 108995

II. Předmět smlouvy

- Rozsah prací je určen prohlídkou předmětné stavby a nabídkou zhotovitele č. R24NA00966   ze dne 7.11.2024    (Příloha č. 1).

- Předmětem této smlouvy je A II 25 Modernizace mechanického zabezpečení výstavních prostor – mechatronický systém generálního klíče – Dům U Černé Matky Boží (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

- V průběhu prací nemůže dojít k rozšíření rozsahu díla na základě požadavku objednatele oproti nabídce. Rozsah dodávky musí být v souladu s CN č.R24NA00966.

III. Místo plnění

Místem plnění je: část objektu: Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1, který je v nájmu Uměleckoprůmyslového musea V Praze

IV. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 6 týdnů od data nabytí platnosti smlouvy dle článku XI bodu 9. smlouvy a všech jejích příloh, podepsaných objednatelem. Zhotovitel potvrdí doručení podepsaného návrhu smlouvy včetně požadovaných příloh svým podpisem níže, a to včetně data podpisu.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním díla objednateli s písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předvedení a předání.

- Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny vady či nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

V. Cena plnění

- Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle ustanovení této smlouvy ve celkové výši  375 937,47  Kč

(tři sta sedmdesát pět tisíc devět set třicet sedm korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

- Cena je stanovena smluvně, na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla zhotovitelem objednateli.

- Tato cena je konečná a je v ní zahrnuta DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem:

- Závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 30 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to jen v případě, že budou případné vady a nedodělky do této doby odstraněny.

- Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

- Všechny faktury musí, kromě obecných náležitostí vyžadovaných příslušnými právními předpisy, obsahovat:

-  označení objednatele – fakturační adresa,

-  termín splatnosti do 30 dní od doručení faktury,

-  přesnou adresu místa plnění díla,

-  rozpis práce a materiálu přesně dle CN č. R24NA00966

-  číslo smlouvy, na základě které byly práce provedeny.

- Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu. Proplacení bude provedeno pouze v tom případě, že na předávaném díle nebudou v době převzetí zjištěny vady, nedodělky či jiné nedostatky.

- Vícepráce, které nebyly dohodnuty v této smlouvě o dílo, nejsou v rámci této smlouvy možné.

VI. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli přístup do objektu a umožní mu provádění prací v pondělí v době od 8 hod do 18 hod., v termínu odsouhlaseném dle článku IV. odst. 1. této smlouvy.

- Objednatel je povinen pro umožnění splnění závazku zhotovitele zajistit přístup pracovníků pověřených zhotovitelem k provedení díla do objektů objednatele dle potřeb zhotovitele po dobu instalace díla. Dále je objednatel povinen zajistit stavební a montážní připravenost objektů.

- Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli místnost na uložení materiálu, nářadí, převlékání a základní hygienu pracovníků. Objednatel neručí zhotoviteli za případné ztráty vnesených věcí do těchto prostor.

- Objednatel se zavazuje, že zajistí přístup k přípojkám elektrické energie a vody.

- Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě, včas a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s platnými právními předpisy a normami. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

- Při realizaci prací je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele a v maximální možné míře omezit negativní dopady předmětné stavební činnosti na okolí.

- Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá zhotovitel v plném rozsahu.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednavatele.

- Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednavatele, upozorní na ně své pracovníky a další jím sjednané zhotovitele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků zhotovitele, obyvatel  nebo dalších osob.

- Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovišti objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

- Zhotovitel upozorní objednatele na další zhotovitele, kteří s jeho vědomím a na jeho objednávku, budou pracovat v místě plnění.

- V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

- Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

- Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda jeho technický návrh nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady tohoto návrhu, je povinen na ně upozornit. Jestliže objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle původního technického návrhu zhotovitele, neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ je v závadách, na něž upozornil.

- Nejpozději do 2 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli včetně všech zapůjčených klíčů.

- Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, si vyžádá u příslušných výrobců, dodavatelů nebo prodejců průkaz o existenci prohlášení o shodě. Pokud objednatel požádá, poskytne mu zhotovitel tato prohlášení o shodě, a to případně i po předání díla.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přišel do styku při plnění předmětu díla, a to i po dokončení díla. Výjimkou je použití názvu objektu objednatele pro referenční účely zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě, že objednatel nezajistil stavební připravenost pro realizaci prací prováděných zhotovitelem, jmenovitě pokud objednatel řádně a včas nezajistí podmínky uvedené v bodu VI. 2. této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě přeruší práci na dobu nezbytně nutnou a má právo o tuto dobu prodloužit dodací lhůtu na dílo. V případě opakovaného nezajištění podmínek podle bodlu VI. 2. ze strany objednatele, má zhotovitel právo účtovat nezbytně nutné vícenáklady za čas a dopravu vzniklé v důsledku nezajištění podmínek ze strany objednatele.

VII. Smluvní pokuta

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení z důvodu nedodržení konečného termínu dokončení díla.

- Zhotovitel je oprávněn uplatnit ujednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé, či v této smlouvě dohodnuté.

- Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců na dodaný materiál a na provedenou práci. Začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady opravou díla nebo výměnou jeho části zdarma, a to dle volby zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu této smlouvy do 7 dnů od přijetí reklamace objednatele a vady odstranit v nejkratší době. Termín odstranění vad bude oznámen písemně.

- V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 2106 občanského zákoníku je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má objednatel právo pouze na bezplatné odstranění vady.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou k rukám odpovědného zástupce (jednatele) zhotovitele.

IX. Odstoupení od smlouvy

- V případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 1977 občanského zákoníku mohou strany od smlouvy odstoupit.

X. Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré oprávnění k vykonávání činnosti, které je předmětem smlouvy.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a podmínky této smlouvy.

- Zástupce objednatele je oprávněn vykonávat kontrolu provádění díla a upozorňovat na nedostatky zjištěné v průběhu plnění této smlouvy ústně přímo v místě plnění anebo písemnou formou.

- Podpisem této smlouvy objednatel souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem zhotovitele, které jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele, a to www.faberasystems.com

- Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování protokolů, odsouhlasení faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují: ………………………………………..

XI. Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, platí v ostatním ustanovení občanského zákoníku.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž Komitent i Komisionář obdrží jeden podepsaný výtisk. Pro případ, že tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, je vyhotovena v jednom (1) provedení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto smlouvu uzavřít.

- Smluvním stranám je známo a souhlasí, že tato smlouva i její případné dodatky budou uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen "ZRS"). Smluvní strany jsou zajedno v tom, že tato smlouva neobsahuje nic, co by některá ze smluvních stran mohla oprávněně považovat za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku nebo za informaci, jejíž poskytování je omezeno podle předpisů o svobodném přístupu k informacím nebo o ochraně osobních údajů, a nemají proto žádných požadavků na omezení rozsahu uveřejnění z těchto ani z jiných důvodů uvedených v § 3 ZRS.

- Uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede výlučně Komitent.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:							V Praze dne

Za objednavatele: 						Za zhotovitele:

PhDr. Radim Vondráček, Ph.D.,

ředitel Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

______________________________		__________________________________