VZ - „LED OSVĚTLENÍ – I. Etapa, mechanická dílna“, SŠ a ZŠ Oselce č.p.1

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

ze dne : 14.4.2025

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

(1)

Objednatel: 	Střední škola a Základní škola, Oselce

Sídlo:			Oselce 1, 335 46 Oselce

Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel

IČ: 00077691

Zapsaná:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních:	Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel

Telefon:		+420 773771880

E-mail:			tauchen.zdenek@centrum.cz

(2)

Zhotovitel:                     Elektro Star Červenka Zdeněk

Živnostenský list

Sídlo:			Dožice 15, 335 01 Nepomuk

Statutární zástupce:	Červenka Zdeněk

IČ:			10360808

DIČ:

Bankovní spojení:

- 2    -

II. Změna sjednané ceny

(1)

Původní sjednaná cena:                1 548 481,-- Kč

(2)

Částka, o kterou se zvyšuje cena:      354 610,81 Kč

(3)

Konečná cena za dílo:                       1 903 091,81 Kč

(4)

Důvod navýšení sjednané ceny za dílo:  vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací a zadání, více stavebních a bouracích prací na MD související s výměnou LED osvětlení.

V Oselcích dne:  11.8.2025                                                                 v Dožicích  dne: 11.8.2025

za objednatele:                                                                                        za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Tauchen	Zdeněk Červenka

ředitel

Střední a Základní škola, Oselce 	Elektro Star Červenka Zdeněk