DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 162/2025 ze dne 6. 6. 2025

Smluvní strany:

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,

organizační složka státu

se sídlem: Hroznová 63/2, 603 00 Brno

IČO: 00020338,	DIČ: CZ00020338

jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla:  ředitel Odboru majetkové správy		tel: 	 email:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Grep energie s.r.o.

se sídlem: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 14355396

DIČ: CZ14355396

jejímž jménem jedná:  jednatel

kontaktní osoba ve věcech plnění díla:

tel:	email:

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2602159157/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. C 364454

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento

Dodatek č. 1

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. 162/2025, kterou upravují své práva a povinnosti při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výstavba nabíjecích bodů pro elektromobily 2025“ (dále jen „smlouva“).

- Předmětem tohoto je změna doby plnění a oprava součtu dílčí ceny za dílo.

II.

Změna doby plnění

- S ohledem na skutečnost, že schvalovací proces u zřizovatele objednatele trval déle než objednatel předpokládal a k podpisu smlouvy ze strany objednatele, ke kterému nemůže dojít bez schválení zřizovatele objednatele, došlo až měsíc po podpisu smlouvy zhotovitelem a s ohledem na skutečnost, že v lokalitě Opava je nutné práce odložit až do ukončení laboratorních procesů (sušení vzorků půd) v místnosti, kde je navržena kabelová trasa pro nabíjecí stanici, dohodly se smluvní strany na posunutí doby plnění stanovené v 
čl. IV. Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na tomto novém znění čl. IV. Smlouvy

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve všech lokalitách nejpozději do 30. 9. 2025.“

III.

Oprava součtu dílčí ceny

- Smluvní strany tímto provádějí opravu chybného součtu ceny bez DPH a částky za 21 % DPH, tj, zřejmé nesprávnosti v dílčí ceně za dílo uvedené v čl. V, odst. 1, písm. B pro lokalitu Brno – Zemědělská. Celková cena za dílo však zůstává beze změn.

- Čl. V, odst. 1, písm. B Smlouvy tedy nově zní takto:

„B. v částce 243 800,00 Kč bez DPH, 51 198,00 Kč 21 % DPH, tj. v částce 294 998,00 Kč včetně DPH.“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní části smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v plném znění v registru smluv.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

Přílohy:	č. 4 Harmonogram prací

V Brně dne: 	V

………………………………………….		………………………………………….

ČR – ÚKZÚZ

Ing. Daniel Jurečka, ředitel

za objednatele 	     	za zhotovitele