Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Elektroinstalační práce“

- Objednatel

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Sídlo:			Kotlářská 263/9, 611 53 Brno

Zastoupený:			Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem

IČ:				00566381

DIČ:				---

Plátce DPH:			ne

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

Atomicon s.r.o.

Sídlo:				Jílová 505/39, Olomouc, 77900

Zastoupený: 			Ing. Barbora Kubíčková, jednatelka

IČ: 					26802856

DIČ: 					CZ26802856

Plátce DPH:				ANO

Bankovní spojení (číslo účtu):

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

zapsána v OR (např. v obchodním rejstříku) vedeném Krajským soudem  (např. Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 26434	(

dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), uzavřené dne 21. června 2025, jejímž předmětem je provedení elektroinstalačních prací v objektu Obchodní akademie a vyšší odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno.

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku VIII „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 21. června 2025 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

V průběhu prací byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly ke vzniku víceprací a méněprací. Investorovi tím na stavbě vznikají vícepráce ve výši 66 511,65,- Kč bez DPH. Dále byly vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 31 655,33,- Kč bez DPH. Celková cena díla bude 413 560,16 Kč bez DPH.

Tímto Dodatkem se dále doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku IV „Doba a termíny plnění“ Smlouvy o dílo ze dne 21. června 2025 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

kompletní dílo bude dokončeno do 5. září 2025 (dále také jen „Finální lhůta“).

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 21. června 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.

| Za Objednatele | Za Zhotovitele |
| --- | --- |
| ……………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………. |
| Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Atomicon s.r.o. Ing. Barbora Kubíčková - jednatelka |
| Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel |  |

Příloha č. 1 Změnový list ZL č. 01