SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00  Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „objednatel“

a

Antonín Pata – práce kamenické a restaurátorské

Na Prameni 583, 252 41 Dolní Břežany

IČO: 16055551

Bankovní spojení: ČSOB a.s.………………………….

Číslo účtu: ………………..

Tel.: ………………..

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

čl. 1 Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy jsou kamenické práce spočívající v rekonstrukci části obvodní opukové zdi v zahradě ÚMČ Praha-Troja, Trojská 96/230, Praha 7, Troja

- Rozsah díla je stanoven přílohou č.1 této smlouvy

- Náklady na provedení díla předložil zhotovitel na základě prohlídky místa za účasti vlastníka a následném zaslání požadovaných výměr opravované zdi

čl. 2 Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně a kvalitně v rozsahu podle této smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel po celou dobu stavby povede stavební deník.

- Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla a po jeho dokončení uložení odpadů, úklid míst, kde budou práce prováděny

čl. 3 Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla podle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje převzít a proplatit dílo, které bude bez vad a nedodělků.

- Objednatel umožní zhotoviteli a třetím osobám (subdodavatelů) pověřeným zhotovitelem vstup na staveniště nezbytný pro řádné a včasné plnění díla.

čl. 4 Kontrola

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

čl. 5 Cena

- Cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako maximální ve výši

235 300,- Kč bez DPH

(slovy: dvěstětřicetpěttisíctřistakorunčeských).

- Zhotovitel není plátce DPH. Plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle zákona o dani z přidané hodnoty § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

- Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení zálohy ve výši 30 % z ceny díla

tj. 70 590 Kč. Záloha je splatná do 5 dnů od podpisu této smlouvy na základě zálohové faktury, zaslané objednateli po podpisu smlouvy.

- Práce za dílo budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Podkladem pro úhradu prací bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou. Při odsouhlasení objemu prací a dodávek bude pro objednatele vodítkem cenová nabídka se soupisem prací. Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dní od jejich převzetí objednatelem. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.

- Konečná faktura bude uhrazena po převzetí dokončeného díla, do 14 dnů od podepsání předávacího protokolu, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele.

čl. 6 Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v termínu

od 16. září 2025 do 6. listopadu 2025

čl. 7. Předání a převzetí díla

- Předání staveniště bude provedeno za přítomnosti zástupců zhotovitele a objednatele.

Po dokončení díla, nejpozději však v poslední den doby plnění vyzve prokazatelně

zhotovitel objednatele k převzetí díla.

- Objednatel, převezme provedené dílo, pokud nebude obsahovat vady nebo nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu, brání nebo ztěžují jeho užívání

- O předání provedeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol

- Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, prohlášení o shodě, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

čl. 8 Smluvní pokuty

- Nesplní – li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní  pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté smluvní ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- Pokud  dojde k prodlení v  platbě  ceny  díla,  je  zhotovitel  oprávněn  požadovat po

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

čl. 9. Záruka

- Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 36 měsíců od převzetí díla.

- V případě, že se na díle vyskytne v záruční době vada, je objednatel povinen takovou vadu  bez  zbytečného  odkladu   písemně  oznámit   zhotoviteli. Uznanou  vadu   je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů od jejího uplatnění.

- Pokud zhotovitel vadu neodstraní ve stanovené lhůtě a zadavateli z tohoto důvodu vzniknou škody, zavazuje se zhotovitel tyto škody uhradit.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené

- neoprávněným zásahem třetí osoby

- mechanickým poškozením

- Náklady, spojené s plněním povinností zhotovitele z titulu záruky podle této smlouvy, budou hrazeny zhotovitelem.

čl. 10 Závěrečná ustanovení

- Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- V souladu s §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno starostou městské části Praha-Troja v kompetenci Rady městské části při podpisu smlouvy o dílo.

- Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si zadavatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami na jedné listině.

- S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.

- Tato smlouva se řídí právem České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 4. 9. 2025

objednatel                                                                                        zhotovitel