VZ - „ZÁMECKÁ VĚŽ v Oselcích č. p.1“

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

ze dne : 10.6.2024

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

(1)

Objednatel: 	Střední škola a Základní škola, Oselce

Sídlo:			Oselce 1, 335 46 Oselce

Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel

IČ: 00077691

Zapsaná:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních:	Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel

Telefon:		+420 773771880

E-mail:			tauchen.zdenek@centrum.cz

(2)

Zhotovitel:                     Stavobel Robert Belanec

Živnostenský list

Sídlo:			Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Statutární zástupce:	Belanec Robert

IČ:			72225921

DIČ:

Bankovní spojení:

- 2    -

II. Změna sjednané ceny

(1)

Původní sjednaná cena:                2 927 960,-- Kč

(2)

Částka, o kterou se zvyšuje cena:      175 678,-- Kč

(3)

Konečná cena za dílo                       3 103 638,-- Kč

(4)

Důvod navýšení sjednané ceny za dílo: vícepráce – větší rozsah klempířských a stavebních prací, montáž krytiny střechy.

V Oselcích dne:  8.9.2025                                                                 v Nepomuku  dne: 8.9.2025

za objednatele:                                                                                     za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Tauchen                                                                          Belanec Robert

ředitel

Střední a Základní škola, Oselce 1                                                 STAVOBEL, Za Kostelem 566, Nepomuk