# DODATEK č. 1 k objednávce č. 354

uzavřený mezi těmito smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

## Objednatel:

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
právní forma: příspěvková organizace
zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem v Ostravě, č. j. 48/03-8402
se sídlem: Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 Havířov – Podlesí
IČ: 00306754
DIČ: CZ00306754
číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxx
datová schránka: xxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

zastoupená: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitelem

a

## Zhotovitel:

Ladislava Vantuchová

právní forma: Fyzická osoba podnikající

se sídlem: xxxxxxxxxx

IČ: 73914851

DIČ: xxxxxxxxxx

číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

zastoupená: Ladislava Vantuchová

## Článek I. – Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující podmínky původní objednávky č. 354: Polepy oken pro bazén Delfínek a vozidla SSRZ Havířov ze dne 28.08.2025.

Při realizaci polepů pro Bazén Delfínek provedl dodavatel přesné zaměření všech oken na místě. Ukázalo se, že při přípravě byly změřeny pouze některé kusy a předpokládalo se, že všechna okna budou mít shodné rozměry. Teprve při samotné realizaci bylo zjištěno, že tomu tak není a jednotlivá okna mají různé rozměry oproti původně kalkulovaným  (138×84 cm). Z tohoto důvodu je nutná vyšší spotřeba materiálu pro provedení zakázky v požadovaném rozsahu. Zakázka obsahuje ještě polepy aut. Dodavatel proto navýšil cenu této části zakázky o částku 1 500,00 Kč bez DPH (1 815,00 Kč vč. DPH) na pokrytí dodatečného materiálu.

Původní cena části „Bazén Delfínek“: 45 268,00 Kč bez DPH, 54 774,28 Kč vč. DPH.

Nová cena části „Bazén Delfínek“ po navýšení: 46 768,00 Kč bez DPH, 56 589,28 Kč      vč. DPH.

Konečná cena bez DPH		61 758,00 Kč

Konečná cena s DPH		            74 727,18 Kč

## Článek II. – Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Havířově

Za objednatele:

………………………………………
PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.
ředitel

Za zhotovitele:

………………………………………
Ladislava Vantuchová