DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru

projektanta

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

1

. Obchodní akademie, Ostrava Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Polská 1543/6, Ostrava – Poruba, 708 00

zastoupena: Mgr. Jakub Mojžíš

IČO: 00602094

DIČ: CZ00602094, není plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Ostrava-Poruba

číslo účtu: 19-3251110267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Lucie Tomisová, tel.: +420 777 961 839, e-mail: lucie.tomisova@oa-poruba.cz

2

. TZB-energie CZ s.r.o.

se sídlem: Kubánská 1510/2, Ostrava – Poruba, 708 00

zastoupena: Ing. Pavlem Gergelou, jednatelem

IČO: 05700124

DIČ: CZ05700124

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2101144715/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 68930

II.

Základní ustanovení

1

2

. Tento Dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

a dozor projektanta, pro stavbu „Rekonstrukce zdravotechniky“, účinnou dne 18.2.2025

(dále jen „smlouva“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem

k rozšíření díla.

. Dílo se v čl. III. odst. 2.2 smlouvy rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace výměny

venkovního ležatého kanalizačního potrubí včetně revizních a napojovacích šachet

u pavilonu tělocvičny. Rekonstrukce a výměně vnitřních rozvodů zdravotechniky v pavilonu

Klasiﬁkace informací: Neveřejné

tělocvičny, včetně souvisejících stavebních úprav. Součástí akce bude taktéž instalace

nové sanitární techniky. Dále viz příloha č.1

3

. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu

pro zpracování projektové dokumentace celkem o 60 dnů.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Z výše uvedených důvodů je v bodě IV. doba plnění nahrazena takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy

a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 180 dnů ode dne nabytí

účinnosti této smlouvy

V případě, že případné prodlení bude na straně dotčených orgánů či stavebního úřadu,

není projektant v prodlení.

2. Z výše uvedených důvodů se v bodě VII. odst. 1 cena díla navyšuje o

částku 180 000,- Kč bez DPH

Nová cena je:

bez DPH

DPH 21 %

včetně DPH

625 000 Kč

131 250 Kč

756 250 Kč

3

. Z výše uvedených důvodů se v bodě XIII. odst. 1 cena díla navyšuje o

částku 28 000,- Kč bez DPH

Nová cena je:

bez DPH

DPH 21 %

včetně DPH

143 000 Kč

30 030 Kč

173 030 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1

.

.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé

smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém

případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ustanovení smlouvy o dílo, která nabyla účinnosti dne 18.2.2025 tímto dodatkem

neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2

Klasiﬁkace informací: Neveřejné

3

.

.

Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s

platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický

originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

4

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

za objednatele

za zhotovitele

Přílohy:

Příloha č.1 Cenová nabídka – specifikace

Klasiﬁkace informací: Neveřejné