DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SD/2025/0831 ze dne 31. 7. 2025

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel                                                        Zhotovitel

Statutární město Jablonec nad Nisou               Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Mírové náměstí 19                                            Souběžná 7, Jablonec nad Nisou

PSČ: 466 01                                                      PSČ: 466 01

IČO: 262 340                                                     IČO: 25475509

DIČ: CZ00262340                                             kontaktní osoba: Zbyněk Hujer

číslo účtu: 121-451/0100                                   e-mail: hujer@tsj.cz

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

II. Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo č. SD/2025/0831. Z rozsahu původně sjednaných prací se vypouští instalace x ks stojanů na sáčky na psí exkrementy, a to následovně:

Článek III.  Termín plnění

Původní termín provedení prací se mění takto:

Nový termín dokončení je po vzájemné dohodě stanoven na 30. září. 2025.

Článek IV. Cena a platební podmínky

Na základě snížení rozsahu prací se mění cena z původní částky 166 630,00 Kč bez DPH (tj. 201 622,00 Kč vč. DPH) na novou částku 151 380,00 Kč bez DPH (tj. 183 169,50 Kč vč. DPH).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek č.1 může být podepsán buď vlastnoručně, nebo elektronicky. V případě vlastnoručního podpisu je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. V případě elektronického podpisu je použit kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem.

- Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze stran, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek bude zveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že jeho obsah není obchodním tajemstvím a může být zveřejněn bez omezení.  Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

- Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a potvrzují to svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 					V Jablonci nad Nisou dne:

……………………………………………                                  ……………………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová					za dodavatele

vedoucí odboru městské ekologie

……………………………………………

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky