SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 7/25

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

| zhotovitel: | LIVE interiér s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 291 22 198 |
| sídlo: | Pode Dvory č. ev. 2913, 323 00 Plzeň |
| zastoupen: | Petrem Šmídovcem, jednatelem |
| číslo účtu: | ………………………………. |
| e-mail: | ……………………………….. |

(dále jen jako „Zhotovitel")

| objednatel: IČO: | Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 00411949 |
| --- | --- |
| sídlo: | V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch |
| zastoupen: | Mgr. Karolína Vodičková MBA |
| e-mail: | …………………………………… |

(dále jen jako „Objednatel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě jako „Smluvní strana")

tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva")

I.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo"), a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle článku V. této Smlouvy, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- Předmět a rozsah Díla

- Předmětem Díla je rekonstrukce sociálního zařízení (dále jen „Nemovitost") dle projektové dokumentace a/nebo situačního plánu a/nebo dalších podkladů, které jsou nedílnou přílohu této Smlouvy, v rozsahu stanoveném cenovou nabídkou obsahující veškeré dohodnuté položky rekonstrukce, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Cenová nabídka").

- Součástí Díla je i zajištění a následné odstranění vybavení staveniště dle potřeb Zhotovitele a likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně úhrady poplatků za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

- Součástí Díla je zajištění situačního plánu a vizualizace.

- Není-li součástí této Smlouvy žádná projektová dokumentace a/nebo situační plán a/nebo jiné podklady předané Objednatelem, je Zhotovitel při provádění Díla vázán výlučně Cenovou nabídkou. Není-li možné bez uvedených dokumentů začít s řádným prováděním Díla a nejsou-li tyto dokumenty na základě předcházejícího odstavce tohoto článku Smlouvy zajišťovány Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit. Nepředá-li v takovém případě Objednatel Zhotoviteli dokumenty potřebné pro řádné provádění Díla ani do 15 dnů od odeslání písemné výzvy Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn postupovat dle článku 15 odstavce 1 písmene b) této Smlouvy.

- Dle článku II. odstavce 4 této Smlouvy se obdobně postupuje i v případě, že je platnými a účinnými právními předpisy před zahájením provádění Díla vyžadováno statické posouzení Nemovitosti a/nebo že je statické posouzení Nemovitosti Zhotovitelem před zahájením provádění Díla vyhodnoceno jako potřebné pro řádné provádění Díla, není-li toto zajišťováno Zhotovitelem na základě článku II. odstavce 3 této Smlouvy.

- Změna rozsahu předmětu Díla je možná pouze na základě vzájemné dohody Smluvních stran učiněné písemnou formou, kdy v takovém případě se dále postupuje dle ustanovení článku V. odstavce 9 nebo 10 této Smlouvy.

2

III.

Prohlášení Smluvních stran

- Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem Nemovitosti nebo jejím nájemcem v případě, že vlastníkem Nemovitosti je bytové družstvo, anebo oprávněným uživatelem Nemovitosti, kterému byl pro realizaci Díla udělen písemný souhlas vlastníka Nemovitosti, a že je oprávněn provádět v Nemovitosti veškeré stavební práce a úpravy a změny jejího stavebně-technického uspořádání, které jsou předmětem Díla.

- Objednatel prohlašuje, že tuto Smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

- Objednatel prohlašuje a ujišťuje Zhotovitele, že disponuje dostatkem finančních prostředků pro úhradu ceny Díla, a dále prohlašuje, že není v úpadku ani hrozícím úpadku, na jeho majetek není prohlášen konkurz a ani vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení. Objednatel dále prohlašuje, že proti němu není vedena exekuce ani výkon rozhodnutí a není si vědom exekučního titulu, na jehož základě by proti němu exekuce nebo výkon rozhodnutí mohly být vedeny.

- Objednatel dále prohlašuje a ujišťuje Zhotovitele, že mu předal veškeré a úplné podklady podstatné pro provádění Díla a že mu nezamlčel žádné podstatné skutečnosti ani informace týkající se zejména stavebně-technického a statického stavu Nemovitosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit způsob provádění Díla a/nebo jeho výsledek. Objednatel dále prohlašuje, že veškeré listiny, které předal Zhotoviteli, a na základě kterých má být Dílo prováděno, byly vypracovány osobou mající k tomu příslušné oprávnění. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla v případě, že došlo k provedení Díla v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel od Objednatele. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že součástí ceny Díla není posouzení správnosti podkladů, které Zhotovitel obdržel od Objednatele, kdy Objednatel tímto dává Zhotoviteli pokyn, aby správnost těchto podkladů ani jejich soulad s právními předpisy či ČSN nekontroloval či neověřoval.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení Díla a že disponuje veškerými oprávněními pro provedení Díla v rozsahu ujednaném v této Smlouvě vyžadovanými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, případně, že zajistí provedení dílčích částí Díla k tomu odborně způsobilou osobou, která disponuje veškerými oprávněními vyžadovanými pro provádění dílčí části Díla právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

- Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani hrozícím úpadku, na jeho majetek není prohlášen konkurz a ani vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu není vedena exekuce ani výkon rozhodnutí a není si vědom exekučního titulu, na jehož základě by proti němu exekuce nebo výkon rozhodnutí mohly být vedeny.

3

IV. Místo provádění Díla

- Zhotovitel se zavazuje Dílo provést na adrese V Sídlišti na pozemku pare. č. 1267/1 v katastrálním území Zbůch [791954], jehož součástí je stavba č.p. 347, a to ve vnitřních prostorech Nemovitosti.

- Cena Díla

- Cena za provedení Díla byla Smluvními stranami sjednána na částku ve výši     390 557 Kč včetně DPH (slovy: třistadevadesáttisícpčtsetpadesátsedm korun českých), (dále jen „Cena"). Cena Díla se může změnit v případě, že dojde ke změně sazby daně z přidané hodnoty.

- Cena Díla nezahrnuje energie, vodu či jiná média spotřebovaná při provádění Díla. Tyto je Objednatel Zhotoviteli povinen zajistit na vlastní náklady a není-li tom možné, tak Zhotoviteli nahradit náklady, které na ně musel Zhotovitel sám vynaložit.

- Cena Díla zahrnuje poplatky, cla, pojištění, přepravu a jiné náklady vynaložené Zhotovitelem související s Dílem včetně daně z přidané hodnoty, která je k ceně připočtena dle platných a účinných právních předpisů. Cena Díla zahrnuje i náklady na likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

- Právo na zaplacení Ceny vzniká Zhotoviteli provedením Díla.

- Smluvní strany se dohodly na neposkytnutí zálohy.

- Cena za provedení Díla může být zvýšena z důvodu potřeby prací vyžádaných mimořádnými okolnostmi, které Zhotovitel nemohl předem očekávat. Takovými mimořádnými okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně okolnosti související se stavebně-technickým nebo statickým stavem Nemovitosti, který nevyplýval z podkladů či informací předaných Objednatelem. Nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak, je Objednatel za tyto práce vyžádané neočekávatelnými okolnostmi uhradit Zhotoviteli cenu obvyklou v daném místě a čase.

- Vícenáklady vzniklé v průběhu provádění Díla nese Zhotovitel, a to s výjimkou vícenákladů nezbytných k řádnému provedená Díla zapříčiněných zaviněným jednáním Objednatele nebo vadou podkladů předaných Objednatelem (zejména vadou projektové dokumentace či statického posouzení Nemovitosti).

- Cena za provedení Díla může být jinak zvýšena jen na základě dohody Smluvních stran učiněné v písemné formě, a to zejména v souvislosti se změnou rozsahu předmětu Díla, anebo postupem dle následujícího odstavce tohoto článku Smlouvy.

4

- Bude-li dohodou Smluvních stran po uzavření Smlouvy zvýšen rozsah Díla a nebude-li zároveň ujednáno zvýšení ceny Díla, platí, že se cena za Dílo ujednaná ve Smlouvě zvyšuje o cenu za takto zvýšený rozsah Díla odpovídající zavedené praxi Smluvních stran při stanovování ceny dílčích položek Díla a není-li to možné tak o cenu obvyklou v daném místě a čase.

- Bude-li dohodou Smluvních stran po uzavření Smlouvy snížen rozsah Díla a nebude-li zároveň ujednáno snížení ceny Díla, platí, že se cena za Dílo ujednaná ve Smlouvě snižuje o částku odpovídající ceně dílčích položek Díla, o které byl jeho rozsah snížen, uvedené v Cenové nabídce, a není-li to možné, tak o cenu obvyklou v daném místě a čase.

- Platební podmínky

- Objednatel hradí cenu Díla, případně jeho části na základě Zhotovitelem vydaných daňových dokladů (faktur), a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- Splatnost faktur činí 15 dnů po osobním předání faktury stvrzeném podpisem Objednatele na kopii předané faktury, či po doručení faktury na poštovní či                  e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě.

- Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po předání díla dle článku XI. této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit cenu za Dílo bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře vystavené Zhotovitelem. Není-li na faktuře žádný bankovní účet uveden, je Objednatel povinen uhradit Cenu Díla na bankoví účet uvedený u identifikačních údajů Zhotovitele v této Smlouvě. Případnou změnu bankovního účtu je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit bez zbytečného odkladu, kdy Objednatel je v takovém případě povinen plnit na tento účet. Dnem úhrady se rozumí den připsání příslušné částky na bankoví účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě.

- Faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat alespoň následující údaje:

- Firmu, DIČ, IČ a sídlo Zhotovitele;

- Jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště či firmu, DIČ, IČ a sídlo Objednatele;

- Číslo dokladu;

- Číslo Smlouvy, označení předmětu Díla, rozsah zdanitelného plnění;

- Datum vystavení dokladu;

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- Cenu bez DPH;

- Sazbu DPH;

- Výši DPH,

- Vyúčtování případných záloh započítávaných do tohoto dokladu;

- Případné další náležitosti požadované platnými právními předpisy.

- V případě, že bude faktura vystavena v rozporu s touto Smlouvou anebo nebude mít náležitosti dané příslušnými právními předpisy, je Objednatel oprávněn

5

fakturu vrátit Zhotoviteli k opravení či vystavení nového daňového dokladu. U nové či opravené faktury vystavené na základě oprávněného vrácení předchozí faktury Objednatelem běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení této nové či opravené faktury v souladu s článkem VI. odstavcem 5. této Smlouvy.

- Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře je den předání Díla.

- Částka se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na účet oprávněné Smluvní strany.

- Termín zahájení Díla

- Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno něco jiného, zavazuje se Zhotovitel zahájit zhotovování Díla 01. 10. 2025 Zhotovitel však není povinen zahájit zhotovování Díla v případě, že mu nejpozději do 5 pracovních dnů před tímto datem nebude uhrazena Záloha či její první část (bylo-li sjednáno uhrazení Zálohy po částech). V takovém případě se Zhotovitel zavazuje zahájit Zhotovování Díla do 10 pracovních dní od úhrady Zálohy či její první části. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tímto se prodlužuje lhůta pro zahájení zhotovování Díla.

- Doba dle předcházejícího odstavce tohoto článku Smlouvy se prodlužuje dále v případě, že

- Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou nezajišťuje dokumentaci potřebnou pro provádění Díla ani statické posouzení Nemovitosti a v době dle článku Vil. odstavce 1 této Smlouvy postupem podle článku II. odstavce 4 této Smlouvy vyzve Objednatele k doložení projektové dokumentace, situačního plánu a/nebo jiného podkladu potřebného pro řádné zhotovování Díla a/nebo statického posouzení Nemovitosti. V takovém případě se doba dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy prodlužuje o takový počet dní, po které nebude mít Zhotovitel veškeré ve výzvě požadované dokumenty k dispozici, a to počínaje dnem odeslání příslušné výzvy.

- Objednatel nevytvoří Zhotoviteli podmínky pro započetí provádění Díla, zejména Zhotoviteli v dostatečném rozsahu nezpřístupní staveniště a/nebo Nemovitost nebo nezajistí dodávku vody, elektrické energie nebo jiných médií potřebných pro řádné provádění Díla. V takovém případě se doba dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy prodlužuje o takový počet dní, po které nebudou podmínky pro započetí s prováděním Díla splněny.

6

VIII. Provádění Díla a práva a povinnosti Smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, a to s odbornou péčí sám či prostřednictvím třetích osob za podmínek stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel není při provádění Díla vázán pokyny Objednatele.

- Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, provádí Zhotovitel Dílo výlučně z materiálů od jím zvolených dodavatelů či za užití výrobků jím zvolených dodavatelů. Je-li Smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno použití materiálu či výrobku opatřeného či určeného Objednatelem, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady tohoto materiálu ani za vady Díla způsobené použitým materiálem.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu sjednaném ve Smlouvě v souladu se smluvními podmínkami a právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a závaznými (tj. nikoliv pouze doporučenými) ČSN - technickými normami, a to s odbornou péčí tak, aby bylo funkční, kompletní a způsobilé sloužit svému účelu.

- Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo zcela či částečně prostřednictvím jím určené třetí osoby či třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím jen takových osob, které jsou k jimi prováděným částem Díla odborně způsobilé. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že práce budou provádět jen pracovníci, kteří mají potřebnou odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že dodatečně vyjde najevo potřeba statické posouzení Nemovitosti, a to do doby jeho vyhotovení, případně zajištění a předání Objednatelem, je-li k tomu dle článku II. odstavce 3 této Smlouvy povinen. Zhotovitel je v takovém případě povinen potřebu statického posouzení Nemovitosti Objednateli bezodkladně písemně oznámit. V případě přerušení provádění Díla Zhotovitelem se prodlužuje doba termínu dokončení Díla ujednaná ve Smlouvě, a to vždy o celé dny, o které bylo provádění Díla i jen částečně, přerušeno.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla dále v případě, zjistí-li takové nedostatky v dokumentech předaných Objednatelem, které brání dalšímu řádnému provádění Díla. Zhotovitel je povinen na nedostatky v předaných dokumentech Objednatele bezodkladně písemně upozornit. V případě přerušení provádění Díla Zhotovitelem se prodlužuje doba termínu dokončení Díla ujednaná ve Smlouvě, a to vždy o celé dny, o které bylo provádění Díla i jen částečně, přerušeno.

- Objednatel je povinen připravit Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl Dílo provádět bezpečně a bez zvýšených obtíží a udržovat způsobilost staveniště po celou dobu provádění Díla. Na nedostatečně připravené staveniště je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně písemně upozornit.

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné provádění Díla. Zejména je povinen zajistit Zhotoviteli přístup k místu

7

provádění Díla po celou dobu provádění Díla (není-li pro konkrétní den dohodnuto jinak, je Objednatel povinen zajistit přístup ve všedních dnech od 7:00 hodin do 18:00 hodin), přistup k energiím a médiím nezbytným pro řádné provádění Díla či k užití prostředků sloužících k provádění Díla (např. k elektrické energii či vodě).

- Není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak, je Objednatel povinen zajistit a předat Zhotoviteli dokumenty potřebné pro řádné provádění Díla, a to zejména projektovou dokumentaci a/nebo situační plán a/nebo jiné podklady a/nebo statické posouzení Nemovitosti, jsou-li právními předpisy nebo Zhotovitelem vyžadovány. V případě upozornění Zhotovitele na jejich neúplnost a/nebo nesprávnost je Objednatel povinen zajistit nápravu.

- Pokud je Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy, zejména povinnosti poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost či odpovídajícím způsobem připravit staveniště, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, a to až do doby řádného splnění povinností Objednatelem. Takový postup je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit, přičemž v tomto oznámení musí být specifikována povinnost, s jejímž plněním je Objednatel v prodlení. V případě přerušení provádění Díla Zhotovitelem se prodlužuje doba termínu dokončení Díla ujednaná ve Smlouvě, a to vždy o celé dny, o které bylo provádění Díla i jen částečně, přerušeno. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přerušením provádění Díla z důvodu neplnění povinností ze Smlouvy Objednatelem.

- Spotřebované energie či vodu v souvislosti s prováděním Díla hradí Objednatel.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel při provádění Díla porušuje závažným způsobem své povinnosti, má právo požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.

- V případě, že má být dílčí část zhotovovaného Díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je Objednatel oprávněn si prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele.

- Pokud by část Díla kontrolovaná dle článku VIII. odstavce 13 této Smlouvy nevyhovovala specifikacím dle této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat bezúplatné provedení změn, oprav či úprav této části Díla před jejím zakrytím a Zhotovitel je v takovém případě povinen změny, opravy či úpravy v potřebném rozsahu na vlastní náklad provést.

- Objednatel je povinen Dílo za splnění podmínek dle článku XI. převzít.

8

▼

NABÍDKA č. 25NA00062

| jtel: |  | Odběratel: IČ; | 00411949 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LIVE interiér s.r.o. | DIČ: | CZ00411949 |
|  | Pode Dvory 2913 323 00 Plzeň 1 | Centrum pobytových a terénních sociálních s Chráněné bydlení Zbůch |  |
| 1 NTERIER | IČ:29122198 DIČ: CZ29122198 | V Sídlišti 347 330 22 Zbůch |  |
|  | E-mail: i…………………… | Tel.: |  |
| Nabídka č.: | 25NA00062 | Konečný příjemce: |  |
| Forma úhrady: | Příkazem |  |  |
| Datum zápisu: Plátno do: | 01.09.2025 |  |  |

Cenová nabídka na rekonstrukci sociálního zařízení - Chráněné bydlení Zbůch

| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| demontážní práce |  |  |  |  |  |  |
| vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4m | 19 m2 | 130,00 | 2 470,00 | 21% | 518,70 | 2 988,70 |
| vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7000m | 6,59 t | 375,00 | 2 471,25 | 21% | 518,96 | 2 990,21 |
| poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce | 6,59 t | 850,00 | 5 601,50 | 21% | 1 176,32 | 6 777,82 |
| lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lošenové podlahy do 1,2m | 10 m2 | 61,60 | 616,00 | 21% | 129,36 | 745,36 |
| svislá doprava suti a vybouraných hmot /a 1.NP | 6,59 t | 455,00 | 2 998,45 | 21% | 629,67 | 3 628,12 |
| vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10m | 6,59 t | 285,00 | 1 878,15 | 21% | 394,41 | 2 272,56 |
| Vybourání příčky | 6,5 m2 | 350,00 | 2 275,00 | 21% | 477,75 | 2 752,75 |
| skopání omítek | 10 m2 | 150,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| škrábání omítek | 51 m2 | 45,00 | 2 295,00 | 21% | 481,95 | 2 776,95 |
| demontáž kovové zárubně | 1 ks | 610,00 | 610,00 | 21% | 128,10 | 738,10 |
| demontáž obkladů/dlažby | 20 m2 | 150,00 | 3 000,00 | 21% | 630,00 | 3 630,00 |
| demontáž stávajících zařizovacích předmětů | 1 ks | 2 000,00 | 2 000,00 | 21% | 420,00 | 2 420,00 |
| zahození šliců (rýh) do 5x5cm | 46 bm | 75,00 | 3 450,00 | 21% | 724,50 | 4 174,50 |
| zahození šliců (rýh) do 10x1 Ocm | 10 bm | 150,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| příprava podkladu | 19 m2 | 35,00 | 665,00 | 21% | 139,65 | 804,65 |
| broušení podkladu | 19 m2 | 50,00 | 950,00 | 21% | 199,50 | 1 149,50 |
| hloubková penetrace | 19 m2 | 60,00 | 1 140,00 | 21% | 239,40 | 1 379,40 |
| nivclace | 19 m2 | 365,00 | 6 935,00 | 21% | 1 456,35 | 8 391,35 |
| betonování vč. kari sítě/plastifikátor | 8 m2 | 690,00 | 5 520,00 | 21% | 1 159,20 | 6 679,20 |
| vyrovnání pod obklad (jádrová omítka) | 43,2 m2 | 280,00 | 12 096,00 | 21% | 2 540,16 | 14 636,16 |
| příprava stavebního otvoru, dozdění | 1 ks | 2 500,00 | 2 500,00 | 21% | 525,00 | 3 025,00 |
| štukové omítky dvouvrstvé 150 nebo 651 •<•160 | 22 m2 | 320,00 | 7 040,00 | 21% | 1 478,40 | 8 518,40 |
| staveništni přesuny | 3 t/pati | 750,00 | 2 250,00 | 21% | 472,50 | 2 722,50 |
| hydroizolace | 14 m2 | 425,00 | 5 950,00 | 21% | 1 249,50 | 7 199,50 |
| hydrofólíe Botament | 4 m2 | 1 300,00 | 5 200,00 | 21% | 1 092,00 | 6 292,00 |
| těsnící páska rohová (hydroizolace) | 16 bm | 185,00 | 2 960,00 | 21% | 621,60 | 3 581,60 |
| penctrační nátěr | 136 m2 | 30,00 | 4 080,00 | 21% | 856,80 | 4 936,80 |
| osazení podomitkového rohu (včetně materiálu) | 8 bm | 110,00 | 880,00 | 21% | 184,80 | 1 064,80 |
| pokládka obkladu, dlažby standard | 62 m2 | 765,00 | 47 430,00 | 21% | 9 960,30 | 57 390,30 |
| obklad RAKO GARDA WADMB 565 Kkonomický a informační systém POHODA | 28 m2 | 497,00 | 13 916,00 | 21% | 2 922,36 | 16 838,36 |

| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obklad RAKO GARDA WADMB 566 | 16,3 m2 | 497,00 | 8101,10 | 21% | 1 701,23 |  |
| dlažba RAKO KAAMOS DAA 34589 | 22 m2 | 587,00 | 12 914,00 | 21% | 2 711,94 | 1\ |
| montáž rohové lišty (bez materiálu) | 10 bm | 35,00 | 350,00 | 21% | 73,50 | \ |
| rohová lišta kovová | 10 bm | 145,00 | 1 450,00 | 21% | 304,50 | 1 754,v |
| silikon | 42 bm | 65,00 | 2 730,00 | 21% | 573,30 | 3 303,3b |
| akryl | 20 bm | 40,00 | 800,00 | 21% | 168,00 | 968,00 |
| vyzdění soklu pro kanálek | 1 ks | 1 590,00 | 1 590,00 | 21% | 333,90 | 1 923,90 |
| montáž špádo podlahy | 1 ks | 3 900,00 | 3 900,00 | 21% | 819,00 | 4 719,00 |
| obezdění závěsného WC | 1 ks | 2 200,00 | 2 200,00 | 21% | 462,00 | 2 662,00 |
| penetrace podkladu | 32 m2 | 15,00 | 480,00 | 21% | 100,80 | 580,80 |
| malování stropu koupelny/WC voděodolnou barvou | 32 m2 | 150,00 | 4 800,00 | 21% | 1 008,00 | 5 808,00 |
| nátěr kovových zárubní | 1 ks | 480,00 | 480,00 | 21% | 100,80 | 580,80 |
| montáž zárubní ocelových | 1 ks | 1 220,00 | 1 220,00 | 21% | 256,20 | 1 476,20 |
| kovová zárubeň 60-90mm | 1 ks | 2 440,00 | 2 440,00 | 21% | 512,40 | 2 952,40 |
| interiérové dveře DTD vč. kování | 1 ks | 4 200,00 | 4 200,00 | 21% | 882,00 | 5 082,00 |
| montáž dveří do kovových zárubní | 1 ks | 1 650,00 | 1 650,00 | 21% | 346,50 | 1 996,50 |
| elektroinstalace - rozvody vč. materiálu | 1 ks | 6 920,00 | 6 920,00 | 21% | 1 453,20 | 8 373,20 |
| elektroinstalace - kompletace vč. materiálu | 1 ks | 5 370,00 | 5 370,00 | 21% | 1 127,70 | 6 497,70 |
| bytový rozvaděč vč, montáže | 1 ks | 3 000,00 | 3 000,00 | 21% | 630,00 | 3 630,00 |
| elektro revize | 1 ks | 1 855,00 | 1 855,00 | 21% | 389,55 | 2 244,55 |
| LED stropní svítidlo TOP Light Oceán | 1 ks | 1 480,00 | 1 480,00 | 21% | 310,80 | 1 790,80 |
| LED stropní svítidlo TOP Light Dunaj | 2 ks | 1 710,00 | 3 420,00 | 21% | 718,20 | 4 138,20 |
| drážkování šliců (rýh) | 10 bm | 150,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| výkopové práce - napojení na ležatou kanalizaci | 1 ks | 6 400,00 | 6 400,00 | 21% | 1 344,00 | 7 744,00 |
| vodoinstalace - rozvody vč. materiálu | 1 ks | 13 810,00 | 13 810,00 | 21% | 2 900,10 | 16 710,10 |
| vodoinstalace - kompletace | 1 ks | 6 700,00 | 6 700,00 | 21% | 1 407,00 | 8 107,00 |
| madlo HELP | 4 ks | 849,00 | 3 396,00 | 21% | 713,16 | 4 109,16 |
| sklopné madlo, ?? WC štětka, držák toaletního papíru, drátěná police rohová | 1 ks | 4 796,00 | 4 796,00 | 21% | 1 007,16 | 5 803,16 |
| montáž koupelnových doplňků | 8 ks | 250,00 | 2 000,00 | 21% | 420,00 | 2 420,00 |
| přeložka topení | 1 ks | 6 920,00 | 6 920,00 | 21% | 1 453,20 | 8 373,20 |
| přechodová lišta 4cm, vč.montáže | 1 ks | 470,00 | 470,00 | 21% | 98,70 | 568,70 |
| umyvadlo JIKA MIO invalidní | 1 ks | 2 743,00 | 2 743,00 | 21% | 576,03 | 3 319,03 |
| baterie IB BEST | 1 ks | 604,00 | 604,00 | 21% | 126,84 | 730,84 |
| odtokový kanálek AP24 850 vč. roštu | 1 ks | 6 882,00 | 6 882,00 | 21% | 1 445,22 | 8 327,22 |
| Alca jádromodul | 1 ks | 6 596,00 | 6 596,00 | 21% | 1 385,16 | 7 981,16 |
| tlačítko | 1 ks | 1 394,00 | 1 394,00 | 21% | 292,74 | 1 686,74 |
| WC invalidní | 1 ks | 6 527,00 | 6 527,00 | 21% | 1 370,67 | 7 897,67 |
| sedátko | 1 ks | 789,00 | 789,00 | 21% | 165,69 | 954,69 |
| přesun hmot (tuna/patro) | 7,4 t | 800,00 | 5 920,00 | 21% | 1 243,20 | 7 163,20 |
| doprava, parkovné | 1 ks | 5 000,00 | 5 000,00 | 21% | 1 050,00 | 6 050,00 |
| průběžný a závěrečný úklid | 1 ks | 4 800,00 | 4 800,00 | 21% | 1 008,00 | 5 808,00 |
| VRN | 1 ks | 12 000,00 | 12 000,00 | 21% | 2 520,00 | 14 520,00 |
| Součet položek |  |  | 322 774,45 |  | 67 782,63 | 390 557,08 |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | ■0,08 |
| CELKEM KÚHRADĚ |  |  |  |  |  | 390 557,00 |

Vystavil: Pavlína Pejšová

Ekonomický a informační systém POHODA

Strana 2 dokladu 25NA00062

- Termín dokončení Díla

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit nejpozději do 30. 11. 2025 pracovních dnů od zahájení zhotovování Díla dle ustanovení článku VII. odstavce 1 této Smlouvy.

- Doba dle článku IX. odst. 3 této Smlouvy se prodlužuje o dobu,

- po kterou bylo zhotovitelem přerušeno provádění Díla dle ustanovení článku VIII. odstavce 5, 6 nebo 10 této Smlouvy;

- po kterou Zhotoviteli brání v provádění Díla překážky způsobené vyšší mocí za splnění podmínek dle článku X. této Smlouvy;

- potřebnou k dodání jednotlivých součástí Díla či materiálů v případě, že tyto nemá dodavatel skladem, tj. k dodání do 24 hodin od učinění objednávky;

- po kterou Zhotovitel vyčkává na pokyn od Objednatele, který si od Objednatele vyžádal, a to za předpokladu, že tento pokyn neobdrží Zhotovitel od Objednatele do 24 hodin;

- po kterou nemůže provádět Dílo z důvodu klimatických podmínek;

- po kterou je Objednatel v prodlení s platbou kterékoliv části Zálohy, smluvní pokuty či kterékoliv jiné platby, kterou má zaplatit Zhotoviteli

a to vždy o celé dny, ve kterých nemohlo být Dílo z některého z důvodů výše uvedených alespoň částečně prováděno.

- Vyšší moc

í. Vyšší mocí se rozumí všechny okolnosti či události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy a které znemožňují jedné ze Smluvních stran dodržet některé nebo všechny smluvní

závazky.

- Vyšší mocí se rozumí zejména požáry, povodně či jiné přírodní a živelné katastrofy, války či pandemie, a to za předpokladu splnění podmínek odstavce 1 tohoto článku Smlouvy. Za vyšší moc se považují též klimatické podmínky, stávka, překážky na straně zaměstnanců Zhotovitele definované v příslušných ustanoveních zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

- 0 tom, že nastala událost vyšší moci, je povinna postižená Smluvní strana informovat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, pokud jí v tom nebrání technické překážky.

- Provádění Díla ohrožené vlivem vyšší moci může být Zhotovitelem pozastaveno, avšak nejdéle na dobu sto osmdesáti (180) dnů. O dobu pozastavení provádění

9

Díla důsledkem vyšší moci se prodlužuje doba termínu dokončení Díla ujednaná ve Smlouvě, a to vždy o celé dny, ve kterých bylo provádění Díla důsledkem vyšší moci i jen částečně pozastaveno.

- Jestliže bude provádění Díla ohroženo vlivem vyšší moci i po uplynutí doby dle předcházejícího odstavce Podmínek, je další pokračování v provádění Díla podmíněno dohodou Smluvních stran na dalších podmínkách Smlouvy. Jinak Zhotovitel provede písemné vyúčtování nákladů vynaložených na dosavadní provádění Díla, kdy Objednatel je povinen tyto náklady Zhotoviteli uhradit do patnácti 15 dnů od doručení vyúčtování a příslušné faktury.

- Dokončení, předání a převzetí Díla

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo předáním dokončeného Díla Objednateli.

- Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před datem termínu dokončení Díla ujednaného ve Smlouvě.

- Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit ke svému účelu. Dílo se považuje za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla k jeho účelu funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (například drobné odchylky v barvě materiálu, ojedinělá drobná poškození materiálu apod.).

- Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o připravenosti předání Díla nejméně 2 dny předem.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo osobně či prostřednictvím k tomu jím určené osoby, v místě provádění Díla ujednaném ve Smlouvě a v čase sděleném Objednateli současně s informací o připravenosti předání Díla.

- Nejméně 1 den před stanoveným datem předání Díla je Objednatel oprávněn písemně požádat Zhotovitele o stanovení náhradního termínu předání Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen náhradní termín předání Díla stanovit, nebrání-li mu vtom závažné překážky. 0 stanovení náhradního termínu je Zhotovitel Objednatele povinen písemně informovat.

- Zhotovitel je povinen Objednateli společně s Dílem předat dále následující doklady (např. technickou dokumentaci, certifikáty, návody, osvědčení apod.):

- protokol o tlakové zkoušce vodovodních a kanalizačních rozvodů

- Dodání chybných, nepravdivých nebo neúplných dokladů souvisejících s Dílem není překážkou dokončení a předání Díla. Objednatel je však v tomto případě oprávněn upozornit Zhotovitele na toto pochybení a Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů sjednat nápravu.

10

■y

- Objednatel je povinen Dílo převzít v místě provádění Díla ujednaném ve Smlouvě a v termínu a čase stanoveném Zhotovitelem.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, má-li Dílo takové vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými funkčně brání užívání Díla k jeho účelu či jeho užívání k tomuto účelu podstatným způsobem omezují. V případě převzetí Díla s vadami Objednatel uvede veškeré zjevné vady či nedodělky v předávacím protokolu.

- O předání a převzetí Díla Smluvní strany sepíší předávací protokol. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předávací protokol je pouze dokumentem potvrzujícím předání a převzetí Díla. Podpis předávacího protokolu oběma Smluvními stranami není podmínkou předání Díla.

- Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

- údaje o Smluvních stranách a případně o osobách, které je při předání zastupují;

- specifikaci předmětu Díla v souladu se Smlouvou;

- datum, místo a čas předání a převzetí Díla;

- údaj, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad;

- v případě, že Objednatel přebírá Dílo s výhradami, popis veškerých zjevných vad či nedodělků a v případě odstranitelných vad termín jejich odstranění;

- podpisy obou Smluvních stran.

- Jsou-li v předávacím protokolu podepsaném oběma Smluvními stranami uvedeny odstranitelné vady, zavazuje se Zhotovitel tyto bezplatně odstranit v dohodnutých lhůtách uvedených v předávacím protokolu. Pokud taková dohoda neexistuje, pak je tyto povinen je odstranit bez zbytečného odkladu, maximálně do 15 dnů. Tato doba se však vždy prodlužuje v případě, že je pro odstranění vad třeba dodání materiálu, výrobku či prvku, a to o dobu, kterou si vyžádalo jeho dodání.

- Porušením povinnosti Objednatele Dílo převzít není dotčeno splnění povinnosti Zhotovitele Dílo předat. Bylo-li Dílo dokončeno a dostavil-li se Zhotovitel v určeném datu a čase na místo provádění Díla sjednané ve Smlouvě, o němž byl Objednatel v souladu s touto Smlouvou řádně vyrozuměn, platí, že bylo Dílo předáno i v případě, kdy jej Objednatel nepřevzal.

- Převod vlastnického práva a přechod nebezpeční škody na předmětu

Díla

- Vlastnické právo k částem předmětu Díla, které se nestávají součástí stavby jejich zabudováním, přechází na Objednatele okamžikem zaplacení Ceny Díla. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí stavby se nestávají ty části předmětu Díla, které lze od stavby či od zabudovaných částí předmětu Díla oddělit bez toho, aniž by byly znehodnoceny.

11

- Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem předání Díla Zhotovitelem.

- Práva z vadného plnění, reklamační podmínky

- Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Práva Objednatele z vadného plnění zakládají takové vady, které Dílo mělo již při předání Zhotovitelem.

- Za vady Díla se nepovažují drobné odchylky v barevném provedení dílčích částí Díla neznatelné pohledem ze vzdálenosti 2 m za běžných denních světelných podmínek, drobné odchylky v rozměrech dílčích částí Díla nebránící jeho způsobilostí sloužit svému účelu ani drobné rýhy neznatelné pohledem ze vzdálenosti 2 m za běžných denních světelných podmínek.

- Zjevné vady Díla musí být Objednatelem uvedeny v předávacím protokolu. Skryté vady Díla musí být Zhotoviteli oznámeny bez zbytečného odkladu poté, co je Objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že uvedené se vztahuje výlučně na skryté vady Díla, které mělo Dílo již v okamžiku jeho předání Objednateli.

- Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo:

- na odstranění vady opravou předmětu Díla;

- na přiměřenou slevu z ceny Díla;

- odstoupit od Smlouvy.

Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má právo jen na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neoznámí-li Objednatel skrytou vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

- Objednatel nemá v souladu s ust. § 2615 odst. 2 občanského zákoníku právo požadovat provedení náhradního Díla, neboť provedené Dílo je pevně spjato s Nemovitostí Objednatele a předmět Díla tak vzhledem k jeho povaze nelze vrátit Zhotoviteli.

- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo:

- na odstranění vady opravou předmětu Díla;

- na přiměřenou slevu z ceny Díla;

- Zhotovitel se rovněž zavazuje, že Dílo bude způsobilé k použití pro účel ujednaný ve Smlouvě či účel obvyklý po dobu nejméně 24 měsíců (dále jen „Záruční doba"). Zhotovitel tak odpovídá i za vady vzniklé v Záruční době po převzetí Díla. Projevili se vada během šesti měsíců od převzetí Díla, předpokládá se, že vada Díla existovala již při jeho převzetí.

- Zhotovitel však neodpovídá za vady způsobené během Záruční doby běžným opotřebením či nesprávným užíváním Díla, a to zejména:

12

- nevhodným užíváním či manipulací s předmětem Díla;

- mechanickým poškozením předmětu Díla Objednatelem, třetí osobu, zvířetem či jiným předmětem;

- užitím Díla k jinému účelu než účelu vyplývajícímu ze Smlouvy;

- používáním v rozporu s návodem, manuálem či doporučeními;

- poškozením Díla vlivem konstrukce stavby, na níž je předmět Díla umístěn;

- opravou provedenou jinou osobou než Zhotovitelem;

- zanedbáním obvyklé péče;

- užitím nevhodných čistících či ochranných prostředků;

- zašpiněním;

- Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla způsobené vlivem zásahu vyšší moci po převzetí Díla.

- Záruční doba počíná běžet předáním Díla.

- Objednatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění kdykoli v průběhu Záruční doby. V takovém případě je Objednatel povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

- Oznámení vady Díla (dále jen „Reklamace") musí být učiněno v písemné formě. Musí v něm být uvedeny alespoň identifikační údaje Objednatele (jméno, datum narození, bydliště), datum uzavření Smlouvy, číslo Smlouvy a předmět Díla. Skrytá vada Díla musí být v oznámení dostatečně určitě specifikována, případně doložena fotografiemi.

- Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit, jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje.

- Zhotovitel je oprávněn posoudit vadu uplatněnou Reklamací osobně nebo prostřednictvím třetí osoby v místě provedení Díla. Objednatel je povinen mu tuto prohlídku reklamovaného Díla bez zbytečného odkladu umožnit. V případě neumožnění prohlídku Objednatelem je Zhotovitel oprávněn Reklamaci bez dalšího zamítnout.

- Požaduje-li Objednatel odstranění vad uvedených v předávacím protokolu opravou předmětu Díla, může být doba a způsob opravy Smluvními stranami dohodnuta přímo v předávacím protokolu.

- Podpisem předávacího protokolu obsahujícího ujednání o způsobu a době odstranění vad oběma Smluvními stranami se má za to, že Zhotovitel oprávněnost Reklamace v něm uvedených vad uznal a je povinen vady opravit ve sjednané době.

- Jinak je Zhotovitel o Reklamaci Objednatele rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. O způsobu vyřízení Reklamace je Zhotovitel povinen Objednatele vyrozumět.

13

- V případě opravy předmětu Díla je Zhotovitel povinen zahájit opravu předmětu Díla do 15 pracovních od vyřízení Reklamace. Tato doba se však prodlužuje v případě, že je pro odstranění vad třeba dodání materiálu, výrobku či prvku, a to o dobu, kterou si vyžádalo jeho dodání. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit náklady, které účelně vynaložil v souvislosti s takovým odstraňováním vady třetí osobou.

- Smluvní pokuty

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z neuhrazené ceny Díla bez DPH, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý, byť jen započatý den prodlení s úhradou Zálohy, či kterékoliv její části či Ceny Díla. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od písemné výzvy Zhotovitele k její úhradě.

- Dojde-li k ukončení účinnosti této Smlouvy před provedením Díla z důvodů zapříčiněných Objednatelem, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Zálohy. Objednatel bere na vědomí, že nárok Zhotovitele na úhradu smluvní pokuty může být a bude započten proti nároku Objednatele na vrácení Zálohy, a to bez ohledu na splatnost obou nároků. Tím nejsou dotčeny další případné nároky Zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny Díla bez DPH, a to za každý, byť jen započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla.

- Uplatněním Smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.

- Odstoupení od Smlouvy a účinky odstoupení

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

- Objednatel opakovaně závažným způsobem poruší svou povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provádění Díla;

- Objednatel nepředá Zhotoviteli dokumenty potřebné pro provádění Díla ani do 15 dnů poté, co byl k jejich předání Zhotovitelem vyzván postupem podle článku II. odstavce 4 této Smlouvy;

- Objednatel nevytvoří Zhotoviteli podmínky pro započetí provádění Díla, zejména Zhotoviteli v dostatečném rozsahu nezpřístupní staveniště a/nebo Nemovitost nebo nezajistí dodávku vody, elektrické energie nebo jiných médií potřebných pro řádné provádění Díla, a to ani do 15 dnů od odeslání písemného upozornění na nepřipravenost staveniště Zhotovitelem;

14

- vůči Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení anebo vyjde najevo, že probíhající insolvenční řízení bylo vůči Objednateli zahájeno před uzavřením této Smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, kdy Objednatel nezaplatí Zálohu ani v dodatečné písemně určené lhůtě v délce alespoň 5 dnů nebo či Cenu Díla ani v dodatečné písemně určené lhůtě v délce alespoň 15 dnů.

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel dlouhodobě závažným způsobem porušuje své povinnosti při zhotovování Díla a nezajistí nápravu a nezačne Dílo provádět řádným způsobem ani do 15 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, a to za předpokladu, že postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

- Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného sdělení o odstoupení druhé Smluvní straně. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu považuje pouze listinná forma. Ustanovení článku XIX. odstavce 2 této Smlouvy se tak v tomto případě neužije.

- Oprávněným odstoupením od Smlouvy se závazek zruší od počátku. Provedl-li Zhotovitel Dílo zčásti, může Objednatel od Smlouvy odstoupit jen ohledně zbytku dosud neprovedeného Díla.

- Oprávněným odstoupením zanikají práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Náhrada škody či povinnost zaplacení smluvní pokuty však nejsou tímto ustanovením dotčeny.

- Oprávněné osoby

- Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat následující osoby:

Petr Šmídovec, nar. 13. listopadu 1971, Pode Dvory č.ev. 2913, 323 00 Plzeň

Kontaktní telefon: …………………….

Kontaktní e-mail: ……………………..

Jiří Hataj, Mantov 216, 333 01 Mantov Kontaktní telefon: ………………….. Kontaktní e-mail: …………………………….

- Za Objednatele jsou oprávněny jednat následující osoby:

Mgr. Karolína Vodičková MBA,

Kontaktní telefon: ………………………….

Kontaktní e-mail: …………………………..

15

- Postoupení a započtení pohledávek

- Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě Smlouvy vůči Zhotoviteli třetí osobě.

- Objednatel není bez předcházejícího souhlasu Zhotovitele oprávněn provést započtení své pohledávky za Zhotovitelem s pohledávkou Zhotovitele za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy.

- Obchodní tajemství

- Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé Smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci, a to po dobu trvání právního vztahu a následujících 5 let po jeho ukončení.

- Pro účely Smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání Smlouvy, které Smluvní strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou informací uvedených níže pod písmeny a, b, c:

- informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v těchto Podmínkách a případně i ve Smlouvě;

- informace, které Smluvní strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá Smluvní strana a je schopna toto tvrzení prokázat;

- informace, které Smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána Smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

- Smluvní strany se zavazují, že zajistí zachování mlčenlivosti i ze strany třetích osob podílejících se na naplňování Smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle prvního odstavce tohoto článku.

- V případě, že některá ze Smluvních stran poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku podmínek, plně odpovídá za veškerou újmu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

16

- Komunikace

- Za adresu pro doručování písemností se považuje:

- adresa uvedená ve Smlouvě;

- sídlo uvedené ve veřejném rejstříku;

- adresa, kterou Smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně oznámí druhé Smluvní straně;

- datová schránka Smluvní strany, má-li zpřístupněn příjem poštovních zpráv.

- Vzájemný styk mezi Smluvními stranami je prováděn písemnou formou, a to prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného provozovatele poštovních služeb či elektronicky prostřednictvím e-mailových adres uvedených ve Smlouvě či písemně oznámených druhé Smluvní straně.

- V případě, že se přes náležité odeslání zásilka vrátí jako nedoručitelná či ji příslušná Smluvní strana odmítne převzít nebo nebude ve lhůtě vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo v den, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem nebo posledním dnem úložní doby.

- Ostatní ujednání

- Objednatel souhlasí, že Smlouva přechází na právní nástupce Zhotovitele. Zhotovitel může rovněž Smlouvu postoupit na třetí osoby, a to bez souhlasu Objednatele. 0 takovém postoupení bude Zhotovitel Objednatele informovat.

- Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn převést práva a povinnosti pro něj vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

- Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.

- Tato Smlouva je uzavřena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

- Nevynutitelnost, neplatnost či nicotnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost, platnost nebo existenci ostatních ustanovení této Smlouvy, pokud z jejich povahy nebo obsahu nebo okolností, za nichž byly sjednány, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. V případě, že jakékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt vynutitelnosti, platnosti či existence, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek k této Smlouvě, který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takovému ustanovení.

17

- Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její přílohy:

- Cenová nabídka č. 25NA00062 ze dne 1. 9. 2025

- vizualizace, půdorys

- Veškeré změny či doplnění této Smlouvy musí být učiněny písemně a ve formě
chronologicky číslovaných dodatků.

- V rozsahu neupraveném touto Smlouvou se vztahy mezi Smluvními stranami řídí
českým právem, zejména občanským zákoníkem.

- Veškeré spory mezi Smluvními stranami budou řešeny příslušnými soudy České

- Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena v podnikatelských prostorech Zhotovitele.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že společně s jejími přílohami obsahuje úplné ujednání Smluvních stran o předmětu této Smlouvy, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

republiky.

V Plzni dne 22. 9. 2025

dne

LIVE interiér s.r.o.

Centrum pobytových a terénních

zastoupena Petrem Šmídovcem jednatelem

sociálních služeb Zbůch

zastoupena Mgr. Karolína Vodičková

18

NABÍDKA č. 25NA00062

I NTERIER

Nabídka č.: Forma úhrady: Datum zápisu: Plátno do:

LIVE interiér s.r.o.

Pode Dvory 2913

323 00 Plzeň 1

IČ:29122198 DIČ: CZ29122198

E-mail: ………………………..

25NA00062

Příkazem

01.09.2025

| Odběratel: IČ: | 00411949 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00411949 |
| Centrum pobytových a terénních sociálních s |  |
| Chráněné bydlení Zbůch V Sídlišti 347 330 22 Zbůch |  |
| Tel.: |  |

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na rekonstrukci sociálního zařízení - Chráněné bydlení Zbůch

| Označení dodávky | Množství | J. cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| demontážní práce vyčištění budov bytové a občanské | 19 m2 | 130,00 | 2 470,00 | 21% | 518,70 | 2 988,70 |
| výstavby při výšce podlaží do 4m vodorovné přemístění vybouraných hmot | 6,59 t | 375,00 | 2 471,25 | 21% | 518,96 | 2 990,21 |
| do 7000m poplatek za uložení stavebního | 6,59 t | 850,00 | 5 601,50 | 21% | 1 176,32 | 6 777,82 |
| směsného odpadu na skládce lešení lehké pomocné kozové trubkové o | 10 m2 | 61,60 | 616,00 | 21% | 129,36 | 745,36 |
| výšce lešenové podlahy do 1,2m svislá doprava suti a vybouraných hmot | 6,59 t | 455,00 | 2 998,45 | 21% | 629,67 | 3 628,12 |
| za 1.NP vnitrostaveništní vodorovná doprava suti | 6,59 t | 285,00 | 1 878,15 | 21% | 394,41 | 2 272,56 |
| a vybouraných hmot do 10m Vybourání příčky | 6,5 m2 | 350,00 | 2 275,00 | 21% | 477,75 | 2 752,75 |
| skopání omítek | 10 m2 | 150,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| škrábání omítek | 51 m2 | 45,00 | 2 295,00 | 21% | 481,95 | 2 776,95 |
| demontáž kovové zárubně | 1 ks | 610,00 | 610,00 | 21% | 128,10 | 738,10 |
| demontáž, obkladů/dlažby | 20 m2 | 150,00 | 3 000,00 | 21% | 630,00 | 3 630,00 |
| demontáž stávajících zařizovacích | 1 ks | 2 000,00 | 2 000,00 | 21% | 420,00 | 2 420,00 |
| předmětů zahození šliců (rýh) do 5x5cm | 46 bm | 75,00 | 3 450,00 | 21% | 724,50 | 4174,50 |
| zahození šliců (rýh) do 10x10cm | 10 bm | 150,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| příprava podkladu | 19 m2 | 35,00 | 665,00 | 21% | 139,65 | 804,65 |
| broušení podkladu | 19 m2 | 50,00 | 950,00 | 21% | 199,50 | 1 149,50 |
| hloubková penetrace | 19 m2 | 60,00 | 1 140,00 | 21% | 239,40 | 1 379,40 |
| nivclace | 19 m2 | 365,00 | 6 935,00 | 21% | 1 456,35 | 8 391,35 |
| betonování vč, kari sítě/plastifikátor | 8 m2 | 690,00 | 5 520,00 | 21% | 1 159,20 | 6 679,20 |
| vyrovnání pod obklad (jádrová omítka) | 43,2 m2 | 280,00 | 12 096,00 | 21% | 2 540,16 | 14 636,16 |
| příprava stavebního otvoru, dozdění | 1 ks | 2 500,00 | 2 500,00 | 21% | 525,00 | 3 025,00 |
| štukové omítky dvouvrstvé 150 nebo 651 | 22 m2 | 320,00 | 7 040,00 | 21% | 1 478,40 | 8 518,40 |
| 160 staveništní přesuny | 3 t/patr | 750,00 | 2 250,00 | 21% | 472,50 | 2 722,50 |
| hydroízolace | 14 m2 | 425,00 | 5 950,00 | 21% | 1 249,50 | 7199,50 |
| hydrofólie Botament | 4 m2 | 1 300,00 | 5 200,00 | 21% | 1 092,00 | 6 292,00 |
| těsnící páska rohová (hydroízolace) | 16 bm | 185,00 | 2 960,00 | 21% | 621,60 | 3 581,60 |
| penctrační nátěr | 136 m2 | 30,00 | 4 080,00 | 21% | 856,80 | 4 936,80 |
| osazení podomítkového rohu (včetně | 8 bm | 110,00 | 880,00 | 21% | 184,80 | 1 064,80 |
| materiálu) pokládka obkladu, dlažby standard | 62 m2 | 765,00 | 47 430,00 | 21% | 9 960,30 | 57 390,30 |
| obklad RAKO GARDA WADMB 565 | 28 m2 | 497,00 | 13 916,00 | 21% | 2 922,36 | 16 838,36 |

ekonomický a informační systém POHODA

| Označení dodávky | Množství | J. cena Sleva | Cena | %DPH | DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obklad RAKO GARDA WADMB 566 | 16,3 m2 | 497,00 | 8101,10 | 21% | 1 701,23 |  |
| dlažba RAKO KAAMOS DAA 34589 | 22 m2 | 587,00 | 12 914,00 | 21% | 2 711,94 | l\ |
| montáž rohové lišty (bez materiálu) | 10 bm | 35,00 | 350,00 | 21% | 73,50 |  |
| rohová lišta kovová | 10 bm | 145,00 | 1 450,00 | 21% | 304,50 | 1 75a, |
| silikon | 42 bm | 65,00 | 2 730,00 | 21% | 573,30 | 3 303,\ |
| akryl | 20 bm | 40,00 | 800,00 | 21% | 168,00 | 968,00 |
| vyzdění soklu pro kanálek | 1 ks | 1 590,00 | 1 590,00 | 21% | 333,90 | 1 923,90 |
| montáž špádo podlahy | 1 ks | 3 900,00 | 3 900,00 | 21% | 819,00 | 4 719,00 |
| obezdění závěsného WC | 1 ks | 2 200,00 | 2 200,00 | 21% | 462,00 | 2 662,00 |
| penetrace podkladu | 32 m2 | 15,00 | 480,00 | 21% | 100,80 | 580,80 |
| malování stropu koupelny/WC | 32 m2 | 150,00 | 4 800,00 | 21% | 1 008,00 | 5 808,00 |
| voděodolnou barvou nátěr kovových zárubní | 1 ks | 480,00 | 480,00 | 21% | 100,80 | 580,80 |
| montáž zárubní ocelových | 1 ks | 1 220,00 | 1 220,00 | 21% | 256,20 | 1 476,20 |
| kovová zárubeň 60-90mm | 1 ks | 2 440,00 | 2 440,00 | 21% | 512,40 | 2 952,40 |
| interiérové dveře DTD vč. kování | 1 ks | 4 200,00 | 4 200,00 | 21% | 882,00 | 5 082,00 |
| montáž dveří do kovových zárubní | 1 ks | 1 650,00 | 1 650,00 | 21% | 346,50 | 1 996,50 |
| elektroinstalace - rozvody vč. materiálu | 1 ks | 6 920,00 | 6 920,00 | 21% | 1 453,20 | 8 373,20 |
| elektroinstalace - kompletace vč. | 1 ks | 5 370,00 | 5 370,00 | 21% | 1 127,70 | 6 497,70 |
| materiálu bytový rozvaděč vč. montáže | 1 ks | 3 000,00 | 3 000,00 | 21% | 630,00 | 3 630,00 |
| elektro revize | 1 ks | 1 855,00 | 1 855,00 | 21% | 389,55 | 2 244,55 |
| LED stropní svítidlo TOP Light Oceán | 1 ks | 1 480,00 | 1 480,00 | 21% | 310,80 | 1 790,80 |
| LED stropní svítidlo TOP Light Dunaj | 2 ks | 1 710,00 | 3 420,00 | 21% | 718,20 | 4 138,20 |
| drážkováni šliců (rýh) | 10 bm | 150,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| výkopové práce - napojení na ležatou | 1 ks | 6 400,00 | 6 400,00 | 21% | 1 344,00 | 7 744,00 |
| kanalizaci vodoinstalace - rozvody vč. materiálu | 1 ks | 13 810,00 | 13 810,00 | 21% | 2 900,10 | 16710,10 |
| vodoinstalace - kompletace | 1 ks | 6 700,00 | 6 700,00 | 21% | 1 407,00 | 8107,00 |
| madlo HELP | 4 ks | 849,00 | 3 396,00 | 21% | 713,16 | 4109,16 |
| sklopné madlo, ?? WC štětka, držák toaletního papíru, | 1 ks | 4 796,00 | 4 796,00 | 21% | 1 007,16 | 5 803,16 |
| drátěná police rohová montáž koupelnových doplňků | 8 ks | 250,00 | 2 000,00 | 21% | 420,00 | 2 420,00 |
| přeložka topení | 1 ks | 6 920,00 | 6 920,00 | 21% | 1 453,20 | 8 373,20 |
| přechodová lišta 4cm, vč.montáže | 1 ks | 470,00 | 470,00 | 21% | 98,70 | 568,70 |
| umyvadlo JIKA MIO invalidní | 1 ks | 2 743,00 | 2 743,00 | 21% | 576,03 | 3 319,03 |
| baterie IB BEST | 1 ks | 604,00 | 604,00 | 21% | 126,84 | 730,84 |
| odtokový kanálek AP24 850 vč. roštu | 1 ks | 6 882,00 | 6 882,00 | 21% | 1 445,22 | 8 327,22 |
| Alcajádromodul | 1 ks | 6 596,00 | 6 596,00 | 21% | 1 385,16 | 7981,16 |
| tlačítko | 1 ks | 1 394,00 | 1 394,00 | 21% | 292,74 | 1 686,74 |
| WC invalidní | 1 ks | 6 527,00 | 6 527,00 | 21% | 1 370,67 | 7 897,67 |
| sedátko | 1 ks | 789,00 | 789,00 | 21% | 165,69 | 954,69 |
| přesun hmot (tuna/patro) | 7,4 t | 800,00 | 5 920,00 | 21% | 1 243,20 | 7163,20 |
| doprava, parkovné | 1 ks | 5 000,00 | 5 000,00 | 21% | 1 050,00 | 6 050,00 |
| průběžný a závěrečný úklid | 1 ks | 4 800,00 | 4 800,00 | 21% | 1 008,00 | 5 808,00 |
| VRN | 1 ks | 12 000,00 | 12 000,00 | 21% | 2 520,00 | 14 520,00 |
| Součet položek |  |  | 322 774,45 |  | 67 782,63 | 390 557,08 |

Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADĚ

-0,08

390 557,00

Vystavil: Pavlína Pejšová

ÍIVE interiér s.r.o.

Pode Dvory 2913, 323 00 Plzeň
IČ 29122198, Dlé C729122198
č.Ú. ……………………
tel, ……………………, ………………………

Ekonomický a informační systém POHODA

Strana 2 dokladu 25NA00062

4150

1600

3530

800

-

1250

2150

1820