Dohoda o ukončení plnění a vzájemném vypořádání závazků
ke smlouvě o dílo

„Vypracování projektové dokumentace III/03712 Staré Ransko - most ev. č. 0371-3“

číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-15-2020

číslo smlouvy zhotovitele: 200014

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| smluvních: | Ing. Radovan Necid, ředitel organizace |
| --- | --- |

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

| E-mail: | @ksusv.cz |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“ a

| Zhotovitel: | DIPONT s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem |
| zastoupený: | Ing. Martou Novákovou, jednatelkou Ing. Miroslavem Váňou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 286 93 094 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ28693094 |

E-mail: novakova@dipont.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody o ukončení plnění a vzájemném vypořádání závazků ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace III/03712 Staré Ransko - most ev. č. 03712 - 3“, číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-15-2020 a číslo smlouvy objednatele 200014, ze dne 1. 6. 2020 (dále jen „SoD“), a to v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Důvodem této dohody je vysoká nabídková cena zhotovitele na aktualizaci projektové dokumentace

po změně vlastníka vodního díla Ranský rybník, z jehož strany došlo v červnu 2025 k návrhu vhodnějšího technického a zároveň také úspornějšího řešení v rámci rekonstrukce mostu oproti podmínkám obsaženým ve smlouvě o dílo z roku 2020. Nabídková cena zhotovitele na aktualizaci projektové dokumentace vysoce přesahuje smluvní cenu, kterou by objednatel mohl akceptovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na vypořádání vzájemných závazků plynoucích ze SoD a to následujícím způsobem:

a) Zhotovitel předá objednateli zpracované projektové podklady pro projektovou dokumentaci ve stupni DÚR do 15 dnů od podpisu této dohody

- do položky byly zahrnuty veškeré průzkumy nutné pro zahájení projektování, které byly kompletně provedeny v rozsahu:

- Diagnostika silnice	75 000,- Kč bez DPH

- Geodetické zaměření	26 000,- Kč bez DPH

- Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 107 000,- Kč bez DPH

Celkem za projektové podklady 208 000,- Kč bez DPH

Zhotovitel předá objednateli tyto části plnění ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň digitálně na CD.

b) Objednatel se zavazuje části plnění dle bodua) zhotoviteli řádně a včas uhradit, a to na základě protokolu o předání rozpracované dokumentace.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Uzavřením této Dohody jsou mezi smluvními stranami vypořádána veškeré práva týkající se poskytnutého plnění vyplývajícího ze smlouvy o dílo. Platí, že dosud poskytnutá část plnění byla provedena řádně a včas a dále, že zaniká povinnost zhotovitele provést dosud neprovedenou část předmětu plnění, stejně tak, jako zaniká povinnost objednatele zaplatit cenu neprovedené části předmětu plnění.

- Plnění neupravená v Dohodě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Dohody, a to oběma smluvními stranami.

- Dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Dohoda podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si ji přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Ústí nad Labem, dne: viz podpis

Ing. Marta Nováková

Digitálně podepsala 2025.08.28 12:13:41

+02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.09.19 07:34:53 +02'00'

Ing. Marta Nováková, jednatelka

DIPONT s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace                           Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,                  příspěvková organizace

V Ústí nad Labem, dne: viz podpis

Ing. Miroslav Váňa

2025.08.29 07:25:10+02'00'

Ing. Miroslav Váňa, jednatel

DIPONT s.r.o.