## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dle ust.  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 28.07.2025 (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo:				Ústavní 341, 334 41 Dobřany

statutární zástupce:		MUDr. Petr Žižka, ředitel

IČ: 				00669792

zástupce pro jednání:		…………………., mobil: ………………

(dále jen „objednatel“)

a

D-beton, s.r.o.

Se sídlem: 			Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň

Zapsaná:	v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12834

IČ: 				25248651

DIČ:				CZ25248651

Jednající/zastoupený:		………………. – jednatel firmy

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 5 smlouvy v průběhu stavby „Oprava podlahy v místnosti č. 101 a 102“ dohodly v na základě nových skutečností nepředvídatelných v době uzavření smlouvy na posunutí termínu plnění. Důvodem je dlouhotrvající vlhké počasí, v jehož důsledku proces vysychání betonové podlahy zhotovené počátkem srpna probíhá pomalejším tempem, než bylo předpokládáno a plánováno. Pro dosažení požadované vlhkosti je potřeba posunout navazující práce na pozdější termín.

III. Změna smlouvy

1. 	Mění se termín dokončení a předání díla uvedený v čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to z 30.09.2025 na 10.10.2025.

2. 	Ostatní náležitosti a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl uzavřen dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře porozuměly jeho obsahu, prohlašují, že jej neuzavíraly v tísni, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem plně souhlasí, a proto také jej opatřují svými podpisy.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Dobřanech dne:

Objednatel:  24.09.2025                                                                Zhotovitel: 25.09.2025

…….....................................................                                .......................................................

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech      			     D-beton, s.r.o.