Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové

IČO: 71185241, tel: 495 801 111, e-mail: XXXXXXXXXX, ID DS: ynmadqi

| ZE DNE: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAŠE SP. ZN.: | KÚ-03041/2025-660-2030 |  |  |  |  |  |
| NAŠE Č. J.: | KÚ-03041/2025 |  |  | DATACENTRUM systems & consulting, a.s. Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 IČO: 25631721 ID DS: pkzcsgi |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Jiří Rehovič |  |  |  |  |  |
| TELEFON: | 495 801 324 |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: | jiri.rehovic@cuzk.gov.cz |  |  |  |  |  |
| MÍSTO A DATUM: | Hradec králové, 25. 9. 2025 |  |  |  |  |  |
| POČET LISTŮ/PŘÍLOH: | -/0 |  |  |  |  |  |

Objednávka úprav a rozšíření personálního informačního systému

Předmětem této objednávky jsou úpravy personálního informačního systému Objednatele tak, aby získal moderní personální informační systém, který výrazně zjednoduší sběr dokumentů, jejich kontrolu a následnou komunikaci se zaměstnanci. V této souvislosti Objednatel požaduje:

- Dodání časově neomezených licencí k následujícímu programovému vybavení

- Licence DC3 Zaměstnanecký portál (do 500 OSČ)

- Licence DC3 Docházka (do 500 OSČ)

- Licence DC Služební cesty (do 500 OSČ)

- Implementaci dodaného programového vybavení v prostředí Objednatele včetně zajištění obousměrného provázání DC3 Zaměstnaneckého portálu a plného propojení modulů Docházka a Služební cesty s daty systému DC2;

- Zajištění přechodu stávajícího řešení na DB MS SQL včetně převodu databáze a úprav Custom specialit Objednatele. Licence MS SQL zajišťuje Objednatel;

- Vytvoření a nastavení struktury organizace včetně převodu dat do centrální DB MS SQL a zachování stávajících funkčností a integrací personálního informačního systému;

- Uvedení řešení do ostrého provozu v prostředí Objednatele.

Dodavatel dodá požadované plnění v souladu s následujícím harmonogramem:

| Požadovaný krok realizace | Termín v pracovních dnech |
| --- | --- |
| 1. Průběžná uzávěrka v DC2 Oracle a předání dat k převodu | D |
| 2. Migrace z Oracle do MS SQL ve stavu průběžné uzávěrky | D+2 |
| 3. Kontrola a porovnání uzávěrek měsíce PIS DB Oracle proti PIS DB MS SQL | D+24 |
| 4. Akceptace plnění | D+46 |

D je den zveřejnění objednávky v registru smluv, zároveň však nejdříve 1. 10. 2025.

V případě prodlení s předáním plnění nebo jeho součástí má Objednatel právo požadovat po Dodavateli slevu z ceny ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za každý započatý den prodlení.

Celková cena plnění celkem nesmí být vyšší než 182 300,- Kč bez DPH, to je 220 583,- včetně DPH. Cena za dodání časově neomezených licencí nesmí být vyšší než 47 000,-Kč bez DPH.

Fakturace ceny za dodání časově neomezených licencí bude provedena po nabytí účinnosti této objednávky na základě předávacího protokolu. Fakturace ceny za implementaci a ostatní služby bude provedena po podpisu akceptačního protokolu.

Fakturu zašlete elektronicky na e-mail XXXXXXXXXX, fakturační údaje jsou:

ČR - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Collinova 481
Věkoše
500 03 Hradec Králové

e-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: ynmadqi

IČO: 71185241

Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 9623511/0710

Písemné potvrzení přijetí objednávky doručte do naší datové schránky nejpozději do 1. 10. 2025. K pozdějšímu doručení nebude přihlíženo.

Dodavatel DATACENTRUM systems & consulting, a.s. bere potvrzením objednávky na vědomí, že objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

Ing. Jaroslav Bačina

ředitel