Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:687/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Oceněný soupis prací

Obsah:

REKAPITULACE STAVBY ze dne 12.3.2025

Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikaci- úsek č.2 -vícepráce -(str. 1 22)

REKAPITULACE STAVBY ze dne 6.6.2025

Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací- úsek č.2 - vícepráce - bourání nadbetonávky(str. 1 39)

REKAPITULACE STAVBY ze dne 6.6.2025

Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - odbouráváni odbourání železobetonové nabetonávky(str. 1 8)

REKAPITULACE STAVBY ze dne 6.6.2025

Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - méněpráce - bourání nadbetonávky (str. 1 -26)

REKAPITULACE STAVBY ze dne 19.8.2025

Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322 -4,976 -panely střední chodby bez křížení komunikací- vícepráce, méněpráce(str. 1 12)

Dne 26.08.2025

|  | oprávněnjednat |
| --- | --- |
| technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik | manažer stavby ve věcech technických Vodohospodářské stavby, HG partner s.r.o. společnost s ručením omezeným |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  | VHS v® 12.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: KSO: Místo: | 207 711 Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 ■ panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 ■ vícepráce | CC-CZ: Datum: |  |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH

1 043 001,01

DPH základní snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00

0,00

Výše daně

0,00

0,00

CZK

1 043 001,01

Cena s DPH

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

207 711

Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 ■ panely střední chodby bez kříženi komunikaci - úsek č.2 - vícepráce

Datum:

VHS

12.03.2025

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Kód |  | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtů |  |  | 1043 001,01 | 1 262 031,22 |
| 1. | Reprofilace |  | 277 531,10 | 335 812,63 |
| 2 | Strojové tříděni |  | 650 890,56 | 787 577,58 |
| 3 | Spádový beton |  | 82 918,40 | 100 331,26 |
| 4 | Neoznačený kabel |  | 31 660,95 | 38 309,75 |

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

VHS

CC-CZ:

Datum:	12.03.2025

IČ:

- IČ:

IČ:

- IČ:

IČ:

- IČ:

IČ:

- IČ:

277 531,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Reprofilace

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2 Objekt:

SO 01.1a, SO 01.2a, SO 01.3a, SO 01.4a, SO 01.5a, SO 03.1a, SO 03.2a, SO 03.3a, SO 03.4a, SO 03.5 KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

277 531,10

0,00

21,00%

15,00%

58 281,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

335 812,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum:	12.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

277 531,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:

SO 01.1a, SO 01.2a, SO 01.3a, SO 01.4a, SO 01.5a, SO 03.1a, SO 03.2a, SO 03.3a, SO 03.4a, SO 03.5 Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ	VHS

Stavba:

| Objekt: SO 01.1a, SO 01.2a, SO 01.3a, SO 01.4a, SO 01.5a, SO 03.1a, SO 03.2a, SO 03.3a, SO 03.4a, SO 03.5 Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 12.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| PČTyp Kód Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 277 531,10 |
| D 1 Reprofilace |  |  | 277 531,10 |
| 1 K 985311112.WBRReprofilace stén cementovou sanační maltou webrep vysprávka J SV tl přs 10 do 20 mm | M2 | 261,250 1 062,32 | 277 531,10 |

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2

SO 01.1a 4m x 2 = 8 m, 8x0,5=4m2

SO 01.2a 56m x 2 = 112 m, 112x0,5=56m2

SO 01.3a 2m+2,5m+2,5 m+2,5m = 9,5 m, 9,5x0,5=4,75m2

SO 01.4a 74m x 2 = 148 m, 148x0,5=74 m2

PP	SO 01.5a 5m x 2 = 10 m, 10x0,5=5 m2

VV	SO 03.1a 7m x 2 = 14 m, 14x0,5=7 m2

SO 03.2a 2+2,5+2,5+2,5=9,5 m, 9,5x0,5= 4,75 m2

SO 03.3a 8m x 2=16m, 16x0,5=8 m2

SO 03.4a 101 m x2=202m, 202x0,5=101 m2

SO 03.5 2+2,5+2,5+2,5=9,5m, 9,5x,0,5= 4,75 m2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Strojové třídění	VHS

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2

Objekt:

SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO

03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 12.03.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: □ IČ: |
| Zhotovitel: | IČ: □ IČ: |
| Projektant: | IČ: □ IČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 650 890,56 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 650 890,56 | 21,00% | 136 687,02 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

787 577,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum:	12.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

650 890,56

650 890,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2

Objekt:

SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO 03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ	VHS

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2

Objekt:

SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO 03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b

Místo:	Datum:	12.03.2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady soupisu celkem | 650 890,56 |
| D 1 Strojové třídění | 650 890,56 |
| 2 K 997006002 Strojové tříděni stavebního odpadu - recyklace t 3 572,200 182,21 | 650 890,56 |

SO 01.1b, SO 01.2b, SO 01.3b, SO 01.4b, SO 01.5b, SO 03.1b, SO 03.2b, SO 03.3b, SO 03.4b, SO 03.5, SO 03.6b, SO 03.7b,SO 03.8b, SO 04.1b, SO 04.3b, SO 06.1b, SO 06.3b, SO 06.4b, SO 06.6b 1935,9 + 1824,32 = 7144,41t; 50% sleva = 3572,2

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Spádový beton Stavba: Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2 Objekt: SO 01.02a, SO 01.4a, SO 03.4a | VHS |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 12.03.2025 |
| Zadavatel: | IČ: □ IČ: |
| Zhotovitel: | IČ: □ IČ: |
| Projektant: | IČ: □ IČ: |
| Zpracovatel: | IČ: □ IČ: |

Poznámka:

Cena bez DPH

82 918,40

DPH základní

82 918,40

0,00

21,00%

15,00%

17 412,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 331,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum:	12.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

82 918,40

82 918,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:

SO 01.02a, SO 01.4a, SO 03.4a

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Vodorovné konstrukce

SOUPIS PRACÍ	VHS

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2

Objekt:

SO 01.02a, SO 01.4a, SO 03.4a

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 12.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 82 918,40 |
| D1 3 K 457311115 PP VV | Spádový beton í nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 SO 1.2a; SO1.4a; SO 3.4a 5,5 + 6,0+ 8,49 =20 m3 Jedná se o beton, který byl aplikován do mezer a k dorovnání nerovností uložených Benešových konstrukcí | M3 | 20,000 4 145,92 | 82 918,40 82 918,40 |

VHS

CC-CZ:

Datum:	12.03.2025

IČ:

- IČ:

IČ:

- IČ:

IČ:

- IČ:

IČ:

- IČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Neoznačený kabel

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:

SO 01.5a

KSO: Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | 31 660,95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 31 660,95 | 21,00% | 6 648,80 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

38 309,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum:	12.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

31 660,95

31 660,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 Objekt:

SO 01.5a

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ	VHS

Stavba:

Bystrice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2

Objekt:

SO 01.5a

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 12.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 31 660,95 |
| D1 | Neoznačený kabel |  |  |  | 31 660,95 |
| 4 K 468051121 | Bourání základu betonového při elektromontážích | M3 | 5,600 | 4 169,31 | 23 348,14 |
| PP | SO 01.5b |  |  |  |  |
| VV | 8*1*0,7=5,6 |  |  |  |  |
| 5 K 460661114 | Kabelové lože z pisku pro kabely NN bez zakrytí š. lože přes 65 do 85 cm | m | 10,000 | 288,50 | 2 885,00 |
| PP | SO 01.5b |  |  |  |  |
| VV C5 | 10 m |  |  |  |  |
| 6 K 935111112 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku z betonových desek | M2 | 1,980 | 346,27 | 685,61 |
| PP | SO 01.5b |  |  |  |  |
| VV | 10*0,33*0,66= 1,98 m2 |  |  |  |  |
| 7 K 59227003 | Žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330*570''140 | m | 10,000 | 411,00 | 4 110,00 |
| PP | SO 01.5b |  |  |  |  |
| VV | 10 m |  |  |  |  |
| 8 K 460751111 | Osazení kabelových kanálu do rýhy z prefa betonových žlabů | m | 10,000 | 63,22 | 632,20 |

PP	SO 001.5b

VV	10 m

| Kód: Stavba: | H23-003 Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez kříženi komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky |
| --- | --- |
| KSO: Místo: | 833 26 CC-CZ: Teplice Datum: 06.06.2025 |

REKAPITULACE STAVBY

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

70889988

CZ70889988

27221253

CZ27221253

Poznámka:

Soupis prací jé sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' □značeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 430 395,76

DPH základní snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 430 395,76

0,00

Výše daně

300 383,11

0,00

CZK

1 730 778,87

Cena s DPH

v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | H23-003 |
| --- | --- |
| Stavba: | Bystřice, úsek 2, ř.km 4,322-4,976 - panely střední bourání nadbetonávky |
| Místo: | Teplice |
| Zadavatel: Zhotovitel: | Povodí Ohře, státní podnik |
| Kód | Popis |
| Náklady stavby celkem |  |
| SO 03.6.a | Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezí vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 03.7.a | Mezí Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 03.8.a | Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 04.1.a | Pod parkovištěm - Lísek 1 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 04.2 | Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh) |
| SO 04.3.a | Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 06.1.a | U zastávky - U přejezdu - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 06.2.a | U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 06.3.a SO 06.4.a | U zastávky - Úsek s pochozím zatížením - výkop a kUo znastsrtuákvckey (P- OÚshe)k se zatížením pro ISZ - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 06.5.a | U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh) |
| SO 06.6.a | U zastávky - Navázání na původní neřešenou konstrukci - výkop a konstrukce (POh) |

| chodby bez kříženi komunikaci ■ úsek č.2 - vícepráce - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | 06.06.2025 |  |  |
| Projektant: Zpracovatel: |  | HG Partner s.r.o. |  |  |
|  | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|  | 1 430 395,76 |  | 1 730 778,87 |  |
|  |  | 186 983,12 | 226 249,58 | STA |
|  |  | 4 666,22 | 5 646,13 | STA |
|  |  | 64 062,70 | 77 515,87 | STA |
|  |  | 412 403,60 | 499 008,36 | STA |
|  |  | 4 666,22 | 5 646,13 | STA |
|  |  | 294 288,14 | 356 088,65 | STA |
|  |  | 17 617,24 | 21 316,86 | STA |
|  |  | 4 666,22 | 5 646,13 | STA |
|  |  | 364 356,58 | 440 871,46 | STA |
|  |  | 62 461,13 | 75 577,97 | STA |
|  |  | 4 214,66 | 5 099,74 | STA |
|  |  | 10 009,93 | 12 112,02 | STA |

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Typ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 03.6.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře, státní podnik | DIČ: | CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: | IČ: | 27221253 |
| HG Partner s.r.o. | DIČ: | CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH

186 983,12

DPH základní snížená

Základ daně

186 983,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

226 249,58

Sazba dané	Výše daně

21,00%	39 266,46

15,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 03.6.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 186 983,12 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 186 983,12 |
| 1- Zemní práce | 144 804,96 |
| 997 - Přesun sutě | 42 178,16 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

| SO 03.6.a | - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - V zatáčce mezi vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 186 983,12 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 186 983,12 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 144 804,96 |  |
| 1 K 129951121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného | na vzdálenost do m3 | 62,111 | 2 331,39 | 144 804,96 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |  |  |
| VV | 1.33*46.7 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku |  | 62,111 |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 42 178,16 |  |
| 2 K R997002 | [Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 155,278 | 271,63 | 42 178,16 |  |
| VV | 1.33*45,7*2,5 "plocha obetohávky V řeZU * délka Úseku * hmotnost betahU |  | 155,278 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 03.7.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 ■ výkop a konstrukce (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: □IČ: |  |
| Projektant: HG Partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

4 666,22

DPH základní snížená

4 666,22

0,00

Sazba daně	Výše daně

21,00%	979,91

15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 646,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 03.7.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 ■ výkop a konstrukce (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 4 666,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 666,22 |
| 1- Zemní práce | 3 613,65 |
| 997 - Přesun sutě | 1 052,57 |

SOUPIS PRACÍ

| SO 03.7.a | - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Vstup 4 ■ výkop a konstrukce (POh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 4 666,22 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4 666,22 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 3 613,65 |  |
| 1 K 129951121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného | m3 | 1,550 | 2 331,39 | 3 613,65 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |  |  |
| VV | 15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu |  | 1,550 |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 052,57 |  |
| 2 K R997002 | [Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 3,875 | 271,63 | 1 052,57 |  |
| VV | 15,5*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu |  | 3,875 |  |  |  |

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 03.8.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně ■ výkop a konstrukce (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: □IČ: |  |
| Projektant: HG Partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

64 062,70

64 062,70

0,00

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v

CZK

77 515,87

DPH základní snížená

Výše daně

13 453,17

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 03.8.a - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně ■ výkop a konstrukce (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 64 062,70 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 64 062,70 |
| 1- Zemní práce | 49 611,98 |
| 997 - Přesun sutě | 14 450,72 |

SOUPIS PRACÍ

| SO 03.8.a | - Mezi Plynárenskou a parkovištěm - Konec zeleně ■ výkop a konstrukce (POh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 64 062,70 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 64 062,70 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 49 611,98 |  |
| 1 K 129951121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného | m3 | 21,280 | 2 331,39 | 49 611,98 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |  |  |
| VV | 1.33"16 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku |  | 21,280 |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 14 450,72 |  |
| 2 K R997002 | [Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 53,200 | 271,63 | 14 450,72 |  |
| VV | 1.33*15*2.5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu |  | 53,200 |  |  |  |

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 04.1.a - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: □IČ: |  |
| Projektant: HG Partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

412 403,60

412 403,60

0,00

Cena s DPH

v

CZK

499 008,36

DPH základní snížená

Sazba daně	Výše daně

21,00%	86 604,76

15,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 04.1.a - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 412 403,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 412 403,60 |
| 1- Zemní práce | 319 377,12 |
| 997 - Přesun sutě | 93 026,48 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 04.1.a | - Pod parkovištěm - Úsek 1 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh) |  |  |  |  |  |
| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 412 403,60 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 412 403,60 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 319 377,12 |  |
| 1 K 129951121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného | m3 | 136,990 | 2 331,39 | 319 377,12 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |  |  |
| VV | 1.33"103 "plocha obetonávky v řezu ' délka úseku |  | 136,990 |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 93 026,48 |  |
| 2 K R997002 | [Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 342,475 | 271,63 | 93 026,48 |  |
| VV | 1.33*103*2,5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu |  | 342,475 |  |  |  |

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: □IČ: |  |
| Projektant: HG Partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

4 666,22

4 666,22

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 646,13

DPH základní snížená

Sazba daně	Výše daně

21,00%	979,91

15,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 4 666,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 666,22 |
| 1- Zemní práce | 3 613,65 |
| 997 - Přesun sutě | 1 052,57 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 04.2 - Pod parkovištěm - Vstup 5 (POh)

| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 4 666,22 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4 666,22 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 3 613,65 |  |
| 1 K 129951121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného | m3 | 1,550 | 2 331,39 | 3 613,65 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |  |  |
| VV | 15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu |  | 1,550 |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 052,57 |  |
| 2 K R997002 | [Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 3,875 | 271,63 | 1 052,57 |  |
| VV | 15,5*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu |  | 3,875 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 04.3.a - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: □IČ: |  |
| Projektant: HG Partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

294 288,14

294 288,14

0,00

Cena s DPH

v

CZK

356 088,65

DPH základní snížená

Sazba daně	Výše daně

21,00%	61 800,51

15,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 04.3.a - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 294 288,14 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 294 288,14 |
| 1- Zemní práce | 227 905,03 |
| 997 - Přesun sutě | 66 383,11 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 04.3.a | - Pod parkovištěm - Úsek 2 pod parkovištěm ■ výkop a konstrukce (POh) |  |  |  |  |  |
| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 294 288,14 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 294 288,14 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 227 905,03 |  |
| 1 K 129951121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepřekládaného | m3 | 97,755 | 2 331,39 | 227 905,03 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |  |  |
| VV | 1.33” 73.5 "plocha obetonávky v fezu * délka úseku |  | 97,755 |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 66 383,11 |  |
| 2 K R997002 | [Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 244,388 | 271,63 | 66 383,11 |  |
| VV | 1.33*73.5*2,5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu |  | 244,388 |  |  |  |

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 06.1.a - U zastávky - U přejezdu ■ výkop a konstrukce (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: □IČ: |  |
| Projektant: HG Partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

17 617,24

17 617,24

0,00

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v

CZK

21 316,86

DPH základní snížená

Výše daně

3 699,62

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 06.1.a - U zastávky - U přejezdu ■ výkop a konstrukce (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 17 617,24 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 17 617,24 |
| 1- Zemní práce | 13 643,29 |
| 997 - Přesun sutě | 3 973,95 |

SOUPIS PRACÍ

| SO 06.1.a | - U zastávky - U přejezdu ■ výkop a konstrukce (POh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |  |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČTyp Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 17 617,24 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 17 617,24 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 13 643,29 |  |
| 1 K 129951121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 5,852 | 2 331,39 | 13 643,29 CS ÚRS 2023 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |  |  |
| VV | 1.33”4,4 "plocha obetonávky v fezu * délka úseku |  | 5,852 |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3 973,95 |  |
| 2 K R997002 | [Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | t | 14,630 | 271,63 | 3 973,95 |  |
| VV | 1.33*4,4*2,5 "plocha obetonávky v řezu * délka úseku * hmotnost betonu |  | 14,630 |  |  |  |

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)

| KSO: 833 26 Místo: Teplice | CC-CZ: Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik | IČ: DIČ: | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: | IČ: □IČ: |  |
| Projektant: HG Partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Cena bez DPH

4 666,22

4 666,22

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 646,13

DPH základní snížená

Sazba daně	Výše daně

21,00%	979,91

15,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice úsek 2, ř.km 4,322-4,975 - panely střední chodby bez křížení komunikací - úsek č.2 - vícepráce - bouráni nadbetonávky Objekt:

SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh)

| Místo: Teplice Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | HG Partner s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 4 666,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 666,22 |
| 1- Zemní práce | 3 613,65 |
| 997 - Přesun sutě | 1 052,57 |

| Objekt: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 06.2.a - U zastávky - Vstup 6 - výkop a konstrukce (POh) |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice |  |  |  |
| Typ Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 4 666,22 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 4 666,22 |
| D1 | Zemní práce |  |  | 3 613,65 |
| 1 K 129951121 |  | m3 | 1,550 2 331,39 | 3 613,65 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |
| VV | 15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu |  | 1,550 |  |
| D 997 |  |  |  | 1 052,57 |
| 2 K R997002 |  | t | 3,875 271,63 | 1 052,57 |
| VV | 15,5*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu |  | 3,875 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  | 364 356,58 |  |
| --- | --- | --- |
| 364 356,58 | 21,00% | 76 514,88 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | 440 871,46 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

364 356,58

364 356,58

282 168,13

82 188,45

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ Kód |  | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 364 356,58 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 364 356,58 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 282 168,13 |
| 1 K 129951121 |  |  | m3 | 121,030 2 331,39 | 282 168,13 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  | 121,030 |  |
| D 997 |  |  |  |  | 82 188,45 |
| 2 K R997002 |  |  | t | 302,575 271,63 | 82 188,45 |
| VV |  |  |  | 302,575 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  |  | 62 461,13 |
| --- | --- | --- |
| 62 461,13 | 21,00% | 13 116,84 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | 75 577,97 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

62 461,13

62 461,13

48 371,68

14 089,45

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ Kód |  | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 62 461,13 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 62 461,13 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 48 371,68 |
| 1 K 129951121 |  |  | m3 | 20,748 2 331,39 | 48 371,68 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  | 20,748 |  |
| D 997 |  |  |  |  | 14 089,45 |
| 2 K R997002 |  |  | t | 51,870 271,63 | 14 089,45 |
| VV |  |  |  | 51,870 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh)

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

27221253

CZ27221253

4 214,66

4 214,66	21,00%	885,08

0,00	15,00%	0,00

v CZK	5 099,74

Cena celkem [CZK]

4 214,66

4 214,66

3 263,95

950,71

Stavba:

Objekt:

SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh) Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

| Objekt: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 06.5.a - U zastávky - Vstup 7 - výkop a konstrukce (POh) |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice |  |  |  |
| Typ Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 4 214,66 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 4 214,66 |
| D1 | Zemní práce |  |  | 3 263,95 |
| 1 K 129951121 |  | m3 | 1,400 2 331,39 | 3 263,95 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  |  |
| VV | 14*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu |  | 1,400 |  |
| D 997 |  |  |  | 950,71 |
| 2 K R997002 |  | t | 3,500 271,63 | 950,71 |
| VV | 14*0,1*2,5 "plocha v situaci * mocnost betonu * hmotnost betonu |  | 3,500 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

| KSO: 833 26 |  | CC-CZ: |
| --- | --- | --- |
| Místo: Teplice |  | Datum: 06.06.2025 |
| Zadavatel: |  | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: |  |  |
| Projektant: |  | 27221253 |
| HG Partner s.r.o. |  | CZ27221253 |
| Zpracovatel: |  |  |
| Poznámka: |  |  |
| Cena bez DPH |  | 10 009,93 |
| DPH základní | 10 009,93 | 21,00% 2 102,09 |
|  | 0,00 | 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK 12 112,02 |

Cena celkem [CZK]

10 009,93

10 009,93

7 751,87

2 258,06

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ Kód |  | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 10 009,93 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 10 009,93 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 7 751,87 |
| 1 K 129951121 |  |  | m3 | 3,325 2 331,39 | 7 751,87 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121 |  |  | 3,325 |  |
| D 997 |  |  |  |  | 2 258,06 |
| 2 K R997002 |  |  | t | 8,313 271,63 | 2 258,06 |
| VV |  |  |  | 8,313 |  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	H23-003

Stavba:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

833 26

Teplice

CC-CZ:

Datum:

06.06.2025

70889988

CZ70889988

Zhotovitel:

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

27221253

CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

15,00%

Cena s DPH

779 648,23

0,00

v CZK

779 648,23

163 726,13

0,00

943 374,36

| Kód: | H23-003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |
| Místo: | Teplice | Datum: | 06.06.2025 |
| Zadavatel: |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: |  |

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

SO 04.1

SO 04.3

779 648,23

472 068,31

307 579,92

943 374,36

571 202,66

372 171,70

STA

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

nabetonávky

Objekt:

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  | 472 068,31 |  |
| --- | --- | --- |
| 472 068,31 | 21,00% | 99 134,35 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | 571 202,66 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

472 068,31

472 068,31

395 360,00

76 708,31

Stavba:

Objekt: nabetonávky

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: nabetonávky

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Typ Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV

D 1	Zemní práce

- K 129951123

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123

P

VV

VV

VV

VV	353*0,32

D 997

- K R997002

VV

VV

VV

VV	"objemová hmotnost betonu 2500 kg/m3

VV	353*0,32*2,5

|  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava 472 068,31 472 068,31 395 360,00 |
| m3 | 112,960 3 500,00 | 395 360,00 CS ÚRS 2023 02 |

112,960

282,400

282,400

271,63

76 708,31

76 708,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objenkat:betonávky

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  | 307 579,92 |  |
| --- | --- | --- |
| 307 579,92 | 21,00% | 64 591,78 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | 372 171,70 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

307 579,92

307 579,92

257 600,00

49 979,92

Stavba:

Objekt: nabetonávky

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: nabetonávky

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Typ Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV

D 1	Zemní práce

- K 129951123

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951123

P

VV

VV

VV

VV	230*0,32

D 997

- K R997002

VV

VV

VV

VV	"objemová hmotnost betonu 2500 kg/m3

VV	230*0,32*2,5

|  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava 307 579,92 307 579,92 257 600,00 |
| m3 | 73,600 3 500,00 | 257 600,00 CS ÚRS 2023 02 |

73,600

184,000

184,000

271,63

49 979,92

49 979,92

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	H23-003

Stavba:

bourání nadbetonávky -

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% |  | -428 790,54 |
|  | 15,00% |  | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |

-428 790,54

-90 046,01

0,00

-518 836,55

| Kód: | H23-003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | bourání nadbetonávky - |  |  |
| Místo: | Teplice | Datum: | 06.06.2025 |
| Zadavatel: |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: |  |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | -428 790,54 | -518 836,55 |  |
| SO 03.6.a | vstupy 3 a 4 - výkop a konstrukce (POh) | -16 074,22 | -19 449,81 | STA |
| SO 03.8.a | výkop a konstrukce (POh) | -6 215,22 | -7 520,42 | STA |
| SO 04.1.a | a konstrukce (POh) | -210 367,30 | -254 544,43 | STA |
| SO 04.3.a | a konstrukce (POh) | -139 239,69 | -168 480,02 | STA |
| SO 06.1.a | (POh) | -5 882,81 | -7 118,20 | STA |
| SO 06.3.a | konstrukce (POh) | -42 717,66 | -51 688,37 | STA |
| SO 06.4.a | konstrukce (POh) | -6 692,64 | -8 098,09 | STA |
| SO 06.6.a | konstrukci - výkop a konstrukce (POh) | -1 601,00 | -1 937,21 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

| KSO: 833 26 |  | CC-CZ: |
| --- | --- | --- |
| Místo: Teplice |  | Datum: 06.06.2025 |
| Zadavatel: |  | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: |  |  |
| Projektant: |  | 27221253 |
| HG Partner s.r.o. |  | CZ27221253 |
| Zpracovatel: |  |  |
| Poznámka: |  |  |
| Cena bez DPH |  | -16 074,22 |
| DPH základní | -16 074,22 | 21,00% -3 375,59 |
|  | 0,00 | 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK -19 449,81 |

Cena celkem [CZK]

-16 074,22

-16 074,22

-16 074,22

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | -16 074,22 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | -16 074,22 |
| D1 | Zemní práce |  |  | -16 074,22 |
| 1 K 131151104 |  | m3 | -63,661 79,18 | -5 040,68 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104 |  | -62,111 |  |
| VV | -15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat |  | -1,550 |  |
| VV |  |  | -63,661 |  |
| 2 K R162701 |  | m3 | -26,060 423,39 | -11 033,54 |
| VV |  |  | -26,060 |  |

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

27221253

CZ27221253

|  |  | -6 215,22 |
| --- | --- | --- |
| -6 215,22 | 21,00% | -1 305,20 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | -7 520,42 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

-6 215,22

-6 215,22

-6 215,22

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Typ Kód |  | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | -6 215,22 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -6 215,22 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | -6 215,22 |
| 1 K 131151104 |  |  | m3 | -21,280 79,18 | -1 684,95 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -21,280 |  |
| 2 K R162701 |  |  | m3 | -10,700 423,39 | -4 530,27 |
| VV |  |  |  | -10,700 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  | -210 367,30 |  |
| --- | --- | --- |
| -210 367,30 | 21,00% | -44 177,13 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | -254 544,43 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

-210 367,30

-183 517,54

-183 517,54

-26 849,76

-26 849,76

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

M - Práce a dodávky M

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Teplice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06.06.2025

HG Partner s.r.o.

Typ

Kód

Popis

MJ

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-210 367,30

Náklady soupisu celkem

| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -183 517,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | -183 517,54 |
| 1 K 131151104 |  | m3 | -138,540 | 79,18 | -10 969,60 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104 |  |  |  |  |
| VV |  |  | -136,990 |  |  |
| VV | -15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat |  | -1,550 |  |  |
| VV |  |  | -138,540 |  |  |
| 2 K R162701 |  | m3 | -407,539 | 423,39 | -172 547,94 |
| VV |  |  | -407,539 |  |  |
| DM | Práce a dodávky M |  |  |  | -26 849,76 |
| D 46-M |  |  |  |  | -26 849,76 |
| 3 M 58337331 |  | t | -11,664 | 473,98 | -5 528,50 CS ÚRS 2023 02 |
| VV |  |  | -11,664 |  |  |
| 4 K 460661112 | do 50 cm | m | -27,000 | 46,19 | -1 247,13 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112 |  |  |  |  |
| VV |  |  | -27,000 |  |  |
| 5 K 460671113 |  | m | -27,000 | 7,70 | -207,90 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113 |  |  |  |  |
| VV |  |  | -27,000 |  |  |
| 6 K 460791114 |  | m | -27,000 | 54,99 | -1 484,73 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114 |  |  |  |  |
| VV |  |  | -27,000 |  |  |
| 7 M 34571098 |  | m | -27,000 | 418,99 | -11 312,73 CS ÚRS 2023 02 |
| 8 K 469981111 |  | t | -11,687 | 604,84 | -7 068,77 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

27221253

CZ27221253

|  | -139 239,69 |  |
| --- | --- | --- |
| -139 239,69 | 21,00% | -29 240,33 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | -168 480,02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

-139 239,69

-139 239,69

-139 239,69

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Typ Kód |  | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | -139 239,69 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -139 239,69 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | -139 239,69 |
| 1 K 131151105 |  |  | m3 | -97,755 76,98 | -7 525,18 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151105 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -97,755 |  |
| 2 K R162701 |  |  | m3 | -311,095 423,39 | -131 714,51 |
| VV |  |  |  | -311,095 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  |  | -5 882,81 |
| --- | --- | --- |
| -5 882,81 | 21,00% | -1 235,39 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | -7 118,20 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

-5 882,81

-5 882,81

-5 882,81

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | -5 882,81 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | -5 882,81 |
| D1 | Zemní práce |  |  | -5 882,81 |
| 1 K 131151102 |  | m3 | -7,402 192,45 | -1 424,51 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151102 |  | -5,852 |  |
| VV | -15,5*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat |  | -1,550 |  |
| VV |  |  | -7,402 |  |
| 2 K R162701 |  | m3 | -10,530 423,39 | -4 458,30 |
| VV |  |  | -10,530 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  | -42 717,66 |  |
| --- | --- | --- |
| -42 717,66 | 21,00% | -8 970,71 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | -51 688,37 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

-42 717,66

-42 717,66

-42 717,66

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: | Teplice |  |  | Datum: | 06.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | Projektant: | HG Partner s.r.o. |
| Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Typ Kód |  | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | -42 717,66 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -42 717,66 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | -42 717,66 |
| 1 K 131151104 |  |  | m3 | -121,030 79,18 | -9 583,16 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151104 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -121,030 |  |
| 2 K R162701 |  |  | m3 | -78,260 423,39 | -33 134,50 |
| VV |  |  |  | -78,260 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:

Datum:	06.06.2025

70889988

CZ70889988

KSO:	833 26

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

27221253

CZ27221253

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

|  |  | -6 692,64 |
| --- | --- | --- |
| -6 692,64 | 21,00% | -1 405,45 |
| 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| v CZK |  | -8 098,09 |

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Cena celkem [CZK]

-6 692,64

-6 692,64

-6 692,64

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

Objekt:

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Teplice | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.06.2025 HG Partner s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | -6 692,64 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | -6 692,64 |
| D1 | Zemní práce |  |  | -6 692,64 |
| 1 K 131151103 |  | m3 | -22,148 192,45 | -4 262,38 CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151103 |  | -20,748 |  |
| VV | -14*0,1 "plocha v situaci * mocnost betonu, objem zeminy, která se nemusí vykopat a likvidovat |  | -1,400 |  |
| VV |  |  | -22,148 |  |
| 2 K R162701 |  | m3 | -5,740 423,39 | -2 430,26 |
| VV |  |  | -5,740 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

| KSO: 833 26 |  | CC-CZ: |
| --- | --- | --- |
| Místo: Teplice |  | Datum: 06.06.2025 |
| Zadavatel: |  | 70889988 CZ70889988 |
| Zhotovitel: |  |  |
| Projektant: |  | 27221253 |
| HG Partner s.r.o. |  | CZ27221253 |
| Zpracovatel: |  |  |
| Poznámka: |  |  |
| Cena bez DPH |  | -1 601,00 |
| DPH základní | -1 601,00 | 21,00% -336,21 |
|  | 0,00 | 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK -1 937,21 |

Cena celkem [CZK]

-1 601,00

-1 601,00

-1 601,00

Stavba:

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

MJ	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-1 601,00

-1 601,00

| m3 | -3,325 | 192,45 | -639,90 CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | -3,325 -2,270 -2,270 | 423,39 | -961,10 |

-1 601,00

Objekt:

Místo:	Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Typ Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV

D 1	Zemní práce

- K 131151100

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100

VV

- K R162701

VV

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | 207711 |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |
| Místo: |  |  | Datum: |
| Zadavatel: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |
| DPH základní | 21,00% | -38 952,07 |  |
|  | 12,00% | 0,00 |  |
| Cena s DPH | v | CZK |  |

19. 8. 2025

-38 952,07

-8 179,93

0,00

-47 132,00

| Projektant |  | Zpracovatel |
| --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |

Razítko

Razítko

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód	Popis

Datum:	19. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

207711

SO 03.7.a	výkop a konstrukce (Poh)

SO 03.7.a

(1)	(Poh)

-38 952,07	-47 132,00

-245 641,42	-297 226,12

206 689,35	250 094,11

| Objekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| konstrukce (Poh) |  |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  | Datum: | 19. 8. 2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | -245 641,42 |
| DPH základní | -245 641,42 | 21,00% | -51 584,70 |
|  | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | -297 226,12 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis : | Razítko | Datum a podpis : | Razítko |

Stavba:

Objekt:

konstrukce (Poh)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

713 - Izolace tepelné

Datum:	19. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-245 641,42

-5 084,31

-5 620,89

-9 897,42

-224 992,79

-46,01

8 - Trubní vedení

Objekt:

konstrukce (Poh)

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 19. 8. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Kód | Popis | MJ |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | -245 641,42 |
| D | 711 |  |  |  |  | -5 084,31 |
| 88 K | 711531110 |  | M2 | -9,300 | 37,39 | -347,73 |
| PP |  |  |  |  |  |  |
| 89 M | 28342411 |  | M2 | -10,230 | 461,88 | -4 725,03 |
| PP |  | k lepení tl 1,5mm |  |  |  |  |
| 90 K | 998711101 | vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | T | -0,021 | 549,86 | -11,55 |
| PP |  |  |  |  |  |  |
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | -5 620,89 |
| 91 K | 713410833 |  | M | -10,500 | 86,88 | -912,24 |
| PP |  |  |  |  |  |  |
| 92 K | 713411121 |  | M2 | -9,896 | 168,26 | -1 665,10 |
| PP |  | potrubí jednovrstvá |  |  |  |  |
| 93 M | 63151674 | 60kg/m3 tl 100mm | M2 | -10,391 | 123,17 | -1 279,86 |
| PP |  |  |  |  |  |  |
| 94 K | 713463112 | nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové | M | -9,300 | 52,79 | -490,95 |
|  |  | pozinkovaným |  |  |  |  |
| PP |  | 100 mm |  |  |  |  |
| 95 M | 28377080 | 110/25mm | M | -9,486 | 134,17 | -1 272,74 |
| PP |  |  |  |  |  |  |
| D | 722 |  |  |  |  | -9 897,42 |
| 96 K | 722111945 |  | SOUB OR | -2,000 | 4 948,71 | -9 897,42 |
| PP |  |  |  |  |  |  |
| D | 8 | Trubn í vedení |  |  |  | -224 992,79 |
| 26 K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových | M | -7,900 | 164,96 | -1 303,18 |
| PP |  |  |  |  |  |  |
| 27 K | 850361819 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových | M | -7,900 | 16,50 | -130,35 |

Typ Kód

Popis

MJ

J.cena [CZK]

PP

| 852261122 |  | KUS | -7,900 | 736,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 852241192 | na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250 | KUS | -7,900 | 307,92 |
| 55253263 | dl 1000mm | KUS | -7,070 | 10 182,25 |
| 55253251 | dl 200mm | KUS | -1,000 | 16 085,51 |
| 55253260 | dl 700mm | KUS | -1,000 | 8 684,44 |
| 857242122 | DN 80 | KUS | -1,000 | 516,87 |
| 42213003 | pitná voda DN 80 | KUS | -1,000 | 23 313,93 |
| 857262122 | DN 100 | KUS | -3,000 | 571,85 |
| 857242192 | nebo v | KUS | -4,000 | 43,99 |
| 55254027 | 250µm Q-kus DN 100-90° 90° | KUS | -2,000 | 10 403,29 |
| M552536 | litinový DN 100/80 100/80 | KUS | -1,000 | 4 286,68 |
| 857264122 | DN 100 | KUS | -1,000 | 571,85 |
| 857244192 | nebo v o | KUS | -1,000 | 87,98 |
| 55253516 | kus DN 100/100 | KUS | -1,000 | 5 776,80 |
| 871251141 | SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | M | -10,500 | 230,94 |
| 28613557 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m | M | -10,658 | 695,02 |
| 871291811 |  | M | -10,500 | 54,99 |

v objektech DN do 250

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

M

PP

M

PP

M

PP

M

PP

M

PP

M

PP

M

PP

M

PP

K

Cena celkem [CZK]

-5 820,80

-2 432,57

-71 988,51

-16 085,51

-8 684,44

-516,87

-23 313,93

-1 715,55

-175,96

-20 806,58

-4 286,68

-571,85

-87,98

-5 776,80

-2 424,87

-7 407,52

-577,40

|  | Typ | Kód | Popis | MJ |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K PP | 871351819 | v objektech D do 225 mm | M | -10,500 | 5,50 | -57,75 |
| 46 | K PP | 877251110 | polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110 | KUS | -3,000 | 274,93 | -824,79 |
| 47 | M PP | 28614949 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm | KUS | -3,000 | 1 771,64 | -5 314,92 |
| 48 | K PP | 877251112 | polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110 | KUS | -3,000 | 274,93 | -824,79 |
| 49 | M PP | 28614937 | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm | KUS | -3,000 | 1 574,79 | -4 724,37 |
| 50 | K PP | 891241811 |  | KUS | -2,000 | 109,97 | -219,94 |
| 51 | K PP | 891261222 | 100 | KUS | -2,000 | 714,81 | -1 429,62 |
| 52 | K PP | 891181295 | objektech DN od 40 do 1200 | KUS | -2,000 | 21,99 | -43,98 |
| 53 | M PP | 42221304 | PN10/16 DN 100x190mm 100x190mm | KUS | -2,000 | 15 747,90 | -31 495,80 |
| 54 | K PP | 891261811 |  | KUS | -2,000 | 153,96 | -307,92 |
| 55 | K PP | 891269951 | ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek | KUS | -2,000 | 791,79 | -1 583,58 |
| 56 | M PP | 31951004 | 100 | KUS | -2,000 | 4 265,79 | -8 531,58 |
| 59 | K PP | 899722113 |  | M | -6,000 | 8,80 | -52,80 |
| 60 | K PP | 899911111 | potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti | KG | 12,000 | 291,42 | 3 497,04 |
| 61 | M PP D | M423905 998 | objímka na uchycení potrubí nerez (1.4301) DN 100 objímka na uchycení potrubí nerez (1.4301) DN 100 | KUS | 8,000 | 128,67 | 1 029,36 -46,01 |
| 78 | K | 998332011 |  | T | -0,523 | 87,98 | -46,01 |

PP	dopravní vzdálenost do 500 m

Objekt:

| KSO: Místo: Zadavatel: | CC-CZ: Datum: |  | 19. 8. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 206 689,35 |
| DPH základní | 206 689,35 | 21,00% | 43 404,76 |
|  | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 250 094,11 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis : | Razítko | Datum a podpis : | Razítko |

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

Datum:	19. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

206 689,35

178 251,22

167 502,64

10 656,00

63,72

28,86

28 438,13

23 667,41

4 770,72

713 - Izolace tepelné

Objekt:

| Místo: | Datum: 19. 8. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Projektant: |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

| Typ |  | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 206 689,35 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 178 251,22 |
|  | D | 8 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových |  |  |  | 167 502,64 |
| 1 | K | 850361811 | 250 | m | 10,300 | 202,00 | 2 080,60 |
|  | PP |  | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových |  |  |  |  |
| 2 | K | 850361819 |  | m | 10,300 | 16,50 | 169,95 |
|  | PP |  | v objektech DN do 250 |  |  |  |  |
| 3 | K | 851241192 | do 250 | m | 7,900 | 132,00 | 1 042,80 |
|  | PP |  | v objektech DN od 80 do 250 |  |  |  |  |
| 4 | K | 851321211 |  | m | 7,900 | 23,30 | 184,07 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 5 | M | 55251114 |  | m | 7,979 | 2 460,00 | 19 628,34 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 857311141 | tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v | kus | 1,000 | 485,00 | 485,00 |

PP

| 7 M 55251134 | koleno hrdlové K 90° DN 160 | kus | 1,000 | 4 770,00 | 4 770,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | koleno hrdlové K 90° DN 160 |  |  |  |  |
| 8 K 857311151 | tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v | kus | 5,000 | 410,00 | 2 050,00 |

PP

| 9 | M PP | 55251189 |  | kus | 4,000 | 4 750,00 | 19 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | M | M552535 |  | kus | 1,000 | 10 900,00 | 10 900,00 |
|  | PP |  | kus DN 160/160 |  |  |  |  |
| 11 | K | 891181295 |  | kus | 5,000 | 21,99 | 109,95 |
|  | PP |  | objektech DN od 40 do 1200 |  |  |  |  |
| 12 | K | 891243321 |  | kus | 1,000 | 924,00 | 924,00 |

|  | Typ PP | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | M | 42213003 | pitná voda DN 80 | kus | 1,000 | 23 313,93 | 23 313,93 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 891311222 | 150 | kus | 2,000 | 1 840,00 | 3 680,00 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M | M422211 |  | kus | 2,000 | 19 200,00 | 38 400,00 |
| 16 | PP K | 899911271 | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí | kus | 6,000 | 914,00 | 5 484,00 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | R8913199 | ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek | kus | 2,000 | 2 240,00 | 4 480,00 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M | M319510 | 160 | kus | 2,000 | 15 400,00 | 30 800,00 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 10 656,00 |
| 19 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních | m | 1,600 | 6 660,00 | 10 656,00 |
|  | PP |  | 180 do 200 mm |  |  |  |  |
|  | D | 997 |  |  |  |  | 63,72 |
| 20 | K | R997003 |  | t | 0,999 | 63,78 | 63,72 |
|  | PP |  | platné legislativy |  |  |  |  |
|  | D | 998 |  |  |  |  | 28,86 |
| 21 | K | 998332011 |  | t | 0,328 | 87,98 | 28,86 |
|  | PP |  | dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 28 438,13 |
|  | D | 711 |  |  |  |  | 23 667,41 |
| 22 | K | 711747288 |  | kus | 2,000 | 530,00 | 1 060,00 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M | 62832001 | posypem tl 3,5mm | m2 | 0,158 | 132,00 | 20,86 |
|  | PP |  | V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm |  |  |  |  |
| 24 | K | 998711101 | vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | t | 0,001 | 549,86 | 0,55 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | AGR |  | kus | 2,000 | 11 293,00 | 22 586,00 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 4 770,72 |
| 26 | K | 713463112 | nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové | m | 5,650 | 52,79 | 298,26 |

mm

PP

|  | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | M PP | 63154435 | 168/30mm | m | 5,763 | 275,50 | 1 587,71 |
| 28 | K | 713492141 | procesem asfaltovanými pásy nebo fóliemi slepením | m2 | 3,550 | 341,00 | 1 210,55 |
|  | PP |  | povrchová úprava suchým procesem asfaltovanými pásy nebo fóliemi |  |  |  |  |
| 29 | M PP | 28322111 | 7012 | m2 | 4,335 | 330,00 | 1 430,55 |
| 30 | K | 713492416 |  | m2 | 0,402 | 71,30 | 28,66 |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M PP | M2712712 |  | m2 | 0,402 | 458,00 | 184,12 |
| 32 | K | 998713101 |  | t | 0,021 | 1 470,00 | 30,87 |

PP

6m