DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo SD/2025/0452 ze dne 20. 5. 2025

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel                                                        Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou    	Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Mírové náměstí 19                                             Souběžná 7, Jablonec n. N.

PSČ: 466 01                                                      PSČ: 466 01

IČO: 262 340                                                     IČO: 25475509

DIČ: CZ00262340                                             kontaktní osoba: Zbyněk Hujer

číslo účtu: 121-451/0100                                   tel.: 606 686 669

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou           e-mail: hujer@tsj.cz

kontaktní osoba: Mgr. Nikola Horčíková

tel.: 483 357 153

e-mail: horcikova@mestojablonec.cz

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu realizace akce „Oprava kontejnerového stání Jizerská 10, Jablonec n. N.“ z důvodu pokládky inženýrských sítí a následně opravy povrchu komunikace v ul. Průmyslová. Termín realizace je 30. 11. 2025.

III. Cena a platební podmínky

Smluvní cena za dílo se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

- Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2025/0452 bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis smlouvy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne		V Jablonci nad Nisou dne

…………………………….…                             ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                        za dodavatele

vedoucí odboru městské ekologie

……………………….…

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky