DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Podleská – Na Vrchách, č. akce 2970408“

(dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/24/6100/006	PID: TSKAX001SP4Y

číslo dodatku Objednatele:	 3/24/6100/006/1	PID: TSKAX002WE6W

číslo smlouvy Zhotovitele:	00377/006

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem:			Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 				034 47 286

DIČ: 				CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  B 20059

zastoupení:			Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel” nebo „TSK“)

a

Společnost „Praha BESIP CERHRA+PKB“, jejímiž společníky jsou:

1) Čermák a Hrachovec a.s.

sídlo: 				Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČO: 				262 12 005

DIČ:				CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6848

bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 			7504682/0800

zastoupena:			společností Brightwater, a.s., IČO: 04589726, členem představenstva, zast. xxxxxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem, na základě plné moci platné ze dne 19.11. 2024

(dále jen „Vedoucí společník“)

a

2) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

sídlo: 				Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO:				279 00 096

DIČ:				CZ27900096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 11881

zastoupena: 			Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

(dále jen „Společník 2“)

tj. společnosti, které jsou ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), sdruženy ve společnost s názvem: „Praha BESIP CERHRA+PKB“ a které na základě Smlouvy o společnosti ze dne 23. 6. 2020 (dále jen „Smlouva o společnosti“) a Plné moci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o společnosti, zastupuje vedoucí společník Čermák a Hrachovec a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel  společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

Předmět dodatku

- Smluvní Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/24/6100/006 (č. Smlouvy Objednatele) ze dne 12. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena k rámcové dohodě na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „VZ“) s názvem „Podleská – Na Vrchách, č. akce 2970408“.

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.

Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

Změna čl. 11 (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 11.1 Smlouvy

Ke změně čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze

Smlouvy na VZ, a to:

2.1  vyhrazená změna závazku dle § 100 zák. č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (Doměrky) – změna, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrek skutečně provedených prací, které bylo nutné provést pro zachování řádné kvality díla. Změna nemění celkovou povahu VZ a týká se rozsahu stavebních prací – méněpráce a vícepráce.

Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále

jen „ZBV 1“):

ZBV 1

Rozsah opravy komunikací byl rozšířen dle stavu v místě navázaní na stávající povrchy a schválen Objednatelem. Ostatní drobné doměrky vznikly dle skutečnosti na stavbě.

- Vícepráce dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:			         74 684, 08 Kč

- Méněpráce dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:			     - 107 834, 91 Kč

2.2	změna závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu VZ a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále

jen „ZBV 2“):

ZBV 2

Na základě požadavku Objednatele došlo k záměně betonových obrub za žulové při realizaci středového ostrůvku včetně úpravy výměr na základě skutečně provedených prací.

- Vícepráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:		       226 847, 96 Kč

- Méněpráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:		       - 11 965, 11 Kč

- Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci 2. tohoto článku, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

11.1 Cena Díla je určena na základě Nabídky pro minitendr, která je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a která je doplněna o Přílohu č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě a činí:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:						     2 221 426, 07 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:		          74 684, 08 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:	                 - 107 834, 91 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	         226 847,96 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	         - 11 965,11 Kč

Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH („Cena“):		       2 403 158,09 Kč

- Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součásti výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

- Přílohy:

- Příloha č. 1 - ZBV 1, vč. příloh

- Příloha č. 2 - ZBV 2, vč. příloh

- Příloha č. 3 – Smlouva o společnosti a plná moc ke Smlouvě o společnosti

- Příloha č. 4 – Plná moc – xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Podpisy Smluvních stran následují na další straně.

V Praze dne 6.10.2025				V Praze dne

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

____________________________			___________________________

Ing. Josef Richtr					xxxxxxxxxxxxxxxxx

Místopředseda představenstva			generální ředitel

Technická správa komunikací hl. m. 		Čermák a Hrachovec a.s.

Prahy, a.s.						na základě plné moci

Na základě zmocnění

___________________________

xxxxxxxxxxxxx

předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE

BOHEMIA, a.s.