MVTP/743/2025

MVTPSS00149582

SMLOUVA O DÍLO

č. MVTP/Sml/HP/99/2025

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

- Smluvní strany

- Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč

IČO: 00091766

zastoupena: Ing. Michalem Zábršem, ředitelem

kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Třebíč

č. ú.: 2236711/0100

jako „objednatel“ na straně jedné

- Alexandr Četverikov

se sídlem: Šebkovice 201, 675 45 Šebkovice

IČ: 06049290, DIČ: CZ7012079998

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č.ú.: 115-6937560207/0100

jako „zhotovitel“ na straně druhé

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla – oprava uliční fasády obytné části, ohradní zdi s bránou a oprava krytiny na přístřešku vchodu do zahrady. V rozsahu specifikovaném v položkovém rozpočtu ze dne 23. 9. 2025, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Rozsah prací:

Úroveň soklu – pouze lokální vysprávky, barva bude provedena v celé délce budovy. Uliční fasáda – hlavní obytná část, vjezdová brána, ohradní zeď – nebude v ploše osekána. Dojde pouze k lokálním vysprávkám míst s poškozenou vrchní štukovou vrstvou (zejména ohradní zdi). Zednické práce budou provedeny tak, aby nebyl zjevný přechod nově doplňovaných omítek v celé ploše uličního průčelí.

Barevná kompozice:

Hlavní plocha fasády: výrobce KEIM, Romanit (vápenná báze), číslo barvy 3747, lazura, aplikace krouživými tahy štětkou s krátkým vlasem. Sokl: KEIM, Romanit (vápenná báze), číslo barvy 3748, aplikace krouživými tahy štětkou s krátkým vlasem.

- Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. IV této smlouvy.

- Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

- Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- Cena díla a způsob její úhrady

- Cena díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 72.922 Kč včetně DPH (slovy sedmdesát dva tisíc devět set dvacet dva korun českých).

- Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele č. 115-6937560207/0100, vedený u Komerční banky.

- Cena díla bude uhrazena bez zálohy, na základě faktury po dokončení díla se splatností 
30 dní.

- Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

- Práce požadované objednatelem nad ujednaný rozsah prací, které přesáhnou cenu, budou řešeny jako vícepráce v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně po zjištěný upozornit na vícepráce objednatele.

- Doba a místo plnění

- Zhotovitel provede dílo nejpozději do 14. 11. 2025 po nabytí účinnosti smlouvy.

- Zhotovitel provede dílo na adrese Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Šmeralův dům, Cyrilometodějská 48/4 (Nové Dvory), 674 01 Třebíč. Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxxxx, vedoucí oddělení technického, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx telefon xxxxxxxxxxxxxxx.

- Předání a převzetí díla

- Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 24 měsíců od předání díla.

Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele.

- Práva a povinnosti stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. V této smlouvy.

- Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

- Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Smluvní vztah založený touto smlouvou může být před předáním díla ukončen dohodou smluvních stran nebo odstoupením smluvní strany od této smlouvy z důvodů stanovených v zákoně. Účinky odstoupení v takovém případě nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

- Rozhodčí doložka

- Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

- Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním dodávky, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den.

- Smluvní pokuta pro prodlení s odstraňováním záručních vad se sjednává ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

- Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli penále ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vzniklé druhé straně v této souvislosti škoda. Tuto vzniklou škodu lze vymáhat samostatně za podmínek daných § 373 Občanského zákoníku.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Povinnosti zveřejnění v Registru smluv na sebe bere objednatel.

- Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 (položkový rozpočet ze dne 23. 9. 2025).

V Třebíči dne 6. 10. 2025

……………………………………………….

Ing. Michal Zábrš

ředitel

Muzeum Vysočiny Třebíč

V Třebíči dne 8. 10. 2025

……………………………………………….

Alexandr Četverikov

Příloha č.1