| Sp. zn.: MZE-58099/2023-12121 Č. j.: MZE-68317/2025-12121 | MZE-68317/2025-12121 mzedms030058800 |
| --- | --- |

Požadavek na změnu (RfC) – Z42121

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 926 |
| --- | --- |

| Název změny: | IS EZP – úprava notifikací (napojení na AISV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 25.8.2025 | Požadované datum nasazení: | 31.12.2025 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☒ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Zkratka: | EZP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | Jarmila Samková | 12126 | 221812227 | jarmila.samkova@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Jarmila Samková | 12126 | 221812227 | jarmila.samkova@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Lenka Typoltová | 12120 | 221812342 | lenka.typoltova@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | 12121 | 221812149 | vaclav.krejci@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | S2023-0014, DMS: 390-2023-12120 | KL: | HR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je úprava procesu notifikací z Informačního systému základních registrů (dále jen „IS ZR“). Notifikace z IS ZR získává Informačním systém evidence zemědělského podnikatele (dále jen „IS EZP“).

Na základě výzvy čj. DIA-516-1/ORR-2025 k připojení na Agendový informační systém vyrozumívací (dále jen „AISV“) od Digitální a informační agentury (dále jen „DIA“) ze dne 10.1.2025, je MZe povinno připojit IS EZP ke čtení notifikací o změnách údajů prostřednictvím AISV.

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Dne 30.8.2024 byl uveden do provozu AISV, který provozuje DIA na základě ust. § 7 odst. 2 písm. k) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. AISV 
je provozován za účelem centrálního vyrozumění o změnách údajů - notifikacích v Registru obyvatel (dále jen „ROB“) a Registru osob (dále jen „ROS“).

## Rizika nerealizace

Bez připojení na AISV nebude možné aktualizovat údaje IS EZP. Nerealizací tohoto PZ nebude splněna legislativní povinnost.

# Podrobný popis požadavku

Cílem požadavku je implementace funkcí a úprav systému IS EZP tak, aby IS EZP bylo schopné zpracovávat publikované notifikace AISV na denní bázi. Následně na tyto informace upozornit uživatele.

xxx

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Bez dopadů.

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadů.

## Na bezpečnost

Bez dopadů.

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů.

## Požadavky na součinnost AgriBus

Bez dopadů.

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Bez požadavku.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

Bez požadavku.

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant za MZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE | Viz IM Z40320-28 |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | NE | NE | NE |  |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení realizace | Datum uveřejnění objednávky v registru smluv |
| Ukončení realizace | 31.12.2025 |

# Přílohy

Žádné.

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Metodický garant | Jarmila Samková |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

B – nabídkA řešení k požadavku Z42121

| ID PK MZe: | 926 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

## Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

## V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120

# Dopady do systémů MZe

Bez dopadů.

## Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Bez dopadů.

## Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadů |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadů |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadů |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadů |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů |

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez součinnosti.

## Na součinnost AgriBus

Bez součinnosti, pokud budou funkční služby EPO_ISZRaisvCtiZmeny, EPO_ISZRaisvPrihlasId.

## Na dohledové nástroje/scénáře

Žádný.

## Ostatní dopady

Bez dopadů.

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci plnění. |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín */ |
| --- | --- |
| Zahájení projektu (objednání). | T |
| Realizace – programové úpravy. | T1=T+30 prac.dní |
| Interní testování a ověření úprav. | T2=T1+4 prac.dní |
| Vystavení na testovací prostředí. | T3=T2+2 prac.dní |
| Testování s uživateli a akceptace. | T4=T3+5 prac.dní |
| Vystavení na produkční prostředí. | T5=T4+1 prac.dní |
| Akceptace plnění – podklady. | T6=T5+5 prac.dní |

*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 913 (Z40320-28), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 52,500 | 685 413,00 | 829 349,73 |
| Celkem: |  | 52,500 | 685 413,00 | 829 349,73 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

C – Schválení realizace požadavku Z42121

| ID PK MZe: | 926 |
| --- | --- |

- Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ | --------------------------------------------------- |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ | --------------------------------------------------- |

- Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

## V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120

- Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci plnění. | Metodický garant |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

- Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení plnění | T0 = Datum zveřejnění objednávky v RS |
| Dokončení plnění | T1 = T0 + 47 prac. dní |

- Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 52,500 | 685 413,00 | 829 349,73 |
| Celkem: |  | 52,500 | 685 413,00 | 829 349,73 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

- Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

- Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel | Jarmila Samková |  |
| Věcný garant | Lenka Typoltová |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb | Vladimír Velas |  |
| Ředitelka odboru IT | Leona Slabochová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.