Požadavek na změnu (RfC) – Z42083

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 2 |
| --- | --- |

| Název změny: | Zvýšení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím mikrosegmentace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 30.9.2025 | Požadované datum nasazení: | 30.11.2025 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☐ | Zkratka: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☐ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☒ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☒ Upgrade ☒ Bezpečnost ☒ Zlepšení ☒ Obnova ☒ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | Aleš Prošek | MZe | 221812622 | ales.prosek@mze.cz |
| Metodický garant: | Aleš Prošek | MZe | 221812622 | ales.prosek@mze.cz |
| Věcný garant: | Aleš Prošek | MZe | 221812622 | ales.prosek@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Petra Honsová | MZe | 221811019 | petra.honsova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | CompuNet s.r.o. | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | 263-2025-12120 | KL: | OSL-001 |
| --- | --- | --- | --- |

## Zkratky

# Zkratky byly vysvětleny na úvodní schůzce a následné ukázce

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Požadavkem projektu je zavést mikrosegmentaci do sítě MZE s cílem omezit laterální pohyb v rámci infrastruktury, zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti a zajistit lepší kontrolu a dohled nad síťovým provozem. Mikrosegmentace umožní detailnější definici komunikačních pravidel mezi jednotlivými systémy a aplikacemi, čímž dojde k minimalizaci bezpečnostních rizik a k podpoře souladu s interními i regulatorními požadavky.

Specifikace rolí a časová náročnost:

| Role | Počet MD |
| --- | --- |
| Projektový manager | 5 |
| solution architekt | 15 |
| specialista v oblasti správy bezdrátových sítí |  |
| specialista v oblasti bezpečnosti sítí |  |
| specialista v oblasti bezpečnosti sítí NSE |  |
| specialista v oblasti správy síťových zařízení DC (HPE Aruba) | 50 |
| Specialista v oblasti správy síťových zařízení (HPE Aruba) | 50 |
| Specialista na správu logů (LOGmanager) |  |

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Projekt přinese posílení bezpečnosti sítě omezením laterálního pohybu útočníků, zvýšení přehlednosti a kontroly nad síťovou komunikací, snížení rizika neautorizovaného přístupu a podporu souladu s bezpečnostními standardy a regulacemi.

## Rizika nerealizace

Pokud nebude projekt realizován, zůstane síť náchylnější k šíření útoků mezi jednotlivými systémy a aplikacemi, což zvyšuje pravděpodobnost rozsáhlejších incidentů. Nedostatečné oddělení provozu zároveň komplikuje dohled a omezuje možnosti rychlé reakce na bezpečnostní události. To může vést ke zvýšeným provozním rizikům i k nesouladu s bezpečnostními standardy a regulatorními požadavky.

# Podrobný popis požadavku

xxx

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant za MZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení* |  |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe* |  |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování* |  |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka* |  |  |  |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)* |  |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory* |  |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy* |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)* |  |  |  |  |

# * Dle konkrétní požadované změny

# Akceptační kritéria

| ID | Akceptační kritérium | Způsob verifikace | Akceptuje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akceptace proběhne na základě schváleného výkazu práce a akceptačního protokolu bez výhrad |  | Aleš Prošek |

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| Definice Policies | 15.9.2025 |
| Příprava Lab prostředí a seznámení MZE a O2 s prostředím | 18.9.2025 |
| PoC | 30.9.2025 |
| Implementace pravidel | 30.11.2025 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Metodický garant | Aleš Prošek | Viz el. podpis |
| Koordinátor změny: | Petra Honsová | Viz el. podpis |

B – nabídkA řešení k požadavku Z42083

| ID PK MZe: | 2 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

xxx

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Potřebné licence byly zajištěny v rámci projektu „85. kolo - Obnova aktivních prvků LAN a SAN v datových centrech MZe“

# Dopady do systémů MZe

Dočasné dopady během projektu

- Potřeba konzultací a součinnosti aplikačních a síťových správců při mapování komunikací.

- Krátkodobé testovací odstávky vybraných systémů v rámci PoC a ověřovacích scénářů.

- Zvýšená zátěž na provozní týmy během návrhu a schvalování politik.

Dlouhodobé dopady po implementaci

- Přísnější kontrola síťové komunikace mezi systémy (některé dosud volné toky mohou být omezeny).

- Potřeba dodržovat proces při nasazování nových aplikací/služeb (nutnost zařadit je do správné skupiny a politiky).

- Vyšší bezpečnost a lepší auditovatelnost provozu.

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC/QPZ:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

*bezpečností směrnice byly součástí předané dokumentace

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZE | Kontrola navržených pravidel, účast na PoC, diskuse k projektu |
| O2 IT Service | Příprava pravidel |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Definice Policies | 15.9.2025 |
| Příprava Lab prostředí a seznámení MZE a O2 s prostředím | 18.9.2025 |
| PoC | 30.9.2025 |
| Implementace pravidel | 30.11.2025 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení*

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Role | Počet | Jednotka ČLD | Cena za ČLD bez DPH* | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| specialista v oblasti správy síťových zařízení DC (HPE Aruba) | 50 | 1 ČLD | 12 950,- | 647 500,- |
| Specialista v oblasti správy síťových zařízení (HPE Aruba) | 50 | 1 ČLD | 12 950,- | 647 500,- |
| solution architekt | 15 | 1 ČLD | 13 830,- | 207 450,- |
| Projektový manager | 5 | 1 ČLD | 13 830,- | 69 150,- |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 1 571 600,- |
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 1 901 636,- |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

*/ Orientační cena za 1 MD byla pro účely této nabídky převzata z nabídky v rámci veřejné zakázky „Smlouva o poskytování služeb správy a provozu síťové infrastruktury 2025+“ jako podíl „Ceny za Ad hoc služby pro hodnocení“ a „Předpokládaného počtu MD za 48 měsíců“, což odpovídá jednotkové ceně 13 054,88 Kč / MD. Pro čerpání zdrojů z tohoto PZ není rozhodující limit MD, v tomto případě 120 MD, ale finanční rámec stanovený CN ve výši 1 571 600,- Kč, bez DPH.

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
|  | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| CompuNet s.r.o. | xxx |  |

C – Schválení realizace požadavku Z42083

| ID PK MZe: | 2 |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| MZE | Kontrola navržených pravidel, účast na PoC, diskuse k projektu | PT |
| O2 IT Service | Příprava pravidel | PT |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení plnění -– zveřejnění v registru smluv |  |
| PoC | 30.9.2025 |
| Dokončení | 31.12.2025 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| specialista v oblasti správy síťových zařízení DC (HPE Aruba) | 50 | 1 ČLD | 12 950,- | 647 500,- |
| Specialista v oblasti správy síťových zařízení (HPE Aruba) | 50 | 1 ČLD | 12 950,- | 647 500,- |
| solution architekt | 15 | 1 ČLD | 13 830,- | 207 450,- |
| Projektový manager | 5 | 1 ČLD | 13 830,- | 69 150,- |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 1 571 600,- |
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 1 901 636,- |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel | Aleš Prošek |  |
| Věcný garant | Aleš Prošek |  |
| Koordinátor změny | Petra Honsová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Leona Slabochová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.