Změnový list

| Identifikace stavby |  |
| --- | --- |
| Název stavby | Oprava účelových komunikací, chodníků a relaxačních ploch v areálu Domova Milíře |
| Místo stavby | Milíře |
| Investor | Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, p.o., Milíře 193, 347 01 Milíře |
| Zhotovitel | Stavby Kuzdas s.r.o., Nové Dvory 6, 345 61 Močerady |
| Smlouva o dílo číslo | 29/2025 |
| Identifikace změny |  |
| Číslo změnového listu | ZL-01/2025 |
| Datum vyhotovení | 16.10.2025 |
| Popis změny | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců |
| Typ změny | Méněpráce |
| Důvod změny | Nepředvídatelná skutečnost, práce neprovedeny |
| Rozsah změny |  |
| Množství | 432 m2 |
| Jednotková cena | 94,17 Kč bez DPH |
| Celková cena změny | 40.681,44 Kč bez DPH (45.563,21 Kč vč. 12% DPH) |
| Dopad změny | Snížení ceny |
| Přílohy |  |
| Příloha č. 1 | Rozpočet |
| Schválení změnového listu |  |
| Podpis zhotovitele |  |
| Podpis investora |  |
| Datum schválení ZL | 16.10.2025 |