Změnový list

| Identifikace stavby |  |
| --- | --- |
| Název stavby | Oprava účelových komunikací, chodníků a relaxačních ploch v areálu Domova Milíře |
| Místo stavby | Milíře |
| Investor | Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, p.o., Milíře 193, 347 01 Milíře |
| Zhotovitel | Stavby Kuzdas s.r.o., Nové Dvory 6, 345 61 Močerady |
| Smlouva o dílo číslo | 29/2025 |
| Identifikace změny |  |
| Číslo změnového listu | ZL-02/2025 |
| Datum vyhotovení | 16.10.2025 |
| Popis změny | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců |
| Typ změny | Vícepráce |
| Důvod změny | Nepředvídatelná skutečnost + dodatečné práce |
| Rozsah změny |  |
| Množství | 1 kpl |
| Jednotková cena | viz. přiložený rozpočet |
| Celková cena změny | 303.185,32 Kč bez DPH (339.567,56 Kč vč. 12% DPH) |
| Dopad změny | Zvýšení ceny |
| Přílohy |  |
| Příloha č. 1 | Rozpočet |
| Příloha č. 2 | Fotodokumentace |
| Schválení změnového listu |  |
| Podpis zhotovitele |  |
| Podpis investora |  |
| Datum schválení ZL | 16.10.2025 |