SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „NOZ“)

O B J E D N A T E L

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Sídlo firmy: Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

IČO:  001 96 096

DIČ: CZ 001 96 096

Oprávněni jednat ve smluvních záležitostech: 	Ing. Pavel Špaček, ředitel

Oprávněni jednat v technických záležitostech: 	xxxxxxxxxxxx

(dále „objednatel“)

Z H O T O V I T E L

BRES spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66647

Sídlo firmy: 		Vranovská 95, 614 00 Brno

IČO:  29220289		DIČ:  CZ29220289

Oprávněni jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Jiří Reitknecht, xxxxxxx

Oprávněni jednat technických záležitostech: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „projektant“)

I. 		PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Projektant se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě týkající se projektové dokumentace na akci „Albertinum, OLÚ Žamberk - Snížení energetické náročnosti technologie prádelny a kuchyně – zpracování PD“.

  - Projektant je povinen při plnění této smlouvy postupovat v souladu s příkazy objednatele s tím, že pokud není možné příkazy objednatele přes maximální úsilí vyvinuté na straně projektanta včas získat, je projektant povinen postupovat dle odborných znalostí tak, aby byly v maximální míře chráněny zájmy objednatele se zaměřením na maximalizaci kvality Díla (jak je definováno níže).

II. 		ROZSAH A OBSAH DÍLA

  - Projektant se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě zhotoví projektovou dokumentaci v následujících profesích:

- Technologická část

- Stavební část (vč. napojení na inženýrské sítě, statického posouzení a obnovy povrchů

- Vzduchotechnika

- Vytápění (využití topného okruhu)

- Napojení na stávající MaR a elektro

- Technologie pro změkčování vody

- Kompresor

(společně dále jen jako „Dílo“).

  - V ceně nejsou zahrnuty náklady na případné stavební průzkumy a sondy.

  - Projektant zhotoví Dílo v následujících fázích:

- zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (dle zákona o VŘ) v podrobnostech DPS bez obchodních názvů.

- výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby, předpoklad délky činnosti výkonu autorského dozoru činí 50 hodin  - 5 návštěv

III.   	ZPůSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

  - Při provádění Díla bude projektant postupovat tak, aby dodržoval všechny příslušné technické normy, zejména pak příslušné ČSN, všechny příslušné právní předpisy, dále stanoviska, vyjádření, sdělení, souhlasy a jakékoliv další akty vydané ze strany orgánů veřejné správy v souvislosti s Dílem.

  - Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Smluvní strany se tímto zavazují konat v průběhu provádění Díla pravidelné 14 - denní kontrolní dny, nebude-li po vzájemné dohodě smluvních stran stanoveno jinak.

  - Na kontrolních dnech dle článku 3. 2., této smlouvy musí být vždy přítomen zástupce objednatele i projektanta oprávněný k jednání za projektanta.

  - Z kontrolních dnů bude objednatel pořizovat zápis s termíny pro jednotlivé úkoly v rámci provádění Díla. Případné připomínky a námitky k zápisům z kontrolních dnů musí projektant vznést nejpozději do 5 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne obdržení příslušného zápisu z kontrolního dne.

  - Projektant zhotoví Dílo za dohodnutou pevnou cenu za Dílo a předá Dílo níže uvedeným způsobem:

- Dokumentace v souladu s článkem 2.2. písm. a této smlouvy ve 3 (slovy: třech) tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě v otevřeném i uzavřeném formátu (tj. tabulky ve formátu EXCEL a texty ve formátu Word, příp. výkresy ve formátu DWG, uzavřený formát PDF).

  - Dokončené Dílo bude předáváno projektantem objednateli na základě předávacího protokolů podepsaného oběma smluvními stranami. Dílo bude předáváno projektantem v sídle objednatele pověřené osobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Objednatel je povinen uplatnit výhrady ke zjevným vadám předané dokumentace tvořící Dílo písemnou formou. Výhrady objednatele je projektant povinen v přiměřené lhůtě ode dne doručení výhrad projektantovi.

  - Projektant se zavazuje na požádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace v požadovaném počtu za zvláštní úhradu bez zbytečného prodlení a v cenách předem objednatelem odsouhlasených.

IV.	TERMÍNY PLNĚNÍ

  - Projektant se zavazuje, že vypracuje a dodá Dílo v termínu do 31. 10. 2025

    - Výkon autorského dozoru část díla dle čl. II odst. 2.2 písm. b) této smlouvy bude prováděn po dobu provádění příslušné stavby, přičemž objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 5 pracovních dnů předem.

# V.	CENA ZA DÍLO

  - Smluvní strany sjednávají cenu za Dílo jako cenu pevnou a nepřekročitelnou, která nebude žádným způsobem jednostranně měněna nebo valorizována. Cena za Dílo sjednaná v této smlouvě zahrnuje všechny činnosti projektanta.

  - V ceně za Dílo jsou započteny veškeré náklady projektanta na provedení Díla, které projektantovi vzniknou a/nebo mohou vzniknout při provádění Díla. K ceně za Dílo bude připočtena DPH v zákonné výši.

  - Bude-li rozsah Díla podstatným způsobem objednatelem věcně změněn nebo doplněn, zejména přijde-li ze strany objednatele požadavek na změny proti již projednaným a odsouhlaseným řešením, nebo doplňky nad rámec rozsahu vymezeného touto smlouvou, případně požadavek na rozšíření Díla, smluvní strany v dobré víře projednají na žádost projektanta případnou úpravu ceny Díla.

  - Celková výše ceny za vypracování projektové dokumentace činí 1.105.000,- Kč

Cena za autorský dozor činí 80.000 Kč.

V ceně za autorský dozor jsou zahrnuty náklady na cestovné.

Celková cena díla činí 1.185.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  - Platby ceny za Dílo budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:

- úhrada části ceny Díla za vypracování projektové dokumentace měsíčně na základě předložené rozpracovanosti

- doplatek do 100% ceny Díla za vypracování projektové dokumentace po předání díla

- cena za autorský dozor dle měsíčního výkazu hodin*1600 Kč (v ceně je zahrnuto cestovné) za předpokladu, že bude projektované Dílo fyzicky prováděno a výkon funkce autorského dozoru tak bude součástí realizace.

  - Daňové doklady (faktury) vystavené v souvislosti s touto smlouvou musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny projektantovi k doplnění či opravě. Daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména tyto údaje:

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest projektanta a objednatele,

- IČO a DIČ projektanta a objednatele,

- specifikaci této smlouvy,

- číslo platebního dokladu (faktury),

- den vystavení, den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,

- fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, včetně daně z přidané hodnoty,

- označení předmětu plnění zakázky

- razítko a podpis projektanta.

- název a číslo projektu, pro který je Dílo připravováno

  - Objednatel zaplatí cenu za Dílo projektantovi na základě projektantem řádně vystavených daňových dokladů (faktur) v souladu s dohodnutým platebním kalendářem stanoveným touto smlouvou. Splatnost projektantem vystavených daňových dokladů (faktur) je 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení těchto daňových dokladů (faktur) objednateli.

  - Daňový doklad – faktura musí být zaslán nástrojem elektronického předávání zpráv na e-mail adresu fakturace@albertinum.cz

  - Zaplacení ceny za Dílo se bude provádět bezhotovostním převodem na bankovní účet projektanta uvedený na faktuře.

  - Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) do data splatnosti vrátit projektantovi, který jej opraví nebo vystaví nový. V obou případech se běh lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu (faktury) obnovuje.

  - Zjistí-li objednatel u předaného a převzatého Díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn projektantovi daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou platbu pozastavit do doby vyřešení nároku plynoucího z těchto vad plnění.

VI.	povinnosti objednatele

  - Objednatel poskytne projektantovi bez zbytečného odkladu všechny údaje, průzkumy, zprávy a informace týkající se Stavby, které má objednatel k dispozici a považuje je za důležité pro provádění Díla. Objednatel poskytne projektantovi bez zbytečného odkladu potřebnou součinnost požadovanou projektantem, pokud lze takovou součinnost pro účely provádění Díla v souladu s touto smlouvou po objednateli rozumně požadovat.

  - Objednatel prostuduje dokumenty předané objednateli projektantem v souvislosti s prováděním Díla, sdělí projektantovi podle potřeby svoje rozhodnutí, připomínky a námitky, a pokud to objednatel bude považovat za vhodné, udělí případně projektantovi souhlas s postupem prací v další fázi Díla.

VII.	odpovědnost a povinnosti Projektanta

  - Projektant poskytuje objednateli ve smyslu ustanovení § 2619 odst. 1 NOZ záruku za jakost Díla v délce 2 (slovy: dva) roky. Tato záruční doba běží pro každé dílčí plnění (tj. část Díla) zvlášť a počíná běžet ode dne převzetí dílčího plnění (části Díla) objednatelem, bylo-li dílčí plnění (tj. část Díla) převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad (tj. odstranění vad a nedodělků), bylo-li dílčí plnění (tj. část Díla) objednatelem převzato s výhradami.

  - Projektant objednateli zaručuje, že Dílo bude po dobu trvání záruky způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si tuto způsobilost po celou dobu trvání záruky dle této smlouvy.

  - Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad Díla ze strany projektanta.

  - Projektant je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě Díla písemně sdělit objednateli, zda vytýkanou vadu uznává nebo z jakých důvodů odmítá vadu uznat. Projektant je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII.	VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A AUTORSKÁ PRÁVA

  - Vlastníkem jednotlivých hmotných částí Díla se stává objednatel okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu dle věty první článku 3. 9. této smlouvy.

  - Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

  - Projektant prohlašuje, že je ve vztahu ke všem osobám, které jsou vůči němu v pracovněprávním poměru, v postavení vykonavatele majetkových práv autora k zaměstnaneckému dílu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona.

  - Projektant touto smlouvou poskytuje objednateli za podmínek níže uvedených výhradní časově a teritoriálně neomezenou licenci k užití všech autorských děl vytvořených při plnění této smlouvy ke všem způsobům užití v rámci projektu realizace Stavby.

  - Licence podle tohoto článku smlouvy je poskytována objednateli projektantem bezplatně, a to ode dne předání Díla objednateli, přičemž při převzetí části Díla je licence k této části Díla poskytnuta předáním příslušné části Díla.

  - Objednatel je oprávněn užít části Díla chráněná autorským zákonem výhradně a pouze v rámci projektu realizace Stavby a v rámci případných budoucích oprav, úprav, rekonstrukcí nebo změn Stavby resp. budovy, které se Stavba týká.

IX.	SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Projektant se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení oproti termínu předání dle článku 4.1. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody v rozsahu, v jakém škoda přesahuje výši smluvní pokuty

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

  - Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- projektant bude v prodlení s plněním kteréhokoli z termínů pro provedení a/nebo dodání Díla dle článku 4.1. této smlouvy o více než 30 kalendářních dní nebo

- v případech stanovených v platných a účinných právních předpisech

  - Projektant je oprávněn od této smlouvy odstoupit od této smlouvy pouze, pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny za Dílo oproti článku 5.8. této smlouvy o více než 60 kalendářních dní.

X.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Projektant se zavazuje, že neodevzdá žádné třetí osobě údaje o Dílu, know-how dispozičního řešení, materiálů a nákladů na realizaci Stavby. Dále se projektant zavazuje, že všechny písemné početní, grafické a jiné dokumenty týkající se Díla nepoužije a neposkytne žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Projektant je povinen výše uvedené závazky přenést i na své subdodavatele. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní pro subjekty, které spolupracují na Díle v souladu s touto smlouvou.

  - Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy, dohody a ujednání, ať už písemné nebo ústní. Žádná jiná dohoda, prohlášení, smlouva nebo příslib, neobsažené v této smlouvě nebo v jejích přílohách, učiněná kteroukoliv ze smluvních stran nebo oběma smluvními stranami, nebudou ve vztahu k plnění dle této smlouvy pro žádnou ze smluvních stran závazné nebo účinné.

    - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po jednom výtisku, pokud nebyla smlouva opatřena elektronickými podpisy.

  - Projektant prohlašuje, že mu při jednání o uzavření této smlouvy byly sděleny ve smyslu ustanovení § 1728 NOZ všechny skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a převzetí jeho závazku řádně a včas provést Dílo v souladu s touto smlouvou a že neočekává ani nepožaduje od objednatele žádné další informace v této věci. Projektant dále prohlašuje, že mu byly před uzavřením této smlouvy předány všechny podklady potřebné pro řádné a včasné provádění Díla v souladu s touto smlouvou a že k těmto podkladům nemá žádné námitky.

  - Je-li kterékoli ustanovení smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude takovým prohlášeno rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost dalších ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, platným a vynutitelným, které svým obsahem nejlépe odpovídá obsahu a účelu ustanovení původního, neplatného a nevynutitelného.

  - Nedílnou součást této smlouvy tvoří

-	příloha č. 1 – Zadávací podmínky

-	příloha č. 2 – nabídka zhotovitele.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany se dohodly, že Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, jako povinný subjekt, bezodkladně, avšak nejpozději do 30 dní po právoplatném uzavření této smlouvy, odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

| Objednatel v Žamberku dne ____________________________ Ing. Pavel Špaček ředitel | Zhotovitel v Brně dne __________________________________ Ing. Jiří Reitknecht jednatel |
| --- | --- |