SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle občanského zákoníku – zákon č.89/2012, § 2586 - 2630 mezi smluv. stranami:

1. Objednatel:
Minor
Vodičkova 674/6
110 00 Praha 1
IČ: 00064351
2. Zhotovitel:  A – Z  KOVOSERVIS  s. r. o.
Březinova 485 / 18
186 00 Praha 8          
IČ: 27244211

DIČ: CZ27244211

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném


Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107191

bank. spoj.: KB P-8        č.ú.: 35-5607460217/0100
I.

Předmět díla a místo plnění

Výroba a montáž 1 ks ocelových dveří do objektu Divadla Minor, Galaxie v Praze 11.

Jedná se o konstrukci z jeklových profilů 40 x 40 x 2 mm s výplní svařovanou sítí s oky 50 x 50 x 4 mm a plechem o síle 1,5 mm. Součástí tohoto díla je doprava, montáž a základní nátěr.

Rozpis ceny:

jednokřídlé dveře 
1060 x 2140



17 860,-

3 x pant 120






     750,-

1 x kapsa pro zámek





     220,-

montáž mříže






  4 800,-

samozamykací zámek mechanický 50/90


  6 220,-
kování klika/koule rozteč 90




  2 580,-
cylindrická vložka 3. BT + 5 klíčů



     905,-
Yale Linus L2, černý + Yale Linus klávesnice

  9 899,-

montáž a seřízení zámku




  3 600,-
celkem bez DPH





46 834,-
celková cena včetně 21% DPH



56 669 Kč

II.

Lhůty plnění
Termín výroby a montáže smluveného díla je do 4 týdnů po podpisu této smlouvy a zaplacení zálohy uvedené v odstavci č. IV. Dnem zaplacení zálohy se počítá den připsání uvedené částky na účet zhotovitele, nebo den platby v hotovosti. V případě nezaplacení smluvené zálohy do 4 týdnů po podpisu této smlouvy, tato smlouva pozbývá platnosti.
III.

Cena díla
Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 56 669 Kč včetně 21 % DPH.
IV.

Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na zaplacení sjednané smluvní ceny včetně DPH takto:

a) Zálohu ve výši 30 000 Kč uhradí objednatel po oboustranném podepsání smlouvy v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet zhotovitele.

b) Doplatek ve výši 26 669 Kč uhradí objednatel po dokončení díla bankovním 
převodem na účet zhotovitele na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem 

se splatností 14 dnů.
V.

Sankce
1. Při nesplnění termínu dokončení díla je zhotovitel povinen poskytnout slevu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Při nesplnění platebních povinností je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
VI.

Ostatní ujednání
1. Zhotovitel není v prodlení smluvené lhůty plnění, pokud nemohl splnit svůj závazek dle této smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, či v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele ( např. počasí nevhodné pro montáž díla ).

2. Objednatel zajistí přípojku elektrického proudu 220V/16 A a přístup na místo plnění připravené pro montáž díla dle této smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje že vlastní veškerá potřebná povolení pro montáž díla dle této smlouvy ( např. souhlas majitele objektu, povolení stavebního úřadu ).

4. Záruční doba na dílo se sjednává na 24 měsíců od dokončení díla.

VII.

Závěrečná ustanovení
Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku z.č. 89/2012Sb. a dalšími všeobecně platnými právními předpisy. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle a na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

           V Praze dne:                                            V Praze dne:

           Za zhotovitele:                                         Za objednatele:

