Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Objednatel:	Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti

Sídlo: Na Květnici 1657/16, 140 00, Praha 4

Zástupce: MUDr. Ondřej Felix, LL.M., ředitel

IČO: 19738269

DIČ: CZ19738269

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dodavatel:	T-MAPY spol. s r.o.

Sídlo: Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307

Zástupce: Ing. Milan Novotný, jednatel společnosti

IČO: 47451084

DIČ: CZ47451084

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

- Obecná ustanovení

  - Objednatel a Dodavatel uzavřeli 19.6.2025 smlouvu o dílo č. TM/2025092 publikované v registru dne 25.06.2025 pod ID smlouvy: 31712269

  - Objednatel a Dodavatel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TM/2025092 (dále jen „Dodatek“)

- Předmět dodatku smlouvy

  - Objednatel a Dodavatel se dohodli na následující změně ve Smlouvě:

Článek 3.2 nově zní:

„Dodavatel se zavazuje provést dílo do 175 dní od účinnosti této smlouvy.“

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

  - Tento dodatek je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele dne 		                          Za dodavatele dne

MUDr. Ondřej Felix, MBA, LL.M., ředitel         Ing. Milan Novotný, jednatel