příloha s.01.4

komplexní servisní služby

Smlouva

| Název zakázky | Servisní služby pro tunely TSK |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy Objednatele | 6/24/5500/002 |
| Datum uzavření | viz datum el. podpisů za Objednatele v kmenové části Smlouvy |

strany

| Objednatel | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice |
| IČO | 03447286 |
| Zástupce Objednatele | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Dodavatel | Společnost SAT-MET-TBR-SETU 2023 |
| Dodavatel (vedoucí společník) | SATRA, spol.s r.o. |
| Sídlo | Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 |
| IČO | 18584209 |
| Dodavatel (další společník) | Metrostav TBR a.s. |
| Sídlo | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |
| IČO | 09884572 |
| Zástupce Dodavatele | xxxxxxxxxxxx |

S.01.4 – komplexní servisní služby

Souhrnné údaje

| Tunely | všechny (TKB, SAT, ATM, ZAT, LAT, TAT, SVT, VT, ŽT) |
| --- | --- |
| Den vložení Zadání do Smlouvy | potvrzením Zadání Dodavatelem |
| Cena služeb | podle Nabídky |
| Způsob určení Ceny služeb a platby | měřením skutečného množství jednotlivých položek Nabídkové ceny vykazovány a propláceny měsíčně |
| Valorizace | ano |
| Datum zahájení | 1. 10. 2025 |
| Doba pro dokončení | 30. 9. 2026 |
| Požadavky na akceptační test a akceptační kritéria | - |
| Odstranění vad z Potvrzení převzetí | - |
| Zádržné | - |
| Bankovní záruka | - |
| Záruční doba | podle Smlouvy |
| Výpověď | žádná ze Stran nesmí vypovědět závazky ze Zadání |
| Registr smluv | Zadání řady S podléhají uveřejnění v registru smluv |

Základní popis a záměr

Dodavatel musí poskytovat Služby v rozsahu stanoveném v tomto Zadání.

Dodavatel musí respektovat související pokyny Objednatele.

Předmět

Dodavatel musí splnit požadavky Objednatele odpovídající soupisům činností, které jsou přílohou Zadání, s výjimkou Nezbytných služeb.

Pokud Objednatel v souvisejícím pokynu nestanoví jinak, tak činnosti:

jejichž četnost je v soupisu činností stanovena, realizuje Dodavatel podle stanovené četnosti;

u nichž je v soupisu činností stanoveno, že mají být realizovány dle potřeby, jsou realizovány poté, co k tomu Objednatel vydá pokyn a v rozsahu takového pokynu.

Dodavatel postupuje v souladu s příslušným Ročním plánem činností, týdenním plánem činností a plánem uzávěr Tunelu. Pokud tyto plány nejsou v souladu se Smlouvou vypracovány, postupuje Dodavatel podle pokynů Objednatele.

Milníky

Za milník je považován časový okamžik, ke kterému měla být splněna povinnost vyplývající z právního předpisu nebo aplikovatelné technické normy v souvislosti s provozem Tunelu nebo Technologického zařízení, přičemž:

tato povinnost je uložena Objednateli jako provozovateli Tunelu; a

Objednatel realizaci činností nezbytných pro splnění této povinnosti delegoval Zadáním na Dodavatele.

Typicky se jedná o provedení revize Technologického zařízení, zkoušek Tunelu atd.

Místo plnění (Staveniště)

Podle povahy Služeb.

dokumentace Dodavatele

V podrobnostech viz soupisy činností k jednotlivým Tunelům, případně související pokyny Objednatele.

Výstup

Výstup služeb

Pokud Výstup nevyplývá ze soupisu činností, stanoví jej Objednatel v souvisejícím pokynu.

Ohledně Dílčích výstupů to platí obdobně.

Důvěrné informace

Informace považované Objednatelem za důvěrné

Všechny Dílčí výstupy a Výstupy jsou důvěrnými informacemi. V pochybnostech požádá Dodavatel Objednatele o vydání souvisejícího pokynu.

nda

nda JAKO PODMÍNKA

Přílohy

Seznam příloh Zadání

| číslo | popis |
| --- | --- |
| 1 | společný soupis činností_20250930 |
| 2 | soupisy činností k jednotlivým Tunelům (TKB, SAT, ATM, ZAT, LAT, TAT, SVT, VT, ŽT) |

Podpisy za Strany

Podpisem za Objednatele je Zadání oznámeno ve smyslu písm. a) odst. 5.3 [Oznámení Objednatele] Smlouvy.

Podpisem za Dodavatele je Zadání potvrzeno ve smyslu písm. a) odst. 5.4 [Oznámení Dodavatele] Smlouvy.

| za Objednatele | za Dodavatele |
| --- | --- |
| Praha, 30.9.2025 | Praha, datum podle el. podpisu |
| xxxxxxxxxxxxxxx | Ing. Radek Kopřiva |
| Ředitel úseku | jednatel |
| Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | SATRA,spol.s r.o. |

Nezbytné služby jsou součástí samostatného Zadání.