| Váš dopis značky / ze dne CDV/2025/3352 16. 10. 2025 | Č.j. 8945/SFDI/141080/18283/2025 CEO 108/2025/01 | Vyřizuje / telefon Ing. Bc. Vojtěch Linhart | Praha dne 17. 10. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

Souhlas s prodloužením termínu zakázky (Objednávka CDV OM/2025)

Vážený pane řediteli,

dne 16. 10. 2025 jsme obdrželi Vaším výše uvedeným dopisem (na SFDI evidováno pod 
č. j. 8945/SFDI/18221/2025) Žádost o posunutí termínu plnění zakázky 
č. j. 8945/SFDI/141080/8884/2025 (dále jen „Žádost“). V Žádosti požadujete „posunutí termínu plnění zakázky č. j. 8945/SFDI/141080/8884/2025 (Provedení ověření údržby vybraného vzorku 25 mostů)“, zadané Objednávkou CDV OM/2025 č.j. 8945/SFDI/141080/8884/2025, 
CEO: 108/2025 ze dne 5.6.2025 (dále jen „Objednávka“) o jeden měsíc do 30. 11. 2025.

Vámi v Žádosti předložené odůvodnění časového posunu v provádění kontroly mostů a finalizaci protokolů  o kontrole, vyplývající ze:

- 	zpoždění terénních prací zejména z důvodu pozdějšího zpřístupnění některých mostních objektů jednotlivými správci

- 	a z nesprávného odhadu časové náročnosti zpracování vlastního hodnocení a protokolů z prohlídek ze strany zpracovatele v požadovaném technickém detailu – vzhledem k tomu, že  jedná o pilotní realizaci

jsem posoudil jako opodstatněné a v souladu se Smlouvou o vertikální spolupráci na poskytování poradenských služeb ze dne 22.5.2025, č.j. 1772/SFDI/8343/2025, Článkem 5, odst. 5.4., na základě které byla vystavena Objednávka, souhlasím s prodloužením termínu předání protokolů o ověření údržby mostů. Novým termín pro předání protokolů o ověření údržby mostů v elektronické podobě s elektronickým podpisem na v Objednávce uvedené emailové adresy je  nepozději do 30. 11. 2025.

K jiné úpravě než ke změně lhůty nedochází.

S pozdravem

Ing. Ondřej Papež

ředitel Odboru kontroly

Dodavatel:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

XXX

divize Udržitelné dopravy a diagnostiky

Líšeňská 2657/33a

636 00 Brno - Líšeň

IČO: 44994575

Číslo B.Ú: XXX