DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0253/24

„SLEDOVÁNÍ STAVU VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY

VE ZLÍNSKÉM KRAJI“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxxxxx

E-mail:					xxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					PavEx Consulting, s.r.o

Adresa:					Srbská 53, 612 00  Brno

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 21501

IČ:						63487624

DIČ:						CZ63467624

Zastoupený:					Ing. Luděk Mališ, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx

Tel.:						xxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Komerční Banka, a.s., č. ú. 7215750257/0100

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0253/24 ze dne 28.5.2024 z těchto důvodů:

Z důvodu nutnosti zapracování všech oprav vozovek do každoroční zprávy bylo dohodnuto, že termín splnění díla v letech 2026 a 2027 bude každoročně do 31.12.

Článek II.

Čas a místo plnění díla

- Termín splnění díla (každoročně):

1)  od 1. 8. do 15.12. sběr poruch, vyhodnocení dat a související zpracování dle TP 87

2)  odevzdání souhrnné zprávy do 31.12.

- Místo plnění: silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji

- Místo předání dokladů pro předání díla:	sídlo objednatele

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně       27.10.2025                 				V Brně 27.10.2025

......................................................                                     .......................................................

Ing. Bronislav Malý					     Ing. Luděk Mališ

ředitel						              ředitel