Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)

Smluvní strany

Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00  Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „objednatel“

a

Antonín Pata – práce kamenické a restaurátorské

Na Prameni 583, 252 41 Dolní Břežany

IČO: 16055551

Bankovní spojení: …………..

Číslo účtu: …………………..

Tel.: ………………….

(dále jen „zhotovitel“)

čl. 1. Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2025, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla.

  - Předmětem tohoto dodatku je provedení menšího rozsahu kamenických prací provedených při rekonstrukci opukové zdi v zahradě ÚMČ Praha-Troja, Trojská 96/230, Praha 7, Troja.

čl. 2. Méněpráce

2.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede menší rozsah kamenických prací.

Důvodem je, že na části ohradní zdi není nutné provedení vybourání narušeného zdiva

a vsazení nových opukových kamenů.

2.2 Cena méněprací je 27 500,- Kč

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění

Smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2025 v následujících částech:

čl.  5 Cena díla:

Původní cena za provedení díla: 235 300,- Kč bez DPH

(slovy: dveštětřicetpětticíctřistakorunčeských  )

Nová cena po odpočtu dodatku: 207 800,- Kč bez DPH

(slovy:dvěstěsedmtisícosmsetkorunčeských )

čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2025 zůstávají beze změny.

10.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na

profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

10.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

10.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 20. 10. 2025

Objednatel                                                                                   Zhotovitel