| OBJEDNAVATEL: |  | DODAVATEL: |
| --- | --- | --- |
| Městská nemocnice následné péče |  | DWS Ing s.r.o. |
| K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9 |  | U dětského domova 698/1 |
| IČ: 45245843 |  | 182 00 Praha 8 |
| Č. ú.: 2000810002/6000 |  | IČ: 14255766 DIČ: CZ14255766 |

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 412/2025

Vyřizuje: Mgr. Iva Vyšatová, 721 969 827, reditel@mnnp.cz

PŘEDMĚT: Objednávka na „ Oprava serverovny“

- Objednavatel tímto objednává u Dodavatele DWS Ing s.r.o. plnění zakázky „Oprava serverovny“ v rozsahu dle cenové nabídky a zpracovaného rozpočtu (položkový rozpočet) ze dne 20. 10. 2025.

- Předmětem plnění zakázky je kompletní oprava místnosti serverovny. Jedná se o opravu stěn (včetně výmalby) výměny 3 kusů racků za nové, elektroinstalace – silnoproud a slaboproud, včetně nových zásuvek, vypínačů a osvětlení, jiná organizace prostoru, nová antistatická podlaha (+ příslušenství). V ceně zakázky je počítáno s montáží, demontáží současných prvků, přepojování techniky a ekologické likvidace veškerého odpadu (včetně přesunu hmot). Specifikace je v připravena v Příloze č. 4 – Položkový ceník a v Příloze č. 5 – Výkres „Oprava serverovny“. Veškeré práce se budou konat za provozu nemocnice, proto je nutné plánovat vše se zadavatelem. Přepojování IT techniky se bude konat v době kdy je provoz v nemocnici co nejmenší (tedy víkendové či noční práce) s následnou kontrolou, zda je technika funkční.

- Cena zakázky je stanovena na základě cenové nabídky (poptávkového řízení) Dodavatele ze dne 20. 10. 2025 na částku 486 843,61 Kč bez DPH, tj. 589 080,77 Kč s DPH. Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou k dosažení záměru objednavatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele nutné pro plnění této zakázky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (tudíž pokud nabídka neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny, pokud nebude dohodnuto jinak (pokud dojde ke snížení ceny – méněpráce, nebo dojde ke změnám sazby DPH.

- Platební podmínky: fakturace proběhne po kompletním předání zakázky, dodavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury je 30 dní od doručení.

- Termín plnění zakázky je stanoven do 31.12.2025. V případě prodlení dodavatele s předáním zakázky je objednavatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta nebude účtována pokud dojde k znemožnění přebrání zakázky ze strany objednavatele a dále ze strany dodavatele při zásahu vyšší moci např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události.

- Uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednavatel. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

V Praze 3. listopadu 2025

Objednavatel                                                                            Dodavatel

Mgr. Iva Vyšatová                                                                      Ivan Dumnych

ředitelka MNNP                                                                   jednatel DWS Ing. S.r.o.