## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci ## „ SŠGO Zlín – stavební úpravy kotelny a tělocvičny “ ## uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto:

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Název Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Sídlo Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Statutární orgán Mgr. Petr Úředníček – ředitel školy

Zřizovací listina Zlínského kraje č.j. 278/2001

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních Mgr. Petr Úředníček – ředitel školy

- ve věcech technických Dana Nesrstová – vedoucí ekonomicko-provozního úseku

IČO 00545121

Bankovní ústav Komerční banka, a.s.

Číslo účtu 15733661/0100

Telefon 575 570 951 E-mail nesrstova@gaozl.cz ID DS cywveyf Zhotovitel # název: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. adresa: Mostní 5552, 760 01 Zlín IČO: 25560191 DIČ: CZ25560191 Statutární orgán: Marek Bainar, jednatel společnosti Osoby oprávněné jednat: - ve věcech smluvních: Marek Bainar, jednatel společnosti - ve věcech technických: Radim Fojtášek – projektový manažer telefon: +420 603 410 373 e-mail: info@spzlin.cz bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín číslo účtu: 35-1597080297/0100 IS DS: uzp3t43

- PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „SŠGO Zlín – stavební úpravy kotelny a tělocvičny“ uzavřené dne 3.6.2025, (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1 je navýšení rozsahu sjednaných stavebních prací a z toho vyplývající navýšení ceny díla.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1.	Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést stavební práce nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené Smlouvy (vícepráce). Tyto práce jsou předmětem Změnového listu č. 1

  - Z hlediska ust. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), jsou ve Změnovém listu č. 1 navrženy vícepráce ve výši 228.452,76 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 103.404,95 Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Výše popsané změny se dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože celková hodnota navrhovaných změn dodatku č. 1  dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. dosahuje hodnotu 331.857,71 Kč bez DPH, což znamená navýšení původní hodnoty závazku o 4,52 %.

  - Článek 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odstavec 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.6., který zní:

2.2.1.6. změnovým listem č. 01, který je přílohou Dodatku č. 1 této smlouvy.

  - V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.5 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, povolením stavby, technickými parametry investičního záměru, nabídkou (odst. 2.2.1.3. této smlouvy), touto smlouvou a změnovým listem č. 1. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

4. ZMĚNA ČLÁNKU 3 SMLOUVY

4.1.	V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se v odst. 3.9. bod 3.9.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:

3.9.1.	Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnového listu č. 1 (příloha Dodatku č. 1 této smlouvy).

5. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 228 452,76 Kč bez DPH a neprovedených projektovaných stavebních pracích (méněpráce) ve výši 103 404,95 Kč bez DPH.

Původní celková cena díla ve výši 7.338.945,82 Kč bez DPH se tedy navyšuje o hodnotu rozdílu mezi hodnotou víceprací a méněprací, který činí 125.047,81Kč bez DPH, na novou celkovou cenu díla ve výši 7.463.993,63 Kč bez DPH.

5.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených ruší znění odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

5.2.	Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla:	7.463.993,63 Kč (bez DPH)

1.567.438,66 Kč (DPH 21 %)

9.031.432,29 Kč (včetně DPH)

(slovy: devětmilionůtřicetjedentisícčtyřistatřicetdvě koruny české dvacetdevět haléřů)

5.3.  V článku 5 CENA DÍLA se první věta odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky, a změnového listu č. 1.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

6.4. V případě, že tento dodatek smlouvy bude vyhotoven a podepsán v tištěné formě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek smlouvy bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha Změnový listy č. 1.

Ve Zlíně 10.10. 2025  	                                                              Ve Zlíně 10.10.2025

Objednatel                                                                                    Zhotovitel

Mgr. Petr Úředníček                                                                     Marek Bainar

ředitel                                                                                            jednatel

………………………………..					   ………………………………………