Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2025

Uzavřený níže uvedeného dne mezi

Objednatel:

Název: Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Sídlo: Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk

Zastoupený: Mgr. Martinem Liškou, ředitelem

Osoby oprávněné jednat (zástupci)

- ve věcech smluvních Mgr. Martin Liška – ředitel

- ve věcech technických Ing. Alena Malotová – vedoucí ekonomického úseku Pavel Vaněk – vedoucí technického úseku

IČO: 70850895

DIČ: není plátce DPH

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-771680227/0100

E-mail: martin.liska@dsloucka.cz

ID DS: 8y9u567

dále jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název: CODACO ELECTRONIC s.r.o.

Sídlo: Hemy 825, 757 01 Valašské Meziříčí

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 28530

Osoby oprávněné jednat (zástupci)

a) ve věcech smluvních Jiří Flodr – jednatel

b) ve věcech technických Lukáš Heitel – obchodně-technický manažer

Vedoucí realizačního týmu: Lukáš Heitel – obchodně-technický manažer

IČO: 25365312

DIČ: CZ25365312

Bankovní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 161399649/0600

E-mail: obchod@codaco.cz

ISDS: x3av7tt

dále jako „Zhotovitel“ na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“)

### Článek I.

Úvodní ustanovení

- Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

- Smluvní strany mezi sebou dne 1. 9. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo nazvané jako „Instalace komunikačního systému sestra – klient, a to na domově pro seniory – budova č.p. 128 (dále DS), a na domově se zvláštním režimem – budova č.p. 119 (dále DZR) (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých po jejím uzavření dohodly na změně této smlouvy uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

### Článek II.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna sjednaného termínu dokončení a předání řádně provedeného díla takto:

Čl. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Termín dokončení a předání řádně provedeného díla, tj. bez vad a nedodělků: nejpozději do 22.12.2025

### Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní články Smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění.

- Tento dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 1 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 1 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce v elektronické podobě; bude podepsán elektronickými certifikáty (podpisy).

- Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Loučce dne: 7. 11. 2025

.………………………………………..                        .………………………………………..

Mgr. Martin Liška, ředitel					Jiří Flodr, jednatel

Domov pro seniory Loučka, p. o.				CODACO ELECTRONIC s.r.o.