MZE-80276/2025-12122

mzedms030389645

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-80276/2025-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 ID DS: bedfv84 |
| --- | --- |

Prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2025 No923 LPIS Stabilizace hranic LPIS (Z41184)

Vážený pane xxx,

ve věci akceptačního termínu pro PZ PRAIS III 2025 No923 LPIS Stabilizace hranic LPIS (Z41184) č. obj. 4500153713 navrhujeme nový termín do 15.2.2026.

Důvodem je skutečnost, že v současnosti již probíhá úspěšné testování hlavního předmětu PZ 923, a to nastavení systému stabilizace hranic DPB v případech, kdy možné odchylky hranic DPB nad novými ortofotomapami  se pohybují ve stanovených technických tolerancích pro přesnost zákresů a z pohledu jejich využití v GPS navigacích zemědělské techniky není vhodné je měnit. Zbývá realizovat pracovně náročný bod 3.2 Vytvoření webové služby pro získání překryvu s odpočitatelnou plochou (LPI_ODP01A). S ohledem na současný vývoj priorit je ale z pohledu MZe třeba přesunout kapacity na realizaci PZ 879 Redesign zemědělských parcel, aby následně bylo možno zahájit další kroky vedoucí ke stabilizaci číslování DPB a dokončení předmětné webové služby odsunout na později.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Leona Slabochová

ředitelka odboru

Přílohy