Smlouva o DODÁVCE č. OVZ/VZZR/2025/019

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,                    Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Janem Dojczarem, ředitelem Městské policie Pardubice;

tel. xxx xxx xxx; e-mail: xxx@xxx.cz;

Ing. Petrem Kvašem, Městská policie Pardubice;  tel. xxx xxx xxx; email: xxx@xxx.cz;

IČO: 00274046                DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 		xxx xxx/xxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:	TELMO a.s.

Se sídlem:          Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

Zastoupen:	Davidem Valachem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních:    Pavlem Michálkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba: Pavel Michálek, místopředseda představenstva

Tel: xxx xxx xxx 	e-mail: xxx@xxx.cz

IČO: 47307781		DIČ: CZ47307781

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 20073

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:  xxx xxx/xxxx

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) v rámci rozšíření městského kamerového systému Pardubice

SMLOUVU NA DODÁVKU A INSTALACI

„Kamerový systém - rozšíření dohledového systému - nakládání s odpady s využitím 5G sítě“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření městského kamerového dohledového systému města Pardubice – nakládání s odpady s využitím 5G sítě" realizovaného v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). V zadávacím řízení objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou na základě hodnocení nabídek je nabídka předložená dodavatelem, který se zavazuje při plnění této smlouvy  naplnit všechny cíle a zájmy objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.

čl. I

# Předmět smlouvy

- Předmětem plnění je rozšíření městského kamerového dohledového systému – nakládání s odpady s využitím 5G sítě (dále jen „MKDS“) v lokalitě města Pardubice (dále jen „DÍLO“). Předmětem instalace MKDS bude monitoring neoprávněného nakládání s odpady na veřejných prostranství vč. zajištění čtení registračních značek (dále jen „RZ“) přijíždějících vozidel a klasifikace osob na určených místech. Dále je požadovaná integrace těchto AI kamer do stávajícího kamerového systému Geutebrück. Objednatel při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy připouští i použití rovnocenných řešení dodavatelem. Dodavatel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy takovým způsobem, aby byla dodavatelem zajištěna provozuschopnost a kompatibilita s již provozovaným Městským kamerovým systémem v Pardubicích.

Jedná se o dodávku a instalaci 8 ks kamerových setů sestavených z otočných IP kamer s vlastnostmi AI, technologických rozvaděčů vybavených zálohovaným napájecím zdrojem pro 48hodinový provoz, průmyslovým switchem. Jako komunikační trasa kamery - server bude použita služba datové sítě mobilního operátora ve standardu 5G v nastavení APN (Access Point Name). V lokalitách bez trvalého napájení bude instalován záložní akumulátorový zdroj pro napájení z veřejného osvětlení (dále jen „VO“). V lokalitách bez jakéhokoli napájení bude řešeno pomocí vlastního aku zdroje se zajištěným provozem min. 48 hod. Splnění požadavků na videoanalytiku režimu bude řešeno formou upgrade stávající aplikace technologie BriefCam. Městská policie v současnosti využívá pouze zpětnou video synopsi pořízeného záznamu. Po provedeném upgradu bude zajištěn online provoz s níže uvedenými parametry.

Dále součástí předmětu plnění budou datové služby pro 8 kusů SIM karet, které musí splňovat   požadavek objednatele  na neomezený datový tok v síti 5G, s dodavatelem garantovanou maximální cenou datových služeb po dobu 60 měsíců.

- Předmět plnění je podrobněji vymezen v projektové dokumentaci „Rozšíření městského kamerového dohledového systému města Pardubice – nakládání s odpady s využitím 5G sítě“ včetně technické specifice s výkazem výměr, kterou vypracovala v 03/2025 společnost AVALON s.r.o., se sídlem Rokycanova 18, 130 00 Praha 3, IČO: 63978865.

- Stávající městský kamerový systém v Pardubicích je budován na platformě od výrobce Geutebrück. Objednatel při realizaci předmětu plnění předmětné veřejné zakázky připouští i použití rovnocenných řešení dodavatelem. Dodavatel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy takovým způsobem, aby byla dodavatelem zajištěna provozuschopnost a kompatibilita s již provozovaným Městským kamerovým systémem v Pardubicích.

- Veškeré dodané zařízení bude nové a bude pocházet od jednoho dodavatele, a dodavatel bude plně zodpovědný za vzájemnou kompatibilitu jednotlivých součástí. Specifikované systémy budou dodány, instalovány, testovány, zprovozněny a předány objednateli v plně provozuschopném stavu. Systémy musí splnit všechny vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, tyto jsou uvedeny jako minimálně přípustné.

- Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadné a kompletní realizace dodávek a instalace v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

- Dodavatel se zavazuje sjednaný předmět plnění a služby s tím související dodat a provést s odbornou péčí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávacími podklady, ve věcném rozsahu dle této smlouvy.

- Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení a zpracování uživatelského manuálu, vše v českém jazyce.

- Realizační projektová dokumentace (technická specifikace – výkaz výměr), která je součástí zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a tvoří přílohu č. 1 přílohou zadávací dokumentace, a to v aspektech týkajících s dodavatelem navrženého individuálního řešení kamerového systému, bude odsouhlasena zástupcem objednatele a dokumentace skutečného provedení musí být odsouhlasena pověřenou osobou objednatele, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od předložení příslušné dokumentace dodavatele objednateli, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak. Uživatelský manuál bude obsahovat návody pro obsluhu a servisní zásahy, které jsou přístupné technickému personálu na pracovišti. Projekty i manuál bude předán objednateli ve dvou tištěných vyhotoveních.

- Dodavatel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování prostřednictvím Evropské unie, Nástroj na podporu oživení a odolnosti, z programu Národní plán obnovy, Komponenta: 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie. Registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008897. Dodavatel je povinen dodržet všechny podmínky vztahující se k předmětu plnění vyplývající z dokumentů poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR – viz:

# https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/vyzvy-archiv/demonstrativni-aplikace-ekosystemu-siti-5g-pro-chy)

# Realizace projektu musí naplňovat zásadu významně nepoškozovat enviromentální cíle (DNSH - Do No Significant Harm).

- Předmětem plnění dle této smlouvy je též záruční a pozáruční servis kamerového systému.

Objednatel požaduje na předmět plnění záruku min. v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet po provedeném zkušebním provozu od okamžiku podpisu předávacího protokolu. Během trvání záruční lhůty musí dodavatel poskytovat objednateli bezplatný záruční servis včetně dodání potřebných náhradních dílů, s výjimkou případů, kdy bylo poškození předmětu plnění prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou zaměstnanci objednatele nebo vyšší mocí. Záruka musí též zahrnovat provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí. Objednatel požaduje nástup k záruční opravě nejpozději do 24 hodin od prokazatelného oznámení poruchy (např. elektronickou poštou, datovou zprávou) a uvedení zařízení do provozu nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy objednatelem. Cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši dodavatel.

- Po uplynutí záruční doby je požadavkem objednatele poskytování pozáručního servisu dodavatelem po dobu 36 měsíců. V rámci poskytování této služby bude ze strany dodavatele řešeno především provádění preventivních prohlídek nezbytných pro zajištění funkčnosti celého systému, předepsaných kontrol a revizí.

Objednatel též požaduje, aby dodavatel po dobu trvání závazku k provádění pozáručního servisu zajistil opravy kamerového systému v případech, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. Nástup k takové pozáruční opravě musí proběhnout nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení poruchy (např. elektronickou poštou, dopisem) a uvedení zařízení do provozu musí proběhnout nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy objednatelem. Tato služba je řešena nad rámec stanoveného ročního paušálu pozáručního servisu a v rámci této zakázky bude oceněna částkou odpovídající standardnímu servisnímu výjezdu, která je součástí smlouvy v čl. III této smlouvy.

- Dodavatel se dále zavazuje k zajištění:

- připojení do optické sítě, naprogramování a nastavení systému, integraci nové části MKDS do městského kamerového systému;

- opatření k provedení dopravně informačních opatření, a k případnému provedení výkopových prací;

- zajištění bezpečnosti práce;

- zhotovení dokumentace skutečného provedení kamerového systému v listinné podobě (2 ks) a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 2 kusů;

- zajištění všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádné instalaci předmětu plnění dle této smlouvy;

- účasti na pravidelných kontrolních dnech v průběhu realizace předmětu plnění;

- veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;

- likvidace, odvozu a uložení vybouraných hmot, suti a vzniklých odpadů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

- uvedení všech povrchů dotčených instalací předmětu plnění do původního stavu;

- dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních a technických předpisů platných v době provádění instalace kamerového systému, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů;

- technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a jiných dokladů, pokud jsou právními předpisy vyžadovány;

- vedení montážního deníku;

- zhotovení uživatelského manuálu v českém jazyce, který bude obsahovat návody pro obsluhu a servisní zásahy přípustné technickému personálu na pracovišti (nejméně ve dvou vyhotoveních).

- Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

- Dodavatel se zavazuje pro objednatele zajistit a provést dodávku předmětu plnění, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Součástí předmětu plnění je veškerá činnost dodavatele nezbytná k realizaci dodávek předmětu plnění a ke zdárné, kompletní a k danému účelu provozuschopné dodávce předmětu plnění, i v případě, že není uvedena ve výčtu v čl. I. této smlouvy.

- Součástí ceny předmětu plnění uvedené v čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní dodávkou předmětu plnění.  V ceně plnění jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením prohlášení o shodě, certifikátů, záručních listů apod.

- Realizace akce je podmíněna možností čerpání dotace. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci předmětu plnění a nezahájení plnění dodavatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu plnění může upřesnit rozsah a způsob provedení předmětu plnění či členit předmět plnění na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah předmětu plnění či posun termínu plnění musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu předmětu plnění.

- Zadávání případných změn předmětu plnění bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu plnění musí být provedeny formou dodatku v elektronické verzi k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran.

# čl. II

# doba a místo plnění

- Dodavatel se zavazuje dodat objednateli předmět plnění v termínu:

  - Termín zahájení plnění:   na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel doručí dodavateli výzvu k zahájení předmětu plnění po nabytí účinnosti této smlouvy o dodávce, a to minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

1.2. Termín dokončení kompletní dodávky předmětu plnění včetně jejich řádného předání dodavatelem objednateli:

do 60 kalendářních dní ode doručení výzvy objednatele k zahájení plnění.

Pozáruční servis

Po uplynutí záruční doby dle článku X této smlouvy, bude dodavatel po dobu 36 měsíců poskytovat též objednateli pozáruční servis, přičemž předmětem tohoto servisu bude především provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí včetně odstraňování zjištěných závad.

- Místo předmětu plnění dle této smlouvy: území statutárního města Pardubice.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

- Dodavatel je oprávněn přerušit provádění předmětu plnění na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení předmětu plnění. Doba a důvody přerušení provádění předmětu plnění budou dodavatelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do montážního deníku vedeného dle čl. VI odst. 10. této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění předmětu plnění dodavatelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení předmětu plnění se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění předmětu plnění z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Dodavatel je povinen pokračovat v provádění předmětu plnění bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li dodavatel k pokračování v provádění předmětu plnění do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je dodavatel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně dodavatele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen pokračovat v dodání předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Dodavatel je oprávněn po předchozím písemném souhlasu objednatele provést předmět plnění i před sjednaným termínem plnění, pokud to postup a koordinace prováděných prací v místě plnění dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět plnění dodaný ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

# čl. III

# cena za předmět plnění

- Cena za kompletní, řádné a včasné dodání předmětu plnění je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré dodávky, práce, činnosti a náklady související s realizací předmětu plnění dle této smlouvy:

- Nabídková cena za dodávku a instalaci kamerového systému

Dodávka a instalace kamerového systému – v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD	      5.253.340,--	Kč

Datové služby 8 ks datových SIM karet s neomezeným datovým tokem v síti 5G - viz bod B.

Nabídková cena za dodávku a instalaci kamerového systému celkem v Kč bez DPH    5.253.340,--Kč

DPH 21% 								       1.103.201,40Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH                				        6.356.541,40Kč

Pozn: Nabídková cena za datové služby pro 8 ks datových SIM karet, které musí splňovat požadavek objednatele na neomezený datový tok v síti 5G, bude garantovanou maximální cenou po dobu 60 měsíců, tj. i po dobu záruky 24 měsíců a po dobu pozáručního servisu 36 měsíců.

B. Měsíční paušální cena za datové služby v Kč bez DPH pro 8 ks SIM karet

Měsíční paušální cena za datové služby v Kč bez DPH pro 8 ks datových SIM karet  17.600,--Kč

DPH 21% 									    3.696,--Kč

Celková nabídková cena včetně DPH     						   21.296,--Kč

Nabídková maximální cena za datové služby v Kč bez DPH pro 10 ks datových SIM karet, které musí splňovat požadavek objednatele  na neomezený datový tok v síti 5G.

- Cena za pozáruční servis kamerového systému po dobu 36 měsíců

Celková paušální cena 24.000,--Kč bez DPH/12 měsíců, tj. cena v Kč bez DPH/36měsíců 72.000,-- Kč

DPH 21%										    15.120,-- Kč

Celková cena včetně DPH/36 měsíců							    87.120,-- Kč

- Cena jednoho standardního servisního zásahu - pozáruční výjezd dodavatele  k opravě kamerového systému, který zahrnuje veškeré náklady dodavatele  kromě k opravě skutečně spotřebovaného materiálu.

Cena celkem bez DPH								3.750,--	Kč

DPH 21%										   787,50 Kč

Cena celkem včetně DPH							   	4.537,50 Kč

2.  Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět plnění může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že dodavatel realizuje předmět plnění pomocí menšího množství dodávek a s tím souvisejících prací, než předpokládal oceněný soupis dodávek, jež je přílohou této smlouvy; v takových případech je dodavatel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;

b) skrytých překážek místa, kde má být předmět plnění proveden ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být předmět plnění proveden se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být dodavateli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s dodáním předmětu plnění a dodavatel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán a nainstalován.

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s realizací předmětu plnění dle této   smlouvy.

4.  Veškeré možné změny ceny v návaznosti na případné změny předmětu plnění dle této smlouvy musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Veškeré dodávky a práce s tím spojené, které by dodavatel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen dodavateli uhradit.

# čl. IV

# platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

- Pro fakturování a placení se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny části předmětu plnění 
dle čl. III písm. A) této smlouvy, tj. za dodávku a instalaci kamerového systému, bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění na základě skutečně provedených prací a dodávek a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání předmětu plnění dle čl. IX této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny předmětu plnění. Zbývajících 10% ceny předmětu plnění dodavatel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončené dílčí části předmětu plnění bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.

- Pro fakturování a placení se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění 
dle čl. III písm. B) této smlouvy, tj. za provádění pozáručního servisu dle podmínek uvedených v této smlouvě, bude realizována paušální částkou.

- Pro fakturování a placení se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění 
dle čl. III písm. C) této smlouvy, tj. za pozáruční výjezd k opravě kamerového systému, bude realizována tak, že objednatel dodavateli uhradí částku ve výši uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady dodavatele kromě k opravě skutečně spotřebovaného materiálu. Částka za opravu bude fakturována vždy nejdříve po uplynutí 7 dnů od řádného odstranění oznámené vady. Další platební podmínky se přiměřeně řídí ujednáními obsaženými v tomto článku smlouvy, nikoliv však ujednáním týkajícím se pozastávky.

- Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek na 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

- Fakturované částky budou hrazeny bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v této smlouvě, nebo na účet dodavatelem dodatečně písemně oznámený objednateli,

- Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.

- Každá faktura (daňový doklad) musí být opatřena větou:

Projekt „Kontrola nakládání s odpady“ je spolufinancován prostřednictvím Evropské unie, Nástroj na podporu oživení a odolnosti, z programu Národní plán obnovy, Komponenta: 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie. Registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008897.

- Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem, a to dle jednotlivých položek rozpočtu, jakož i vyjádření oprávněné osoby objednatele, že vše fakturované bylo dodáno řádně, včas a bez vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě, příslušné přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či položky rozpočtu, které nebyly odsouhlaseny objednatelem) nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy dodavateli vzniká právo fakturovat). V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli prokazatelně doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

- Požadavkem objednatele je, aby faktury byly dodavatelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele na adresu: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: xxx@xxx.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

- Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

# čl. V

# KVALIFIKAČNÍ podmínky

- Dodavatel se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k předmětu plnění.  Předmět plnění musí být proveden v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.

- Dodávka předmětu plnění a s tím související práce a služby mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění předmětu plnění, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

- Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

# čL. VI

# povinnosti dodavatele

- Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat s vynaložením odborné a veškeré potřebné péče. Dodavatel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.

- Dodavatel se zavazuje, že pokud při provádění dodávek a instalace předmětu plnění dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení a dodávku předmětu plnění co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude o tom neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek dodavatele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o změně předmětu smlouvy, je dodavatel povinen provést předmět plnění tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

- Dodavatel se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při realizaci předmětu plnění a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění předmětu plnění. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku realizace předmětu plnění vznikly.

- Dodavatel se zavazuje při provádění dodávek šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při realizaci předmětu plnění dopustil.

- Dodavatel bude povinen chránit majetek objednatele a majetek třetích osob a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li dodavatel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.

8. Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění smlouvy dle zákona                                č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

- Případný odpad (obalový materiál apod.) dodavatel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu plnění předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu. V případě porušení této povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za porušení této povinnosti.

- Dodavatel se zavazuje vést montážní deník (dále „deník“). Deník bude uložen u dodavatele. Do deníku bude oprávněný pracovník dodavatele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění předmětu této smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění termínu, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění instalace kamerového systému objednatelem, dále záznam o počtech pracovníků dodavatele a užitých třetích osob (poddodavatelů). Do deníku musí být zapisováno čitelně tak, aby nedocházelo k poškozování předešlých zápisů, nebo těch stran, jež jsou určeny k budoucímu zápisu.

- Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby dodavatele. Během pracovní doby dodavatele bude deník na místě plnění trvale přístupný oprávněným osobám.

- Vedení deníku končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA.

- Objednatel je oprávněn sám, nebo prostřednictvím oprávněných osob  kontrolovat plnění této smlouvy ze strany dodavatele. Zjistí-li objednatel, že dodavatel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel ve stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a dále postupoval řádným způsobem.

- Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných dodávkách a s tím souvisejících pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu (jakost) plnění dle této smlouvy a přizvat k nim zástupce objednatele ve věcech technických minimálně 3 dny předem.

- Dodavatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu plnění a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je dodavatel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- V případě pojistné události, v souvislosti s předmětem plnění, jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemné poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.

- Dodavatel je povinen v souvislosti s předmětem plnění zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je dodavatel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

- Dodavatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dodavatel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Dodavatel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.

- Dodavatel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Dodavatel  se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.

- Dodavatel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude dodavatel odpovědný objednateli za jakoukoli takto dodávanou nebo prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval dodavatel sám. Dodavatel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

- Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení předmětu plnění všechny předepsané doklady (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, záruční listy, apod.), bez těchto dokladů nelze považovat předmět plnění za dokončený a schopný předání.

- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí dodavatel použít.

- Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

# čl. VII

# Součinnost objednatele

- Pokud dodavatel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh dodávek a s tím spojených prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění dodávek dohodnutým způsobem, které nebyly patrny ze zadávací dokumentace.

- Objednatel v jeho průběhu realizace předmětu plnění sleduje zejména, zda dodávky a související instalace jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace předmětu plnění neprodleně prokazatelně upozorní dodavatele písemnou zprávou, kterou zašle do datové schránky dodavatele, ale i elektronickou poštou na shora uvedené kontakty dodavatele.

- Technický dozor objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických) není oprávněn zasahovat do činnosti dodavatele, je však oprávněn vydat pracovníkům dodavatele příkaz přerušit dodávky a práce s tím spojené  na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost v místě plnění, život nebo zdraví pracujících v místě plnění, nebo dodavatel provádí předmět plnění vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení dodávek a s tím souvisejících prací.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel a dodavatel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

# čl. VIII

# vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

1. Objednatel se stává vlastníkem dodaného předmětu plnění okamžikem, kdy dojde k protokolárnímu převzetí předmětu plnění nebo jeho dílčí části. Nebezpečí škody po celou dobu provádění předmětu plnění nese dodavatel až do předání předmětu plnění nebo jeho dílčí části.

2. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu dodávaného předmětu plnění a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění proti poškození a odcizení.

# čl. IX

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Závazek dodavatele dodat předmět smlouvy je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.

- Závazek realizovat předmět plnění dle čl. I této smlouvy je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků, včetně řádného dokončení instalace, všech prací a dodávek v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním fungujícího DÍLA objednateli, které bude plně provozuschopné a kompatibilní se stávajícím Městským kamerovým systémem v Pardubicích.

- Podmínkou dokončení předmětu plnění je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných obecně závaznými právními předpisy a technickými normami (ČSN). O všech provedených zkouškách a revizích vyhotoví dodavatel zápis, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek zajišťuje dodavatel výhradně na své náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. Písemné pozvání k účasti na zkouškách je dodavatel povinen doručit objednateli nejméně 3 dny předem.

- K zahájení přejímacího řízení každé dílčí části dodávky předmětu plnění dodavatel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí dodávky nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímky každé dílčí dodávky předmětu plnění. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí dodávky jsou:

za objednatele: Ing. Petr Kvaš, Městská policie Pardubice

za dodavatele :  Pavel Michálek, místopředseda představenstva

- Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení předmětu plnění přizvat další osoby.

- O předání a převzetí předmětu plnění se sepíše předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

- popis předávané dílčí části předmětu plnění;

- soupis předaných dokladů;

- soupis vad, pokud je předávaný předmět plnění vykazuje;

- způsob odstranění případných vad;

- lhůta k odstranění případných vad;

- datum vyhotovení;

- jména a podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.

- Dodavatel je vždy povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k užívání předmětu plnění v okamžiku jeho převzetí objednatelem, a to včetně všech dokumentů zpracovaných dodavatelem ve smyslu činností uvedených v čl. I této smlouvy.

- Objednatel má právo převzetí předmětu plnění nebo jeho části odmítnout, jestliže vykazuje vady, nedodělky nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu realizace předmětu plnění; objednatel není povinen převzít předmět plnění i tehdy, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby část předmětu sloužila svému účelu. Jestliže objednatel převezme předmět plnění s vadami a nedodělky, ač k tomu nebyl povinen, je dodavatel povinen uvést jím realizovanou část předmětu plnění do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu do 14 dnů ode dne převzetí předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím předmětu plnění s vadami není dotčeno ustanovení smlouvy o smluvní pokutě.

- Až do okamžiku odstranění poslední vady předmětu plnění dle této smlouvy se nepovažuje za řádně dodaný.

- Pokud dodavatel neuzná některou z vad vytknutých objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu, byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady dodavatel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.

- Nedokončí-li dodavatel předmět plnění nebo jeho dílčí část dle této smlouvy řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn tuto část předmětu plnění dokončit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele. To platí i pro případ předání předmětu plnění Objednateli, vykazuje-li předaný předmět plnění nebo jeho část vady, jež dodavatel v přiměřené lhůtě po jejich vytknutí neodstranil.

# čl. X

# záruka za jakost

- Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost DÍLA s tím, že po dobu záruční doby bude vše způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí předmětu plnění objednatelem a končí uplynutím 24 měsíců od řádného předání předmětu plnění, není-li dohodnuto jinak. Je-li výrobcem komponentu DÍLA poskytnuta doba delší, platí tato delší doba.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat DÍLO nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.

- Jestliže dodavatel zjistí během záruční doby, že DÍLO nebo jeho část vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí písemným oznámením vad (dále „reklamace“) dodavatele o zjištěných vadách. Za dostatečné se považuje i oznámení pouze elektronickou poštou.

- V reklamaci je objednatel povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči dodavateli uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou lhůtu k odstranění vady dodavatelem považuje lhůta 24 hodin od okamžiku uznání příslušné reklamace, leda by se smluvní strany dohodly na jiné lhůtě.

- Dodavatel se zavazuje do 24 hodin po doručení příslušné reklamace, potvrdit její přijetí a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je dodavatel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.

- Neodstraní-li dodavatel vadu kamerového systému ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví dodavatel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Dodavatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu plnění (atesty, certifikáty, záruční listy apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a dodavatel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností dodavatele.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou dodavatel odpovídá, dokud není dodavatelem prokázán opak.

čl. XI

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- Zhotovitel se zavazuje, že během záruční doby bude objednateli poskytovat bezplatný záruční servis převzaté části kamerového systému dle této smlouvy, přičemž předmětem tohoto servisu bude především provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí včetně odstraňování zjištěných závad.

- Zhotovitel se dále zavazuje, že po uplynutí záruční doby dle článku X této smlouvy, bude po dobu 36 let poskytovat též objednateli pozáruční servis, přičemž předmětem tohoto servisu bude především provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol a revizí včetně odstraňování zjištěných závad.

- Za provádění pozáručního servisu se objednatel zavazuje zhotoviteli v období dle odst. 2 tohoto článku zaplatit paušální roční částku ve výši uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.

- V období pozáručního servisu se zhotovitel také zavazuje k provádění případných oprav kamerového systému, kdy tyto budou probíhat na základě oznámení učiněného ze strany objednatele bezprostředně po zjištění příslušné vady. Objednatel je v rámci oznámení povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev. Zhotovitel se zavazuje převzetí oznámení o vadě potvrdit a provést předběžnou kalkulaci nákladů na opravou spotřebovaný materiál, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku oznámení vady. Příslušnou opravu kamerového systému zhotovitel provede do 24 hodin od okamžiku, kdy objednatel zhotoviteli oznámí, že s kalkulací ceny opravy souhlasí.

- Objednatel za pozáruční výjezd k opravě kamerového systému zhotoviteli zaplatí částku ve výši uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele kromě k opravě skutečně spotřebovaného materiálu. Částka za opravu bude fakturována vždy nejdříve po uplynutí 7 dnů od řádného odstranění oznámené vady. Další platební podmínky se přiměřeně řídí ujednáními obsaženými v čl. IV této smlouvy, nikoliv však ujednáním týkajícím se pozastávky.

- Vyjma částky uvedené v odst. 3. a 5. tohoto článku a ceny za spotřebovaný materiál použitý k opravě v rámci pozáručního servisu, není objednatel povinen hradit za pozáruční servis a s tím spojená plnění žádnou další úplatu.

# čl. XII

# sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.

2. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení dodavatele s dokončením a předáním předmětu plnění v termínu dle čl. II., a to ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení,

- za nesplnění povinnosti dodavatele odstranit vady části předmětu plnění v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 500,--Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění objednatele a dodavatel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

6. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli poté, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30-tého dne po prokazatelném doručení faktury povinné smluvní straně. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

# čl. XIiI

# odstoupení od smlouvy

- Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, jíž je určeno.

- Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

- podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení, v němž figuruje dodavatel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

- dodavatel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a na toto porušení byl upozorněn;

- neprovádí-li dodavatel předmět plnění řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel nesplní jakékoli své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na případné předání neúplné dodávky předmětu plnění se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.

- Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:

- Dodavatel provede finanční ocenění dodaného předmětu plnění, a to v souladu s cenovou nabídkou dodavatele z předmětného zadávacího řízení a zpracuje konečnou fakturu případné neúplné dodávky předmětu plnění; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle cenové nabídky dodavatele.

- Dodavatel si odveze veškeré nenainstalované komponenty předmětu plnění, jež vlastní, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Dodavatel případně vyzve objednatele k převzetí neúplné dodávky předmětu plnění a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení.

- Společně s neúplnou dodávkou předmětu plnění předá dodavatel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy.

5.  Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit dodavateli pouze to, o co se prováděním předmětu plnění obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady dodavatele.

6.  Objednateli budou uhrazeny dodavatelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně dodavatele, a tím pádem nutnosti dokončení předmětu plnění jiným dodavatelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení předmětu plnění.

7. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání   smlouvy vznikly.

# čl. XIV

# závěrečná ujednání

- Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

- Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za dodavatelem.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně či elektronicky a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

- Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran (tj. podle okolností zástupci objednatele nebo zástupci dodavatele uvedeným v úvodních ustanovení Smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet s výkazem výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 20.08.2025 č. usnesení R/6124/2025

V Pardubicích                                                                                       V Praze

Za objednatele                                                                                 Za dodavatele

.................................................                                                    .................................................

Bc. Jan Nadrchal                                                                             David Valach

primátor města					 předseda představenstva