Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 17. 10. 2025

smlouva byla uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola obchodní, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

Zastoupená: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Zhotovitel:

Tomáš Psohlavec

Sídlo: Strážkovice 123, 374 01 Strážkovice

IČO: 73500810, DIČ: CZ8002141906 (plátce DPH)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Tomáš Psohlavec

Telefon, e-mail: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: 2zgpstg

II.

Předmět Dodatku č. 1

Smlouva o dílo byla sjednána za účelem provést opravy stěn, výměnu žlabů a opravu podlah v budově školy na adrese Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3.

Během realizace oprav vyvstala potřeba víceprací oproti původnímu rozsahu ve smlouvě o dílo.

Vícepráce jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 1 (Soupis víceprací – oprava stěn, výměna žlabů, oprava podlah).

Tyto neočekávané vícepráce si vyžádají navýšení ceny zakázky o Kč 29 638,86 Kč bez DPH, tj. Kč 35 963,02 včetně DPH.

Termín pro dokončení oprav se nemění a zůstává do 31.12. 2025.

Dodatkem č. 1 se mění následující části Smlouvy o dílo:

III. Cena a platební podmínky

Původní znění:

Cena díla činí Kč 51 986,04 bez DPH, což je Kč 62 903,54 včetně DPH (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Cena díla činí Kč  81 624,90 bez DPH, což je Kč 98 766,13  včetně DPH (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

Předání a převzetí díla bude stvrzeno protokolem.

VIII. Přílohy smlouvy

Původní znění:

Příloha č. 1 – Soupis prací vč. výkazu výměr – cenová nabídka – oprava stěn, výměna žlabů, oprava podlah, říjen 2025

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Soupis prací vč. výkazu výměr – cenová nabídka – oprava stěn, výměna žlabů, oprava podlah, říjen 2025

Příloha č. 2 – Soupis víceprací – oprava stěn, výměna žlabů, oprava podlah

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.

Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne 18. 11. 2025	V Českých Budějovicích, dne 18. 11.2025

Objednatel:						Zhotovitel:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy			Tomáš Psohlavec, OSVČ