DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY A VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVAZKŮ

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

č. smlouvy Objednatele: 3/20/5800/018

č. smlouvy Zhotovitele: 20047-01

č. Dohody Objednatele: 9/25/7100/003

Účastníci Dohody:

1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

e-mail pro účely fakturace: fakturace@tsk-praha.cz

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupená: Při podpisu Dohody je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění

uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

### (dále též jako „Objednatel“ nebo také „TSK“)

2.  4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

IČO: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

280328

e-mail pro účely fakturace: 4roads@4roads.cz; hana.cervenkova@4roads.cz;

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 299300736/0300

zastoupena: Ing. Jan Semerád, jednatelem

(dále též jako „Zhotovitel“ nebo také „Dodavatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a samostatně dále též jako „smluvní strana“)

Článek I.

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy a vypořádání vzájemných závazků vzhledem k tomu, že:

- uzavřely dne 20.08.2020 Smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 3/20/5800/018 (dále jen „Smlouva“) na akci „Jižní spojka – zkapacitnění MÚK Rybníčky – Průmyslová, Praha 4 a 10, č. akce 1000154 – vypracování PD a zajištění IČ“, jejímž předmětem plnění bylo: zkapacitnění Jižní spojky (Štěrboholské radiály) ze stávajícího uspořádání 2+2 na 3+3, tj. zvýšení počtu jízdních pruhů o jeden v každém směru v rozsahu MÚK Rybníčky a MÚK Štěrboholy, resp. zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí. Součástí inženýrské činnosti je i koordinace a zapracování výstupů ze zjišt'ovacího řízení akce Zkapacitnění průmyslového polookruhu investora - lNV MHMP (dále jen „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“), a

- část Předmětu smlouvy nebyla po dohodě smluvních stran realizována. Realizována byla pouze níže uvedená část:

V rámci projektové přípravy bylo zpracováno kompletní geodetické zaměření, předběžný geotechnický průzkum formou rešerše a zajištění vedení stávajících inženýrských sítí. Dále byl vyprojektován základní model rozšíření trasy na 3+3 pruhy.

- Důvodem nerealizování části Předmětu smlouvy a ukončení zakázky v rozpracovanosti je složitá koordinace na začátku úseku v MÚK Rybníčky se stavbou MO94 – Městský okruh. Z této koordinace vyplývá s ohledem na realizovatelnost jednotlivých záměrů přesun stavebních objektů ze stavby MO do zkapacitnění jižní spojky. Jedná se zejména o úpravu Štěrboholské radiály a Jižní spojky tak, aby obsahovaly připojovací a odbočovací pruhy z MÚK Rybníčky. Dále se jedná o objekty nové dešťové kanalizace, rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, částečné rušení jednotné kanalizace, rušení vodovodu, úprava osvětlení komunikace a další úpravy vedení kabelových tras TSK, chráničky pro budoucí vedení kabelových IS. V rámci řešení MO.

Další stavbou v místě rozhraní předmětných staveb je stavba sdruženého kolektoru a kanálu tepelného napaječe podcházející Štěrboholskou radiálu a zkušební kolej metra vč. Přeložek IS.

V neposlední řadě byla vypracována studie proveditelnosti „CYKLO Sazečská – Rabakovská“. Trasa cyklostezky kříží Štěrboholskou radiálu v místě rozhraní staveb ŠR a MO a zkušební kolej metra.

Z tohoto důvodu není možné Smlouvu dodatkovat v potřebném rozsahu a je nutné zakázku ukončit v rozpracovanosti.

Článek II.

- Smluvní strany konstatují, že:

- Zhotovitel realizoval Předmět smlouvy v rozsahu zúženém dle čl. I. odst. 2 této Dohody řádně a včas;

- Předmět smlouvy v rozsahu zúženém dle čl. I. odst. 2 bude smluvními stranami předán na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“) bez zbytečného odkladuo nabytí účinnosti této Dohody;

- s ohledem na skutečnost, že nebyla realizována část Předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 2 této Dohody, se cena Díla dle Smlouvy snížila o částku 1.314.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta čtrnáct tisíc korun českých), bez DPH; Objednatel tak není povinen tuto částku Zhotoviteli uhradit;

- cena Díla dle Smlouvy snížená o částku uvedenou v čl. II. odst. 1 písm. c) této Dohody, tj. částka ve výši 640.000,- Kč bez DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury dle čl. II. odst. 2 Dohody. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do deseti (10) dnůde dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Předávací protokol bude nedílnou součástí faktury.

- Pro účely tohoto odstavce Dohody sjednávají smluvní strany výhradně elektronickou komunikaci a elektronickou fakturaci, a to s možností využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v této Dohodě. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Dohody výhradně v elektronické podobě [faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky (dále jen „Elektronická faktura“)]. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě, je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Dodavatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou pro tento účel v Dohodě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Dodavatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Dodavatele uvedené pro tento účel v Dohodě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Doručení faktury bez oboustranně podepsaného Předávacího protokolu je vůči Objednateli neúčinné. Na Předávacím protokolu musí být výslovně uveden den předání a převzetí plnění, jména a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Faktura musí obsahovat:

- veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), zatřídění Díla podle klasifikace CZ-CPA a údaje podle § 435 občanského zákoníku;

- ve vztahu k poskytnutému plnění věcně správné a dostatečně podrobné údaje;

- všechny Smlouvou stanovené přílohy;

- číslo Smlouvy.

Objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje podle tohoto odstavce, věcně správné údaje, podklady nebo jiné ujednané dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet lhůta splatnosti.

- Smluvní strany považují konstatování uvedená v odstavci 1 tohoto článku za nesporná, v souladu s obsahem Smlouvy a s obsahem této Dohody, a zároveň prohlašují, že úhradou částky dle čl. II. odst. 1 písm. d) Dohody budou všechny finanční závazky ze Smlouvy a této Dohody mezi nimi vypořádány a že vůči sobě do budoucna nevznesou v této souvislosti žádné další pohledávky nebo nevypořádané nároky.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv, a to v rozsahu nerealizovaných částí Díla. Ke zhotovené části Díla v rozsahu dle čl. I. odst. 2 Dohody nadále trvají práva a povinnosti ze Smlouvy (jako je např. ust. týkající se vlastnického práva, licence, záruční doby, odpovědnosti za vady, smluvní sankce apod.), s výjimkou:

a) povinnosti Objednatele uhradit cenu Díla, tj. částku dle čl. II. odst. 1 písm. d) Dohody ve výši 640.000,- Kč bez DPH,

b) povinnosti Zhotovitele předat zhotovenou část Díla.

Tyto dvě povinnosti vznikají výlučně z této Dohody a řídí se jejími ustanoveními.

Článek III.

Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

- Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

- Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.

- Podrobně jsou práva a povinnosti smluvních stran rozvedeny v příloze č. 1 Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dohody.

Článek IV.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se zavazují, že se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných souvislosti s touto Dohodou.

- Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Jakákoliv jednání směřující ke změně nebo ukončení této Dohody musí být učiněny v písemné formě.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel.

- Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje právním předpisům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakéhokoliv konání či nekonání, kterým by byl zmařen účel této Dohody.

Přílohy:

č. 1 – Souhrnná smluvní doložka

č. 2 – Zmocnění – Ing. Josef Richtr

č. 3 – Oznámení o ukončení zakázky vč. Podrobná kalkulace ceny

V Praze dne…………………			V Praze dne……………………

| ……….………………...…………. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Ing. Josef Richtr místopředseda představenstva na základě zmocnění | …….……………………...…….………. 4roads s.r.o. Ing. Jan Semerád, jednatel |
| --- | --- |