DODATEK Č. 1

KE smlouvĚ o provedení upgrade a implementaci geoportálu npú a poskytování servisních služeb

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka

zástupce pro věcná jednání bez oprávnění právně zastupovat:

- - - - - - -, e-mail: - - - - - - - - - , tel: - - - - - - - - - -

(dále jako „Zástupce objednatele“)

(dále jen Objednatel)

a

VARS BRNO a.s.

se sídlem: Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 634 819 01

DIČ: CZ634 819 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně

Zastoupena: 	Ing. Tomášem Minibergerem, předsedou představenstva

Ing. Davidem Novákem, členem představenstva

Ondřejem Pokorným, členem představenstva

Bankovní spojení, č. účtu: KB a.s. 107-8223910227/0100

zástupce pro věcná jednání:

- - - - - - - - - - -, e-mail:- - - - - - - - - - , tel.: - - - - - - - - - -

(dále jen „Zástupce poskytovatele“)

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřený dne ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen “Dodatek”)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že

  - smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 smlouvu o provedení upgrade a implementaci geoportálu NPÚ a poskytování servisních služeb, ev. č. 266/310/2024, jakožto výsledek veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ev. č. NEN: N006/24/V00023656 a pod názvem: Upgrade Geoportálu NPÚ a servisní podpora (dále jen „Smlouva“),

  - v průběhu realizace plnění dle čl. 1.1.1. písm. b) a f) Smlouvy se ukázaly problémy se zajištěním součinnosti Objednatele v rámci nasazení do testovacího prostředí a dále se vyskytly technické problémy při testování všech integrací na straně Objednatele,

se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění dle čl. 3.1.1. písm. c) Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

# Předmět Dodatku

# Smluvní strany se s odkazem na bod (b) preambule dohodly na změně čl. 3, Doba pro dokončení plnění, konkrétně čl. 3.1.1. písm. c), která nově zní takto:

dílčí část plnění dle čl. 1.1.1. písm. b) až f) této Smlouvy – implementace kompletního nového řešení v testovacím prostředí: nejpozději do 9 měsíců od ukončení Akceptačního řízení dle písm. b) tohoto článku Smlouvy

Objednatel má na kontrolu v rámci Akceptačního řízení lhůtu 14 kalendářních dní od doručení výzvy Poskytovatele k převzetí této části plnění a Poskytovatel má na odstranění vad či nedodělků lhůtu 14 kalendářních dní od sdělení výhrad, jsou-li vzneseny;

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel prostřednictvím registru smluv.

Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne [viz datum el. podpisu]			V Brně, dne [viz datum el. podpisu]

Za Objednatele						Za Poskytovatele

……………………………………                                                         ………………………………….

Ing. arch. Naděžda Goryczková,                     		Ing. Tomáš Miniberger, předseda

generální ředitelka 					představenstva

………………………………….

Ondřej Pokorný, člen představenstva