STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah
ze dne 13. 6. 2025

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“ )

a

Společnost RD na opravy silnic v Kraji Vysočina 2023-2024 složená ze:

Společník 1

MI Roads a.s.

| se sídlem: | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| --- | --- |

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

| IČO: | 17331099 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ17331099 |

a

Společník 2

B E S s.r.o.

| se sídlem: | Sukova 625, 256 01 Benešov |
| --- | --- |

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 7496

| IČO: | 43792553 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ43792553 |
| zastoupená: | Ing. Jiřím Salavou, oblastním ředitelem pro oblast Vysočina a jižní Morava, na základě Smlouvy o sdružení a plné moci |

STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: (dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-3-40 a číslo zhotovitele MIROS25800276, ze dne 13. 6. 2025, spočívající v upřesnění položek na základě geodetického zaměření stavby, zařazení nových položek z důvodu možného poškození spojovacího postřiku a následného znečištění vozovky v okolí stavby, provedení VDZ barvou, v menším rozsahu sanací podkladních asfaltových vrstev oproti předpokladu a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce

a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem ZBV č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

5 820 368,17 Kč

- 243 300,41 Kč

0,01 Kč

5 577 067,77 Kč

1 171 184,23 Kč

6 748 252,00 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Méněpráce ZBV č. 1 Zaokrouhlení

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech

STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY

Q sfdi

STATNI FOND DOFfl

II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah

samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

ZBV č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 10:47:46+01'00'

Ing. Jiří Salava

Digitální podpis:

1	03.12.2025 13:55:13

Ing. Jiří Salava, oblastní ředitel pro oblast Vysočina a jižní Morava, na základě Smlouvy o sdružení a plné moci

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

- (25.2.12.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství |  |  |  |
| 80010015 - II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev průtah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV 1 |  |  |
| [SO 101.1] - Silnice II/132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 91781 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 915111.N | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 93882.R.N | OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 762 134,32 | 1 715 925,48 | -46 208,84 | -2,62 |

- (25.2.12.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství |  |  |  |
| 80010015 - II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev průtah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV 1 |  |  |
| [SO 101.2] - Silnice II/133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 91781 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 93882.R.N | OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 529 658,33 | 2 329 151,47 | -200 506,86 | -7,93 |

- (25.2.12.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství |  |  |  |
| 80010015 - II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev průtah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV 1 |  |  |
| [SO 101.3] - Silnice II/639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 915111.N | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 93882.R.N | OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 198 550,22 | 1 201 965,52 | 3 415,30 | 0,28 |