DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS – CMS

č. j.: MPSV-2024/122430-932

Č. j.: MPSV-2024/122430-932/3

Počet listů: 3

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, PSČ: 128 00 Praha 2, IČO: 00551023, zastoupená Mgr. Karlem Svítilem, ředitelem odboru provozu ICT

(dále jen „Pověřující zadavatel“) na straně jedné

společnost ha-vel internet s.r.o., se sídlem: Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava Muglinov, IČO: 25354973, DIČ: CZ25354973, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9719, zastoupená: Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Pověřující zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako

„Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě na poskytování služeb KIVS – CMS č. j. MPSV-2024/122430-932 ze dne 10. 6. 2024 (dále jen „Dodatek č. 3“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2024 Smlouvu na poskytování služeb KIVS – CMS č. j. MPSV- 2024/122430-932 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat Pověřujícímu zadavateli služby definované v poptávkových listech, jež tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Ke Smlouvě byl dne 22. 1. 2025 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 26. 8. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 2 za účelem aktualizace přílohy č. 1 Smlouvy, resp. aktualizace poptávkových listů č. 40482 a č. 40483 (dále jen „Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2“).

2. V čl. 4 Smlouvy byly mezi Smluvními stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. právo Pověřujícího zadavatele během účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně služeb specifikovaných v poptávkových listech, jež tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů služeb (dále jen „Vyhrazené změny“).

3. Ve smyslu čl. 4 odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy se jedná o změnové požadavky Pověřujícího zadavatele, jejichž důvodem je nutnost zabezpečení aktuálních potřeb Pověřujícího zadavatele, jež jsou uplatněny formou Vyhrazené změny u Poskytovatele.

4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 3, který v návaznosti na uplatnění změnových požadavků Pověřujícího zadavatele mění Smlouvu, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, tak, že se mění její dosavadní Příloha č. 1 Smlouvy – Poptávkové listy a tato se nahrazuje novým zněním. Text nového znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Poptávkové listy je specifikován v příloze tohoto Dodatku č. 3.

1. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

2. V návaznosti na uplatněné změnové požadavky Pověřujícího zadavatele tímto Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, konkrétně její Přílohy č. 1, kterou tvoří níže uvedený poptávkový list:

2.1. Změny sjednané v rámci poptávkového listu č. 40483

a) Smluvní strany tímto sjednávají, že závazek spočívající v poskytování služby s KIVS ID D-VP002- 003139 zaniká k 15. 12. 2025 a tato služba tak nebude poskytována a od 16. 12. 2025 nebude Poskytovateli uhrazena jakákoli částka.

Aktuální údaje jsou uvedené v aktualizovaném poptávkovém listu č. 40483, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 výslovně dohodly, že aktualizovaný poptávkový list, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3, nahrazuje poptávkový list, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

4. Poskytovatel se tímto Dodatkem č. 3 zavazuje provést výše specifikované změny služeb nejpozději do  15.   12.   2025   v případě   připravenosti   Pověřujícího   zadavatele.   V případě,   že   nebude z technických důvodů či z důvodů na straně Pověřujícího zadavatele možné specifikovanou změnu provést do 15. 12. 2025, bude provedena dle individuálního harmonogramu.

5. Pokud Poskytovatel neprovede výše specifikovanou změnu služeb ve stanoveném termínu a/nebo kvalitě z důvodů vzniklých na jeho straně, je Pověřující zadavatel oprávněn požadovat po Poskytovateli úhradu smluvních pokut, které jsou uvedeny v čl. 12 odst. 12.1 a odst. 12.2 Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek č. 3 je Smluvními stranami uzavírán elektronicky prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že obsah tohoto Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.

4. Přílohy:

Aktualizovaný poptávkový list č. 40483

- PODPISY NA DALŠÍ STRANĚ –

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

[image: image1.png]CESKE REPUBLIKY



[image: image2.jpg]



Jméno: Mgr. Karel Svítil

Funkce: ředitel odboru provozu ICT Místo: Praha





ha-vel internet s.r.o.

Jméno: Ing. Pavel Halfar Funkce: jednatel

Místo: Ostrava




Celková maximální

























- -





Katalogový


list





Poptávkový


list č.





Centrální zadavatel





Poskytovatel





Nabídková cena CELKOVÁ


pro hodnocení





ha-vel internet s.r.o.





přípustná cena pro


hodnocení


5 040 000,00





Dynamický nákupní systém


Poskytování služeb KIVS 2017 - 2041








