# č.j. ND/8645/600300/2025

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 10/2025

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem

se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: xxxxxx

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxxx

a

Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxx

a

Michal Jirásek, vedoucí technicko-hospodářské správy ostatních objektů, tel.: xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

2. AG-REAL s.r.o.

zastoupený p. Vladimírem Augustou, jednatelem společnosti

se sídlem: Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

IČ: 60198770

DIČ: CZ60198770

bankovní spojení: KB Praha 10

č. účtu: xxxx

zapsán v obchodním rejstříku: C 24879 vedená u Městského soudu v Praze

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: Vladimír Augusta,

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným vícepracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 10/2025, ze dne 26. 09. 2025 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

II. Předmět Dodatku

„ND – Částečná rekonstrukce sociálního zázemí A+D Národního divadla“

III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku

1. Do stávajícího znění článku I. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se do odstavce 3.  vkládají po dohodě smluvních stran nové pododstavce 3.a) a 3.b) v tomto znění:

3.a) Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 1, ZL 2 a ZL 3, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č.6 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

3.b) S ohledem na změny technických parametrů díla a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto ustanovení jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 1, ZL 2 a ZL 3, které tvoří přílohu č.6 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

2. Stávající znění článku III. „Cena díla, platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy se po dohodě smluvních stran ruší a nahrazuje v tomto znění:

1. Původní celková cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.759.201,39,-Kč bez DPH. Podrobná specifikace původní celkové ceny Díla je stanovena úplným oceněním Díla dle oceněných výkazů výměr z nabídky zhotovitele (příloha č. 1, 2 a 3). Původní celková cena se navyšuje v souvislosti s vícepracemi specifikovanými v příloze č. 6 této smlouvy o  162 897,03 Kč bez DPH.

|  | Rekapitulace ceny | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A/ | Cena díla dle původní smlouvy | 1.759.201,39 Kč |
| B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 1 | 227 601,52 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 1 | -64 704,49 Kč |
|  | Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 | 1 922 098,42 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- Otázky výslovně tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je příloha č. 6 – změnové listy ZL 1, ZL 2 a ZL 3 (Příloha A) a příloha č. 7 – Rekapitulace ZL (Příloha B).

- Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si účastníci přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha č. 6 – Příloha A - změnové listy  ZL 1, ZL 2 a ZL 3

Příloha č. 7 – Příloha B – rekapitulace ZL

za zhotovitele:						za objednatele:

……………….………………				…………………………

Vladimír Augusta					prof. MgA. Jan Burian

jednatel společnosti					generální ředitel ND