DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 28. 11. 2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smluvní strany

objednatel:		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 			škola, Domažlice, Erbenova 184

Erbenova 184, 344 01 Domažlice

IČ 48342939

Zastoupená pí Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:			PE-STAV Plzeň, s.r.o.

zastoupená			Radek Pešta, jednatel společnosti

IČ				26453835

DIČ				CZ26453895

se sídlem 			Zábělská 62, 312 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 28. 11. 2017

II.

Doba provádění díla

(1) Staveniště (provozovnu) předá objednavatel zhotoviteli 28. 11. 2017. V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedeném termínu, pokud nebude dohodnuto něco jiného, prodlužuje se termín dokončení stavby podle odstavce 2 o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednavatele. Jestliže by toto prodlení přesáhlo dobu 15 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli dne 31. 1. 2018. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den prodlení.  Změna termínu předání byla provedena po vzájemné dohodě z důvodu špatných povětrnostních podmínek.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Domažlicích dne 20. 12. 2017			V Domažlicích dne 20. 12. 2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:

.......................................................			.............................................................