**S M L O U V A O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 895/2015**

**č. smlouvy objednatele: 897/2015**

**Název díla:**

**„MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Jan Březina

 tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Strojírny Brno, a. s.**

 Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

**IČ:** 25543512

**DIČ:** CZ 25543512

**zastoupený:** Karel Mikulášek, předseda představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Karel Mikulášek, předseda představenstva

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Milan Kuběna, člen představenstva

**stavbyvedoucí:** Ing. Alois Ecler, tel. 533 338 419

**manažer stavby:** Petr Dvořák, tel. 533 338 452, 739 593 355
 e-mail: p.dvorak@strojirnybrno.cz

**bankovní spojení a číslo účtu:** ČSOB, a. s., Brno, 382270523/0300

nebo

**bankovní spojení a číslo účtu:** Česká spořitelna, a.s., 1678892/0800

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 2778

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

**„MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny“**

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
	1. Smlouva + Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO.
	2. Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
	3. Zadávací dokumentace
	4. Nabídková cena – soupis prací
	5. Nabídka zhotovitele
	6. Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla
2. Termín provedení díla:

 **Zahájení díla: 02.11.2015**

**Ukončení díla: 30.11.2016**

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

 Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

1. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
2. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

# Celková smluvní cena bez DPH 14.993.700,- Kč

Cena je pevná celková a konečná.

Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající **lhůtě splatnosti 30 dnů** od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Samostatně budou vystaveny daňové doklady za případné vícepráce.

1. **Zádržné:**

Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši **1 000 000,- Kč** (jeden milion korun) z plnění.

Zádržné bude objednatelem uvolněno do 15 dnů po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu, tj. od dne předání a převzetí Protokolu o ukončení měření garantovaných parametrů na TG a předání Projektové dokumentace MVE po dokončení díla formou podrobné pasportizace všech objektů (stavební, strojní, elektro. a ŘS).

V případě neúspěšného vyhodnocení zkušebního provozu toto zádržné propadne ve prospěch objednatele ve formě smluvní pokuty.

**6.** Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

**7.** Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

**8.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**9.** Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne 26.10.2015 V Kuřimi dne 23.10.2015

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Karel Mikulášek

investiční ředitel předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Strojírny Brno, a.s.