VZ – „Stavební úpravy bytů na lůžkové pokoje v pavilonu L1“

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

(1)

Zhotovitel:	PRESTOL holding, a.s.

Registrován v OR u:	Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 418, dne 11.5.1994

Sídlo:			Zborovská 29, 301 00  Plzeň

Statutární zástupce:	Ing. Jan Spour, předseda představenstva, David Šťastný

místopředseda představenstva

IČ:			00885045

DIČ:			CZ00885045

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních:		Ing. Jan Spour, předseda představenstva, David Šťastný

místopředseda představenstva

technických	:	Jan Kasl, ředitel

Telefon:		+420 377 423 079

Fax:

E-mail:		sekretariat@prestol.cz

Bankovní spojení:   	Raiffeisenbank, a.s., Plzeň,

číslo účtu:		1083003227 / 5500

(2)

Objednatel: 	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace

Sídlo:		U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

Statutární zástupce:	Mgr. Jiří Horník, ředitel

IČ:			00022578

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení:	Mgr. Jiří Horník

Telefon:		+420 377 338 253

E-mail:			 hornik@domovhb.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Jméno a příjmení:	Ing. Olga Smetková

Telefon:		+420 377 338 241

E-mail:			 smetkova@domovhb.cz

Dnešního dne uzavřeli Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 8.10.2018

Tímto dodatkem se mění

IV. Cena díla

(1)

Cena díla  se na základě zjištěných skutečností a nutných víceprací navyšuje o částku  125 579,00 Kč bez DPH.

Nutné a schválené vícepráce jsou doloženy změnovými listy a jsou nedílnou příloho tohoto dodatku

Cena celkem za dílo  je po započtení víceprací stanovena

- Cena celkem bez DPH 1,507.465,- Kč - DPH 15% 226.120,- Kč - Cena celkem vč. DPH 1,733.585,- Kč

Ostatní podmínky sjednané ve Smlouvě zůstávají nezměněny

XXVI. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list - rekapitulace

- Změnový list číslo 1-9

V Horní Bříze dne 20.11.2018	V Plzni dne 20.11.2018

za objednatele:	za zhotovitele:

Mgr. Jiří Horník	ing. Jan Spour, David Šťastný

ředitel	předseda představenstva,

místopředseda představenstva

DOZP Horní Bříza 	PRESTOL holding, a.s.