Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.06.2018 mezi

I.

Smluvní strany

1.   		Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

- Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

- Zastoupena:	Ing. Petrem Čolasem, ředitelem

- IČ:	00373249

- DIČ:	CZ00373249

- Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

- Číslo účtu: 	2339761/0100

- Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

- dále jen „objednatel“

2.    Firma: 	              INGESTA spol. s r.o.

Sídlo: 	              Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

- Zastoupen:		  xxx, jednatel

IČ:		              25391194

- DIČ:		  CZ25391194

- Bankovní spojení:  KB a.s.

- Číslo účtu:	 	  199904840257/0100

- Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 17654

- dále jen „zhotovitel“

- dále též společně „smluvní strany“

II.

- Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 04.06.2018 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace projektové dokumntace (PD) pro objekt pro krmná zvířata a sociální zázemí personálu. (dále jen ,,smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodů nepředvídatelných a nezávislých na vůli objednatele i zhotovitele, jak tyto vyplývají z žádosti zhotovitele, konkrétně z důvodu vydání stavební uzávěry pro kutací jámu č. 7 v sousedství stavebního záměru.

- Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III.

Změny smlouvy

V Článku IV. Doba plnění zní odstavec 1 nově takto:

Termín pro dokončení a předání celého díla: do 28.02.2019. Termín pro podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního řízení: do 31 dnů od nabytí účinnosti výjimky ze stavební uzávěry kutací jámy č. 7.

- IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 	29.11.2018				                      V Ostravě dne

………………………….                                                                   ………………………………..

objednatel                                                                                                zhotovitel

Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                                  xxxx