Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. SŠ 2/2018/SA20

(dále také jen smlouva a dodatek)

ze dne 1. 11. 2018 uzavřené mezi

- zhotovitelem:

Vít Bačík Klimastyle

Hodonín, Legionářů 4152/38a

IČ: 		71813578

DIČ: 		…………………….

Zastoupená panem ………………………

Mail: ………………………

(dále je „zhotovitel“)

a

- objednatelem:

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

IČ:	00559539

tel.:	………………………………

fax: 	……………………

e-mail: ……………………… .

Zastoupená ředitelem	……………………..

(dále je „objednatel“)

Na základě požadavku odběratele se po vzájemné dohodě mění z provozních důvodů na straně odběratele článek II smlouvy takto:

## Článek II

## Data a místo plnění

- Zhotovitel předá objednateli předmět smlouvy na základě písemného zápisu (protokolu) v období od 7. 1. 2019 do 28. 1. 2019, a to  jak v objektu na ulici Hodonín, Brandlova 32, tak také na odloučeném pracovišti školy Hodonín, Dobrovolského 6. Daňový doklad (faktura) bude vystaven v lednu 2019 s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění po předání díla, tj. od 7. 1. 2019 do 28. 1. 2019.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním Předmětu smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Předmětu smlouvy za každý den prodlení.

- V případě prodlení s předáním díla o 14 a více dnů, si objednatel vyhrazuje právo bez dalších výhrad, podmínek a odstupného od této smlouvy odstoupit.

Ostatní ustanovení smlouvy  č.j. SŠ 2/2018/SA20  ze dne 1. 11. 2018 se nemění.

V Hodoníně dne 8. 11. 2018

Zhotovitel:							Objednatel:

……………………………..					……………………………..

………………						………………………..