DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo dodatku v IS AVISme 18/2212/0006/01

Smluvní strany:

Objednatel

Název:			Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:			Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město

IČO:			72080043

DIČ:			CZ72080043

Zastoupena:	XXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení hospodářské správy v Českých Budějovicích

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXX. – vedoucí Oddělení a sekretariátu a provozního zabezpečení – Územní pracoviště v Táboře

tel.: 		XXXXXXXXXX; mobil: XXXXXXXXXXX

e-mail:		XXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa:	Územní pracoviště v Táboře, Budějovická 2923, 390 0 Tábor

na straně jedné (dále jen „objednatel‟)

a

Zhotovitel

Název:			KAVAS a.s.

Sídlo:			Slapy č.p. 137, 391 76 Slapy

IČO:			26111454

DIČ:			CZ26111454

Zastoupena:		XXXXXXXXXX, předsedou představenstva

Zapsaná: 	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1550

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:                                                                 	XXXXXXXX, předseda představenstva

tel.: 		XXXXXXXXXXXX

e-mail:		XXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa:	Slapy 137, 391 76 Slapy

na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení opravy vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Táboře, Budějovická 2923, 390 02 Tábor.

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

# Čl. II. Předmět dodatku

V článku II.  se  ruší  ustanovení  odst.  1 smlouvy a nahrazuje se novým odstavcem     v tomto znění:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději                        do 14. 12. 2018.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a příloh na internetových stránkách objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném rozsahu se znečitelněním osobních údajů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek a ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Českých Budějovicích dne 23. 11. 2018 |  | Ve Slapech | dne 26. 11. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: Česká republika – Generální finanční ředitelství ………………………………………..………….. |  | za zhotovitele: KAVAS a.s. ……...………………………………………… |
| XXXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXX |
| vedoucí Oddělení hospodářské správy v Českých Budějovicích |  |  |